 WSTĘPNE
Podstawa prawna niniejszego postępowania przetargowego to: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) zwana dalej „ustawą” lub „ ustawą PZP” oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
Postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ” zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na:
Opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą : Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych.

I. ZAMAWIAJĄCY
# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
# Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
# 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
# Dział Zamówień Publicznych
fax (0-15) 843 33 97
www.szpital-stw.com
e-mail: zam-publ@szpital-stw.com

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych wyżej wymienionej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
2. Postępowanie oznaczone jest jako znak sprawy: 64 ZP/2017
3. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na
powyższe oznaczenie.

Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania :
W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy, tzn. Zamawiający ma prawo najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są prace projektowe Zadania:
Opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą : Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Nr wg słownika CPV
71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
79932000-6 – Usługi projektowania wnętrz

2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) wykonanie projektu wykonawczego dla Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni,
b) wykonanie projektu budowlanego i wykonanie projektu wykonawczego pomieszczenia do przechowywania zwłok,
c) wykonanie zamiennego projektu budowlanego i wykonanie projektu wykonawczego dla centralnej Sterylizatorni.
Projekt wykonawczy będzie służył Zamawiającemu do opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pod nazwą „Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych „ i będzie zawierał:
uzupełnienia i uszczegółowienie projektu budowlanego, posiadanego przez Zamawiającego dot. Bloku Operacyjnego, Pracowni Endoskopii i Centralnej Sterylizatorni w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę, realizacji i odbioru robót budowlanych sporządzone odrębnie do każdej z branż. Będzie również zawierał sugestie i uwagi wprowadzone przez Zamawiającego w ust.3 – Opis zamówienia,
- wykonanie zamiennego projektu budowlanego
przedmiary robót w układzie branżowym,
       sporządzenie projektu budowlano -wykonawczego pomieszczenia do przechowywania zwłok
kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
uzyskanie własnym staraniem map do celów projektowych.
Dokumentacja powyższa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy budowlanej, medycznej (technologia medyczna) i sztuki technicznej, opracowanymi projektami budowlanymi, programami funkcjonalno-użytkowymi i uzgodnieniami z Zamawiającym, a w szczególności z wymaganiami określonymi w:
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739);
Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.290);
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn zmianami);
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
Polskich Normach,
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137, z późn. zm.);

Projekt wykonawczy należy wykonać w 4 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu na CD.
Wersja elektroniczna powinna być zapisana w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej.
Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz STWIOR należy wykonać w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej w formatach .pdf i formacie edytowalnym.
d) sprawowanie nadzoru autorskiego, jeśli realizowana będzie inwestycja na podstawie opracowanych projektów
W ramach nadzoru autorskiego Projektant będzie wyjaśniał nieścisłości i niejasności w projekcie wykonawczym oraz rozwiązywał problemy projektowe, bez obowiązku uczestnictwa w naradach produkcyjnych.
Przyjazd na budowę max 1 raz w m-cu w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający planuje zrealizować zadanie w czasie około 9 miesięcy.

3. Opis zamówienia
Informacje techniczne o obiekcie:
Centralna Sterylizatornia przewidziana jest na parterze Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego (PDZ), w jego południowo-wschodniej części. Obecnie, ta cześć jest w stanie surowym zamkniętym z instalacjami sanitarnymi (piony wody, kanalizacji, CO). Nie jest doprowadzona energia elektryczna z rozdzielni w piwnicach, nie są wykonane centrale klimatyzacyjne wraz z przewodami dla wentylowania Sterylizatorni, jak też wylewki, ścianki i stropy podwieszone. Przewidywana powierzchnia działu według projektu budowlanego wynosi 397,96 m2. Powierzchnia pomieszczeń pomocniczych na parterze (wiatrołap, komunikacja, pomieszczenia na odpady medyczne i centrala gazów medycznych) wynosi 154,09 m2.
Powierzchnia przyszłej Pracowni Endoskopowej przewidziana jest w zachodniej części II piętra PDZ i wynosi 325,12 m2. Powierzchnia przyszłego Bloku Operacyjnego przewidziana jest w pozostałej części PDZ na II piętrze i wynosi 1068,96 m2. Powierzchnia komunikacji na tej kondygnacji wynosi 130,38 m2. Powierzchnia ta obecnie jest w stanie surowym zamkniętym z instalacjami sanitarnymi (piony wody, kanalizacji, CO). Nie jest doprowadzona energia elektryczna z rozdzielni w piwnicach, nie są wykonane centrale klimatyzacyjne wraz z przewodami dla wentylowania oddziału, wylewki, ścianki i stropy podwieszone.
Przyszłe pomieszczenie do przechowywania zwłok przewidziane jest pomiędzy PDZ a I Pawilonem na poziomie parteru.
W ramach projektu należy wykonać również dla potrzeb komunikacyjnego połączenia budynków przebudowę pomieszczeń gabinetu lekarskiego na I piętrze Pierwszego Pawilonu Szpitalnego o łącznej powierzchni 31,88 m2. Powierzchnia ta jest obecnie użytkowana w ramach Oddziału Chirurgicznego.
Centrale klimatyzacyjne będą zamontowane w pomieszczeniach w piwnicy budynku o łącznej powierzchni 611,78 m2. Maszynownie te (nr 01.3a i 01.3b według oznaczeń z projektu budowlanego) są w stanie technicznym wykończonym. Należy zaprojektować centrale klimatyzacyjne z niezbędnymi instalacjami. Pomieszczenie nr 01.30 jest bez posadzki z płytek gresowych.
W budynku wykończone i użytkowane są:
- całkowicie wykończone są obydwie klatki schodowe w budynku i elewacja,
- częściowo piwnice (ok 80%),
- częściowo parter (ok. 60%),
- częściowo I piętro (Pracownia Diagnostyki Obrazowej) według opracowania zamiennego z 2014 roku). Zamawiający w ciągu 2017 roku ma zamiar wykonać roboty budowlane na pozostałej części I piętra z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i oddać do użytkowania,
- całe III piętro,
- częściowo IV piętro według opracowania projektowego z 2012 roku (Pracownia Chirurgii
   Naczyniowej).
Do budynku doprowadzono wszystkie media i wykonano zagospodarowanie terenu. W ramach uzupełnienia zagospodarowania terenu należy przewidzieć połączenie linią światłowodową pomiędzy III piętrem PDZ a serwerownią Szpitala znajdującą się na parterze Drugiego Pawilonu Szpitalnego oraz przyłącz parowy do centralnej sterylizatorni z istniejącego węzła pary w piwnicy Drugiego Pawilonu.
Zakres projektu
Projekt wykonawczy ma obejmować cały zakres rzeczowy ujęty w projekcie architektoniczno - budowlanym zamiennym dla Centralnej Sterylizatorni, Pracowni Endoskopowej i Bloku Operacyjnego opracowanym we wrześniu 2015 roku przez LSP Ligaszewski Wrocław.
Projekty wykonawcze (obejmujące również STWiOR, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie) należy sporządzić odrębnie dla branż:
architektura,
technologia medyczna,
instalacje sanitarne (kanalizacja sanitarna, woda zimna i ciepła),
instalacje centralnego ogrzewania, instalacje chłodu i ciepła technologicznego,
wentylacja i klimatyzacja z automatyką i sterowaniem wentylacji oraz klimatyzacji,
gazy medyczne,
instalacje elektryczne,
instalacje niskoprądowe
Zawartość projektów branżowych
Zamawiający żąda żeby projekty branżowe zawierały również następujące elementy dodatkowe, zamienne lub alternatywne w stosunku do projektów budowlanych:
a) Architektura
na głównych ciągach komunikacyjnych zastosować poręcze lub odbojoporęcze systemowe o wykończeniu i kolorze jak zastosowane osłony przeciwuderzeniowe
we wszystkich pomieszczeniach, w których będą wykonane sztywne stropy podwieszone z GKB przewidzieć drzwiczki dostępowe do pustych przestrzeni, malowane proszkowo o wymiarach minimum 40x40 cm,
w łazienkach, w których przewidziano prowadnice dla zasłonek natryskowych przewidzieć również montaż zasłonek natryskowych. W sali pooperacyjnej przewidzieć system prowadnic z zasłonkami umożliwiającymi całkowite oddzielenie poszczególnych łóżek zasłonami,
do malowania ścian należy stosować farby spełniające wymagania normy PN-EN 13300,
dostosowanie pożarowe drzwi do szybów windowych wycenić dla 3 dźwigów osobowych i 4 dźwigów towarowych na I piętrze budynku,
skrzydła drzwi zabezpieczać taśmą tak jak ściany tylko od strony narażonej na uszkodzenia przy ruchu łóżek i wózków,
samozamykacze z funkcją blokady w pozycji otwartej zamontować na drzwiach komunikacji ogólnej, przez którą może przejeżdżać łóżko z pacjentem,
b) Technologia medyczna
w salach operacyjnych Zamawiający rezygnuje z zastosowania mostów medycznych i oczekuje zastosowania klasycznych kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych,
należy dołączyć karty pomieszczeń z zestawieniem wyposażenia z technologii medycznej,
koszty wyposażenia elementów wbudowywanych typu zlewozmywak, zawór czerpalny, miska ustępowa, szafka pod zlewozmywak, zasłonka międzyłóżkowa itp. należy wycenić w branży właściwej dla robót a nie w technologii medycznej,
c) Instalacje sanitarne
należy przewidzieć w przyborach do podawania wody (słuchawka prysznicowa, bateria umywalkowa, itp.) sitka napowietrzające oszczędzające wodę,
baterie umywalkowe i zmywakowe tylko ścienne,
drzwiczki dostępowe do zaworów swoją lokalizacją i wielkością muszą umożliwiać swobodny dostęp do zaworów,
d) Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
    zawieszenie grzejników ma zapewnić ich stabilność, tzn w przypadku obciążenia osobą dorosłą
nie może się odkształcać,
e) wentylacja i klimatyzacja
należy skoordynować rozmieszczenie central wentylacyjnych w pom. 01.30 (centrale dla II piętra i istniejąca centrala dla Krwiodawstwa,
przewody wentylacyjne w pomieszczeniu 01.3b i 01.3b prowadzić w sposób skoordynowany z innymi instalacjami,
f) gazy medyczne
dokumentacja będzie wskazywać, że Wykonawca wykona całość instalacji gazów medycznych na II piętrze i przekaże Zamawiającemu jako wyrób medyczny łącznie z dokumentami potwierdzającymi certyfikat dla wyrobu medycznego,
h) instalacje elektryczne
oświetlenie: załączanie oświetlenia ogólnego i nocnego z jednego punktu dla korytarza,
zastosować oświetlenie LED,
do pomieszczenia 0.71 stacja uzdatniania wody doprowadzić dodatkowy WLZ dla zapewnienia energii dla wytwornicy pary mocy 100kW,
i) okablowanie strukturalne
w pomieszczeniu 0.3 na parterze budynku wykorzystać istniejący światłowód do podłączenia gniazd RJ45 w Centralnej Sterylizatorni,
w istniejącej serwerowni Szpitala w budynku A na parterze podłączyć projektowany światłowód do istniejącego serwera Szpitala,
Zamawiający ustala, że do kolumn medycznych w salach chorych będzie doprowadzone po 8 linii okablowania strukturalnego zakończonych gniazdami RJ45 umieszczonymi w kolumnach,
rys. nr 26 w PB ma zły opis. Powinien brzmieć: Rzut parteru- plan instalacji systemów: OS, KD, Interkomu, CCTV technologicznej, RTV,
rys. nr 27 w PB ma zły opis. Powinien brzmieć: Rzut II piętra - plan instalacji systemów: OS, KD, Interkomu, CCTV technologicznej, RTV,
j) instalacja telefoniczna
instalacja nie ujęta w projekcie budowlanym. Instalacja będzie wykonana niezależnie od możliwości korzystania z telefonii VOIP. Należy wykorzystując istniejącą łączówkę w pomieszczeniu 0.3 Serwerownia doprowadzić na II piętro przewód 20 parowy YtKSY 2x0,5mm do pomieszczenia 2.47 Pomieszczenie techniczne i zamontować tam łączówkę dla tego przewodu podtynkową w szafce zamykanej na kluczyk,
z łączówki jw poprowadzić przewód telefoniczny 2 parowy i zakończyć gniazdkiem RJ15 w rejonie gniazd sieci strukturalnej do następujących pomieszczeń: 2.20, 2.21, 2.25, 2.26, 2.30, 2.51, 2.76, 2.77, 2.80 i 2.81,
Zamawiający nie oczekuje wyceny i montażu aparatów telefonicznych,
k) instalacja sygnalizacji pożaru
do istniejącej pętli obsługującej parter wpiąć czujki z centralnej Sterylizatorni,
l) system interkomowy
w stosunku do projektu budowlanego nie należy projektować instalacji interkomu w pomieszczeniach 1.57 Pokój gościnny i 1.69 Sekretariat
m) kontrola dostępu
Zamawiający ustala, że system kontroli dostępu oparty będzie na jednostronnej blokadzie drzwi objętych kontrolą. Żadne z drzwi nie będzie objęte dwustronną blokadą. W przejściach kontrolowanych należy zamontować zaczepy jednostronnie kontrolowane i klamkogałki. Zasilanie elektrozaczepów z instalacji napięcia rezerwowanego. Drzwi można będzie odblokować kartą chipową lub kluczem. Zamawiający rezygnuje z prowadzenia rejestracji zdarzeń tzn. że zamków tych nie należy wpinać do sieci niskoprądowej (również nie wykonywać oprzewodowania dla nich oraz nie montować centrali kontroli dostępu,
do odczytu danych na kartach zastosować tylko czytniki standardowe o zasięgu 5-15 cm. Należy wycenić dostawę minimum 80 szt kart chipowych wraz z kartą systemową i instrukcją obsługi,
4. Inne informacje i wymagania:
4.1. Zamawiający będzie aktywnie uczestniczył w uzgadnianiu projektu wykonawczego zadania.
4.2.Zakres przedmiotu zamówienia poprzedzający wykonanie projektu:
a) dokonanie wizji lokalnej dla oceny stanu istniejącego oraz ewentualnej inwentaryzacji elementów obiektu w zakresie koniecznym do prawidłowego zaprojektowania i wyceny budowy, spotkanie się z przedstawicielami komórek organizacyjnych, którzy będą w przyszłości użytkować pomieszczenia w celu wysłuchania ich oczekiwań i uzgodnienia wzajemnych kontaktów
b) przeanalizowanie istniejących projektów budowlanych i wykonawczych.
4.3. Dodatkowe informacje o przedmiocie zamówienia i jego zakresie są zawarte w Załącznikach do SIWZ:
- Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia – projekt wykonawczy budowy Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej
- Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia – projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy pomieszczenia do przechowywania zwłok
- Załącznik nr 10 Opis przedmiaru zamówienia – projekt budowlany zamienny i projekt wykonawczy budowy Centralnej Sterylizatorni
5. Odbiór przedmiotu zamówienia.
Odbiór będzie następował poprzez przekazywanie przez Wykonawcę i odbieranie przez Zamawiającego poszczególnych opracowań w miarę ich realizacji i poprzez odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.
Części przedmiotu zamówienia:
projekt koncepcji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie przesyłał wersje elektroniczne koncepcji na adres Zamawiającego. Zamawiający dokona w ciągu 3 dni roboczych ocenę koncepcji i prześle Wykonawcy uwagi lub akceptację rozwiązania. Wykonawca uwzględni te uwagi. Po zatwierdzeniu koncepcji Wykonawca prześle Zamawiającemu wersję papierową rozwiązania (1 egz) i przystąpi do opracowania projektu budowlanego,
- projekt budowlany podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie przesyłał wersje elektroniczne projektu budowlanego na adres Zamawiającego. Zamawiający dokona w ciągu 5 dni roboczych ocenę projektu budowlanego i prześle Wykonawcy uwagi lub akceptację rozwiązania. W przypadku niespełniania oczekiwań Zamawiającego odnośnie przedstawionych opracowań z powodów merytorycznych lub formalnych opracowania będą zwrócone Wykonawcy bez zatwierdzenia dla poprawy wskazanych elementów.Wykonawca uwzględni te uwagi. Po zatwierdzeniu projektu budowlanego Wykonawca prześle Zamawiającemu wersję papierową rozwiązania (5 egz) i przystąpi do opracowania projektu wykonawczego,
- projekt wykonawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Ocenę i zatwierdzenie projektu Zamawiający wykona w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wersji papierowej. W przypadku niespełniania oczekiwań Zamawiającego odnośnie przedstawionych opracowań z powodów merytorycznych lub formalnych opracowania będą zwrócone Wykonawcy bez zatwierdzenia dla poprawy wskazanych elementów. Wstępne propozycje Wykonawcy dla wszystkich elementów zadania Wykonawca może przekazywać w formie elektronicznego pliku w formacie .pdf. Wykonawca będzie zobowiązany podczas trwania procedury przetargowej do udzielania niezwłocznych odpowiedzi, wyjaśnień i korekty rozwiązań w przypadku otrzymania przez Zamawiającego pytań w temacie braków lub niejednoznaczności w projekcie wykonawczym od potencjalnych wykonawców robót budowlanych.
przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie podlegają wstępnej ocenie przez Zamawiającego na podstawie analizy zawartości, bez szczegółowego przeliczania. Wykonawca będzie zobowiązany podczas trwania procedury przetargowej do udzielania niezwłocznych odpowiedzi, wyjaśnień i korekty obliczeń w przypadku otrzymania przez Zamawiającego pytań w temacie przedmiarów i zgodności z projektem wykonawczym od potencjalnych wykonawców robót budowlanych.
Odbiór końcowy odbędzie się poprzez podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu opracowań dotyczących zadania i oświadczenia, że dokumentacja projektowa zadania została wykonana zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu dokumentacja ma służyć.
6. Załączniki w wersji elektronicznej:
6.1 Załączniki dołączone do przetargu:
Załączniki wymienione są przy opisie przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia (załączniki nr 8, nr 9 i nr 10)
6.2 Załączniki do przekazania do realizacji projektu:
a) Projekt budowlany zamienny z 2015 roku dla Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w zapisie .dwg
b) Projekt technologii medycznej dla Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w zapisie w zapisie .pdf
c) Projekt budowlany zamienny dla OAiIT z 2015 roku w zapisie .dwg
d) Projekt wykonawczy podstawowy budynku z 2005 roku w zapisie .dwg
Możliwa również do przekazania wersja drukowana projektu.
7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
7.1.Wykonawca do oferty dołączy harmonogram sukcesywnego dostarczania opracowywanych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że dostawa poszczególnych części projektów nie może się kumulować – odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dostawami powinien wynosić minimalnie tyle ile wynosi czas na wydanie opinii przez Zamawiającego dla tego elementu opracowania.
7.2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od 100 do 115 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Nie dotyczy to sprawowania nadzoru autorskiego, który będzie realizowany wówczas gdy będą prowadzone roboty budowlane w oparciu o wykonane i zatwierdzone projekty oraz wydane pozwolenie na budowę

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

VII. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWNYCH ZAMOWIENIACH UZPUEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
Termin w ofercie należy podać przez liczbę dni kalendarzowych odpowiednio dla:
1. Wykonawca do oferty dołączy harmonogram sukcesywnego dostarczania opracowywanych dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że dostawa poszczególnych części projektów nie może się kumulować – odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dostawami powinien wynosić minimalnie tyle ile wynosi czas na wydanie opinii przez Zamawiającego dla tego elementu opracowania.
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od 100 do 115 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY
       SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
     o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ten warunek na podstawie oświadczenia złożonego .

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wymagane jest posiadanie :
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu projektowania na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł

c) zdolności technicznej lub zawodowej
W zakresie projektowania obiektów służby zdrowia tj.:
- wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia na usługę wykonania dokumentacji projektowej dla obiektów w zakresie lecznictwa szpitalnego, nowych (budowanych) lub dotychczas istniejących (w zakresie ich przebudowy/rozbudowy), o wartości min. 100 000,00 zł, obejmującej wszystkie branże projektowania wymienione w niniejszej SIWZ, zawierającej blok operacyjny na minimum 2 sale operacyjne,

 oraz dysponowanie zespołem projektowym składającym się z:
1c.) co najmniej jednym projektantem w specjalności architektonicznej
2c) co najmniej jednym projektantem w specjalności sanitarnej
3c) co najmniej jednym projektantem w specjalności elektrycznej
4c) co najmniej jednym projektantem posiadającym doświadczenie w dziedzinie technologii medycznej
5c) co najmniej jednym konstruktorem

2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp.

Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ppkt. 3, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. XI

XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Załącznik nr 3 do SIWZ

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c)Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - wg Załącznik nr 6 do SIWZ

d) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
wg Załącznik nr 7 do SIWZ

e) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. minimum 1 000 000,00 złotych.
(jeżeli dowód opłacenia składki nie wynika z w/w dokumentu należy go dołączyć do oferty)

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanego dalej rozporządzeniem, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ppkt. 6 stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ppkt. 2 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem lub właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ppkt. 5 stosuje się odpowiednio.
7.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

INFORMACJA NA TEMAT PRZYNALEZNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO
TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ .

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów w zakresie wykazania
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

8. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. XI SIWZ - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informację o podwykonawcach w „Formularzu ofertowym” - wg Załącznik nr 1 do SIWZ.

10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

11. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

12. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

13.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w nieprzezroczystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, uniemożliwiającym ujawnienie jej treści przed upływem terminu składania ofert

2. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić:

a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),

b) numer sprawy:64 ZP/2017,

c) nazwa Postępowania „Opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą : Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych.”

d) napis: „Nie otwierać przed : 12 kwietnia 2017 r., godziną 9.00”

 3. Pierwsza strona oferty winna zawierać:
a) łączną liczbę stron oferty,
b) strony, na której dany dokument się znajduje.

4. Dokumenty składające się na ofertę:
a) Formularz ofertowy według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ
b) Formularz cenowy (wg załączonego wzoru do SIWZ – Załącznik nr 2),
     W przypadku nie dołączenia do oferty szczegółowej oferty cenowej, Zamawiający odrzuci ofertę
     Wykonawcy.
c) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – (wg załączonego wzoru –
     do SIWZ - Załącznik nr 3)
d)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (wg załączonego wzoru –
   do SIWZ - Załącznik nr 4
e) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu (wymienione w pkt. XI SIWZ),
f) dokumenty, o których mowa w pkt. XI SIWZ,
g) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, w formie, o której mowa w ppkt 10 lit. b),
h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej).

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca aby przy sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji.

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie i starannie, za pomocą nieścieralnego atramentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

9. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy.

10. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy:
a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę (osoby) nie mającą (mające) prawa do reprezentowania Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:
oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, albo- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.
Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zaleca aby, Wykonawca do oferty przedłożył stosowny odpis z rejestru Wykonawcy (aktualny na dany dzień lub pełny), z którego wynika umocowanie osoby (osób) udzielających w imieniu Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli stosowny odpis nie został wcześniej złożony przez Wykonawcę w niniejszym Postępowaniu.

11. Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., poz. 1503 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem, że wykaże jednocześnie, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą – „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, skutkować będzie ich ujawnieniem przez Zamawiającego.

12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę

13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza,
c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,o którym mowa w ppkt. 10 lit. b),
d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

XIII .INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1.Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są :
W zakresie formalnym :
Bernadetta Sędrowicz – Iskra
e-mail : zam-publ@szpital-stw.om
tel/fax. 15/843 33 97

W zakresie merytorycznym:
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych Antoni Bochnak, tel: 15 /843 32 10
e-mail :techniczny@szpital-stw.com

Kierownik Działu Techniczo -Eksploatacyjnego Stanisław Szymański tel/15/ 843 32 84
e-mail:inwestycje@szpital-stw.com

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia,
    wnioski oraz informacje) odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
    ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
    1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
    elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
    elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 raz z 2016 r. poz. 147 i 615), za
    wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 12 i 17
    niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art.
    26 ust. 3 ustawy PZP) dla których pod rygorem nieważności wymaga się formy pisemnej.
3.Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

4.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
    numerem sprawy określonym w punkcie 5 niniejszej SIWZ.

5.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
    winny być składane na adres:
    Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny
    w Stalowej Woli, ul. Staszica 4,
   37 – 450 Stalowa Wola,
   Dział Zamówień Publicznych. pokój nr 7
6.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę przy
   użyciu środków komunikacji elektronicznej winny być kierowane na adres:
   zam-publ@szpital- stw.com , a faksem na nr (+48 15)843-33-97
   Zamawiający zaleca przesyłanie zapytań dotyczących treści Specyfikacji drogą e-mail w
   formacie .doc, .odt .
7.Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
   informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
   rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
   stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. Domniemywa się, iż korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres
    poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie została mu doręczona w sposób
    umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez
    Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub
    informacji w sposób określony w punkcie 7 niniejszej SIWZ oświadczy, że wyżej wymienionej
    wiadomości nie otrzymał.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
10.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
     dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
     niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy PZP ofert.
     Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej,
     lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
    wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której
    udostępniono SIWZ.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 10 niniejszej SIWZ.
12 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
     jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
     Zamawiającego.
13 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców

XIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
   z upływem terminu składania ofert.
2.Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
   samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
   na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
   na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT :

1.Ofertę należy złożyć zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Zamawiającego, tj.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7

do dnia 12 kwietnia 2017 roku, do godziny 9.00
Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy składającego ofertę oraz napis:i zaadresować zgodnie z opisem Oferta przetargowa na :
Opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą : Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Koperta (opakowanie) oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
     pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
     terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
    samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
    Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
    wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
    dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
      poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
      zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób
      będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy
      oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
7. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
      ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
      wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
      terminem składania ofert w trybie przewidzianym w punkcie 14 niniejszej SIWZ. Przepisy
      ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
      projektu umowy, po terminie otwarcia ofert

8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola , Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7, w dniu 12 kwietnia 2017 r., godzinie 9.30

9. Otwarcie ofert jest jawne.

10. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
      PZP.
11. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem www.szpital-stw.com informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
1. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
2. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatność zawartych

XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zmawiający nie wymaga.

XVII . OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY :

1.Ocenianie kryteria i ich ranga w ocenie (w%) :

KRYTERIUM	WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI W %
CENA	60%
TERMIN WYKONANIA USŁUGI	40%
RAZEM	100,00%

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów.

Kryterium CENA:

Wartość punktowa w ramach kryterium CENA = ( Cmin : Cn )
gdzie:
Cmin - najniższa oferowana cena
Cn - cena w badanej ofercie

        Cena najkorzystniejszej oferty
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt
        Cena badanej oferty

Ceną oferty jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto (z VAT) wyrażone w PLN (złotych polskich).
-Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN
-Podstawę wyliczenia ceny stanowią postanowienia SIWZ, w tym: program funkcjonalno – użytkowy i dołączone projekty budowlane oraz p r o j e k t umowy

- Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania usługi wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia , jak również koszty nie ujęte bądź też wprost nie wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a bez których nie można prawidłowo wykonać zamówienia.
 Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić w szczególności koszty materiałów, wydruków, map do celów projektowych, wynagrodzeń, koszty wymaganych zezwoleń i opinii, środków i narzędzi pracy, dojazdu, itp

Wartość punktowa w ramach kryterium TERMIN WYKONANIA usługi = ( Tw : Tn )

gdzie:
Tw - Najkrótszy termin wykonania
Tn - Termin wykonania w badanej ofercie

        Najkrótszy termin wykonania usługi spośród złożonych ofert
Tw = --------------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt
        Termin wykonania usługi oferty badanej

Termin wykonania - usługi:
Kryterium to będzie oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy o terminie wykonania usługi od daty podpisanej z Wykonawcą umowy. Oceniany termin dotyczy wykonania usługi opisanej jest w „Przedmiocie zamówienia”
Termin w ofercie należy podać przez liczbę dni kalendarzowych minimum 100- dni a max 115 dni od daty podpisania umowy

Łączna punktacja : S = C + Tw

XVIII . PROJEKT UMOWY:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do Specyfikacji.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano, o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.

XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp.

XXI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.
2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykaz Załączników do SIWZ :
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy opisu przedmiotu zamówienia - usługi
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczącą spełnienia warunków udziału
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 do SIWZ –Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – projekt wykonawczy budowy Bloku
        Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej
Załącznik nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – projekt budowlany i projekt wykonawczy
        budowy pomieszczenia do przechowywania zwłok
Załącznik nr 10 do SIWZ - Opis przedmiaru zamówienia – projekt budowlany zamienny i projekt
        wykonawczy budowy Centralnej Sterylizatorni
Załącznik nr 11 do SIWZ – projekt Umowy

###### FORMULARZ OFERTY - WZÓR
Załącznik nr 1
OFERTA

Dane Wykonawcy:
nazwa i adres…..................................................
…........................................................................
…........................................................................
............................................................................
.….......................................................................
NIP :...................................................................
REGON .............................................................
Tel. :...................................................................
Fax :....................................................................
e-mail:.................................................................
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
tel. 15/843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia ………………… pod numerem ………………............. oferujemy:
Opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą : Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych.

NETTO - .............................. PLN , BRUTTO - ............................. PLN,

Słownie - wartość netto ..................................................................................................................
Słownie - wartość brutto.................................................................................................................

 w tym:
a) wynagrodzenie za prace projektowe ……….. PLN netto, ……... PLN brutto
b) wynagrodzenie za nadzór autorski ….. PLN netto, ….. PLN brutto

zgodnie z wypełnionym Formularzem cenowym przedmiotu zamówienia usługi – wg Załącznik nr 2 do SIWZ
Ceny podane zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

2.Termin płatności wynosi 60 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowej faktury VAT

Oświadczmy że usługę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy w terminie minimum 100- dni a max 115 dni od daty podpisania umowy, tj...............dni od daty podpisania umowy
(należy podać liczbę dni kalendarzowych minimum 100 - dni a max 115 dni od daty podpisania umowy)

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony przez
    Zamawiającego tj. do 30 dni.
5. Zamówienie zamierzamy wykonywać sami* / z udziałem Podwykonawcy* (właściwe podkreślić) ………………………...............…………………………………................
Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać firmy podwykonawców) ...............................................................................................................................
 ( wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).
6. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (art. 297 k.k.). Jednocześnie stwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, art. 233 §2, art. 297 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z. 2016 poz. 1137z późn. zm. z późn. zm.).
8.Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do
   powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
   i usług (art. 91 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
  Obowiązek podatkowy będzie dotyczył:
  ....................................................................................................................................................
 (wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego
   obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług), objętych
   przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich
   wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosi ...........................................................................
(wpisać wartość netto towaru lub usługi podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia
  VAT, wymienionych wcześniej)

Załączniki do oferty:
Nr 1 tj. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy opisu przedmiotu zamówienia - usługi
Nr 2 tj. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
Nr 3 tj. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczącą spełnienia warunków udziału
Nr 4 tj. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku do grupy kapitałowej
Nr 5 tj. Załącznik nr 6 do SIWZ –Wykaz wykonanych usług
Nr 6 tj. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Nr 7 - Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

.......................................................
podpisy osób uprawnionych

FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 2
Wykonawca:
……………………………………………
……………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą : Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Lp.	Przedmiot zamówienia usługi		Wartość netto	Wartość brutto	Vat
1.	Opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi i STWiOR dotyczącego Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej	Projekt
		Nadzór autorski
2.	Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi i STWiOR dotyczące pomieszczenia do przechowywania zwłok	Projekt
		Nadzór autorski
3.	Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego zamiennego, projektu wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi i STWiOR dotyczącego Centralnej Sterylizatorni	Projekt
		Nadzór autorski
	Razem projekty	Projekt
	Razem Nadzór autorski	Nadzór autorski
	Ogółem

.......................................................
podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr 3

Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn :
„Opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą : Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.	…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16 -20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………..………………….......................………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,tj.:…………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. …………………………………………
(podpis
Załącznik nr 4

Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………...........................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn : Opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą : Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych. prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola oświadczam, co następuje:

NFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.…………………………………………
(podpis)

Wykonawca: Załącznik nr 5
……………………………………………
……………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
…………………………….......................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

NALEŻYMY / NIE NALEŻYMY* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r poz.229 z póź. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………
(podpis)
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6
Wykonawca:
……………………………………………
……………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Wykaz usług wykonanych
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .

Określenie / ( rodzaju ) zamówienia	Wartość zrealizowanego (realizowanego) zamówienia	Termin wykonania zamówienia ( dzień :miesiąc:rok)*		Określenie podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana
		od	do

* w przypadku zamówień wykonywanych jednorazowo data początkowa jest zarazem datą końcową .
Uwaga: należy dołączyć dowody wykonania dostaw (referencje lub inne dokumenty) w oryginałach lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………
(podpis)
 Załącznik nr 7
Wykonawca:
……………………………………………
……………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

        WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA - wzór
na :
Opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą : Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych.
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami .

Lp.	Imię i / Nazwisko	Tel. kontaktowy , fax.	Rodzaj Kwalifikacji zawodowych - / Uprawnienia nr , wydane przez / / Wykształcenie/	Zakres / wykonywanych / czynności	Sposób dysponowania / osobami ( np. pracownik / wykonawcy, pracownik / innego podmiotu, / umowa zlecenie itp.)

Jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów
należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 8

Opis przedmiotu zamówienia – projekt wykonawczy budowy Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej

1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą:Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych
Część I zadania pod nazwą: „Wykonanie projektu wykonawczego budowy Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej na II piętrze budynku Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) wykonanie projektu wykonawczego budowy Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej
Projekt wykonawczy będzie służył Zamawiającemu do opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pod nazwą: ”Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych i będzie zawierał:
- uzupełnienia i uszczegółowienie projektu budowlanego posiadanego przez Zamawiającego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę, realizacji i odbioru robót budowlanych sporządzone odrębnie do każdej z branż. Będzie również zawierał sugestie i uwagi wprowadzone przez Zamawiającego w ust.3 Opis zamówienia,
- przedmiary robót w układzie branżowym,
- kosztorysy inwestorskie,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Dokumentacja powyższa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy medycznej (technologia medyczna) i sztuki technicznej, opracowanymi projektami budowlanymi i uzgodnieniami z Zamawiającym, a w szczególności z wymaganiami określonymi w:
1. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739);
2. Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);
3. Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.290);
4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
5. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);
6. Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn zmianami);
7. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
8. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
9. Polskich Normach,
10. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137, z późn. zm.);
Projekt wykonawczy należy wykonać w 4 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu na CD. Wersja elektroniczna powinna być zapisana w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej.
Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz STWIOR należy wykonać w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej w formatach .pdf i formacie edytowalnym.

b) sprawowanie nadzoru autorskiego
W ramach nadzoru autorskiego Projektant będzie wyjaśniał nieścisłości i niejasności w projekcie wykonawczym oraz rozwiązywał problemy projektowe, bez obowiązku uczestnictwa w naradach produkcyjnych.
Przyjazd na budowę max 1 raz w miesiącu w zależności od potrzeb

3. Opis zamówienia

Informacje techniczne o obiekcie:
Powierzchnia przyszłej Pracowni Endoskopowej przewidziana jest w zachodniej części II piętra PDZ i wynosi 325,12 m2. Powierzchnia przyszłego Bloku Operacyjnego przewidziana jest w pozostałej części PDZ na II piętrze i wynosi 1068,96 m2. Powierzchnia komunikacji na tej kondygnacji wynosi 130,38 m2. Powierzchnia ta obecnie jest w stanie surowym zamkniętym z instalacjami sanitarnymi (piony wody, kanalizacji, CO). Nie jest doprowadzona energia elektryczna z rozdzielni w piwnicach, nie są wykonane centrale klimatyzacyjne wraz z przewodami dla wentylowania oddziału, wylewki, ścianki i stropy podwieszone.
W ramach projektu należy wykonać również dla potrzeb komunikacyjnego połączenia budynków przebudowę pomieszczeń gabinetu lekarskiego na I piętrze Pierwszego Pawilonu Szpitalnego o łącznej powierzchni 31,88 m2. Powierzchnia ta jest obecnie użytkowana w ramach Oddziału Chirurgicznego.
Na poziomie parteru w części dotyczącej tzw przewiązki znajdują się pomieszczenia na centralę gazów medycznych i pomieszczenia na odpady medyczne (magazyn i ekspedycja) na powierzchni 56,3m2. Pomieszczenia te są w stanie surowym zamkniętym bez instalacji.
Centrale klimatyzacyjne będą zamontowane w pomieszczeniach w piwnicy budynku o łącznej powierzchni 611,78 m2. Maszynownie te (nr 01.3a i 01.3b według oznaczeń z projektu budowlanego) są w stanie technicznym wykończonym. Należy zaprojektować centrale klimatyzacyjne z niezbędnymi instalacjami. Pomieszczenie nr 01.30 jest bez posadzki z płytek gresowych.

W budynku wykończone i użytkowane są:
- całkowicie wykończone są obydwie klatki schodowe w budynku i elewacja,
- częściowo piwnice (ok 80%),
- częściowo parter (ok. 60%),
- częściowo I piętro (Pracownia Diagnostyki Obrazowej) według opracowania zamiennego z 2014 roku). Zamawiający w ciągu 2017 roku ma zamiar wykonać roboty budowlane na pozostałej części I piętra z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i oddać do użytkowania,
- całe III piętro,
- częściowo IV piętro według opracowania projektowego z 2012 roku (Pracownia Chirurgii Naczyniowej).
Do budynku doprowadzono wszystkie media i wykonano zagospodarowanie terenu.
W ramach uzupełnienia zagospodarowania terenu należy przewidzieć połączenie linią światłowodową pomiędzy III piętrem PDZ a serwerownią Szpitala znajdującą się na parterze Drugiego Pawilonu Szpitalnego.

Zakres projektu
Projekt wykonawczy ma obejmować zakres rzeczowy ujęty w projekcie architektoniczno - budowlanym zamiennym dla Centralnej Sterylizatorni, Pracowni Endoskopowej i Bloku Operacyjnego opracowanym we wrześniu 2015 roku przez LSP Ligaszewski Wrocław w zakresie dotyczącym II piętra oraz piwnic (wentylatornia) oraz projektem zamiennym dla parteru z 2008 roku (pomieszczenia na odpady medyczne i centrala gazów medycznych).

Projekty wykonawcze (obejmujące również STWiOR, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie) należy sporządzić odrębnie dla branż:
- architektura, ewentualnie z konstrukcją,
- technologia medyczna,
- instalacje sanitarne (kanalizacja sanitarna, woda zimna i ciepła),
- instalacje centralnego ogrzewania, instalacje chłodu i ciepła technologicznego,
- wentylacja i klimatyzacja z automatyką i sterowaniem wentylacji oraz klimatyzacji,
- gazy medyczne,
- instalacje elektryczne,
- instalacje niskoprądowe

Zawartość projektów branżowych
Zamawiający żąda żeby projekty branżowe zawierały również następujące elementy dodatkowe, zamienne lub alternatywne w stosunku do projektów budowlanych:
a) Architektura
- na głównych ciągach komunikacyjnych zastosować poręcze lub odbojoporęcze systemowe o wykończeniu i kolorze jak zastosowane osłony przeciwuderzeniowe
- we wszystkich pomieszczeniach, w których będą wykonane sztywne stropy podwieszone z GKB przewidzieć drzwiczki dostępowe do pustych przestrzeni, malowane proszkowo o wymiarach minimum 40x40 cm,
- w łazienkach, w których przewidziano prowadnice dla zasłonek natryskowych przewidzieć również montaż zasłonek natryskowych. W sali pooperacyjnej przewidzieć system prowadnic z zasłonkami umożliwiającymi całkowite oddzielenie poszczególnych łóżek zasłonami,
- do malowania ścian należy stosować farby spełniające wymagania normy PN-EN 13300,
- dostosowanie pożarowe drzwi do szybów windowych wycenić dla 2 dźwigów osobowych i 4 dźwigów towarowych na II piętrze budynku,
- skrzydła drzwi zabezpieczać taśmą tak jak ściany tylko od strony narażonej na uszkodzenia przy ruchu łóżek i wózków,
- samozamykacze z funkcją blokady w pozycji otwartej zamontować na drzwiach komunikacji ogólnej, przez którą może przejeżdżać łóżko z pacjentem,
- ciąg technologiczny ekspedycji odpadów medycznych przeprojektować dostosowując do obowiązujących przepisów.
b) Technologia medyczna
- w salach operacyjnych Zamawiający rezygnuje z zastosowania mostów medycznych i oczekuje zastosowania klasycznych kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych,
- należy dołączyć karty pomieszczeń z zestawieniem wyposażenia z technologii medycznej,
- koszty wyposażenia elementów wbudowywanych typu zlewozmywak, zawór czerpalny, miska ustępowa, szafka pod zlewozmywak, zasłonka międzyłóżkowa itp. należy wycenić w branży właściwej dla robót a nie w technologii medycznej,
c) Instalacje sanitarne
- należy przewidzieć w przyborach do podawania wody (słuchawka prysznicowa, bateria umywalkowa, itp.) sitka napowietrzające oszczędzające wodę,
- baterie umywalkowe i zmywakowe tylko ścienne,
- drzwiczki dostępowe do zaworów swoją lokalizacją i wielkością muszą umożliwiać swobodny dostęp do zaworów,
d) Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
zawieszenie grzejników ma zapewnić ich stabilność, tzn w przypadku obciążenia osobą dorosłą nie może się odkształcać,
e) wentylacja i klimatyzacja
- należy skoordynować rozmieszczenie central wentylacyjnych w pom. 01.30 (centrale dla II piętra i istniejąca centrala dla Krwiodawstwa,
- przewody wentylacyjne w pomieszczeniu 01.30 i 01.3b prowadzić w sposób skoordynowany z innymi instalacjami,
f) gazy medyczne
dokumentacja będzie wskazywać, że Wykonawca wykona całość instalacji gazów medycznych na II piętrze i przekaże Zamawiającemu jako wyrób medyczny łącznie z dokumentami potwierdzającymi certyfikat dla wyrobu medycznego,
h) instalacje elektryczne
- oświetlenie: załączanie oświetlenia ogólnego i nocnego z jednego punktu dla korytarza,
- zastosować oświetlenie LED lub podobne energooszczędne,
i) okablowanie strukturalne;
- w istniejącej serwerowni Szpitala w budynku A na parterze podłączyć projektowany światłowód do istniejącego serwera Szpitala,
- rys. nr 26 w PB ma zły opis. Powinien brzmieć: Rzut parteru- plan instalacji systemów: OS, KD, Interkomu, CCTV technologicznej, RTV,
- rys. nr 27 w PB ma zły opis. Powinien brzmieć: Rzut II piętra - plan instalacji systemów: OS, KD, Interkomu, CCTV technologicznej, RTV,
j) instalacja telefoniczna
- instalacja nie ujęta w projekcie budowlanym. Instalacja będzie wykonana niezależnie od możliwości korzystania z telefonii VOIP. Należy wykorzystując istniejącą łączówkę w pomieszczeniu 0.3 Serwerownia doprowadzić na II piętro przewód 20 parowy YtKSY 2x0,5mm do pomieszczenia 2.47 Pomieszczenie techniczne i zamontować tam łączówkę dla tego przewodu podtynkową w szafce zamykanej na kluczyk,
- z łączówki jw poprowadzić przewód telefoniczny 2 parowy i zakończyć gniazdkiem RJ15 w rejonie gniazd sieci strukturalnej do następujących pomieszczeń: 2.20, 2.21, 2.25, 2.26, 2.30, 2.51, 2.76, 2.77, 2.80 i 2.81,
- Zamawiający nie oczekuje wyceny i montażu aparatów telefonicznych,
k) instalacja sygnalizacji pożaru
dostosować istniejącą centralę alarmu pożaru do zamontowania nowych czujek i nowej pętli alarmowania,
l) system nagłośnienia:
system nagłośnienia powinien być dostosowany do odsłuchu z komputera lub podobnego aparatu pozwalającego odtwarzać muzykę,
m) kontrola dostępu
- Zamawiający ustala, że system kontroli dostępu oparty będzie na jednostronnej blokadzie drzwi objętych kontrolą. Żadne z drzwi nie będzie objęte dwustronną blokadą. W przejściach kontrolowanych należy zamontować zaczepy jednostronnie kontrolowane i klamkogałki. Zasilanie elektrozaczepów z instalacji napięcia rezerwowanego. Drzwi można będzie odblokować kartą chipową lub kluczem. Zamawiający rezygnuje z prowadzenia rejestracji zdarzeń tzn. że zamków tych nie należy wpinać do sieci niskoprądowej (również nie wykonywać oprzewodowania dla nich oraz nie montować centrali kontroli dostępu,
- do odczytu danych na kartach zastosować tylko czytniki standardowe o zasięgu 5-15 cm. Należy wycenić dostawę minimum 80 szt kart chipowych wraz z kartą systemową i instrukcją obsługi,

4. Inne informacje i wymagania:
4.1. Zamawiający będzie aktywnie uczestniczył w uzgadnianiu projektu wykonawczego zadania.

4.2. Zakres przedmiotu zamówienia poprzedzający wykonanie projektu:
a) dokonanie wizji lokalnej dla oceny stanu istniejącego oraz ewentualnej inwentaryzacji elementów obiektu w zakresie koniecznym do prawidłowego zaprojektowania i wyceny budowy,
b) przeanalizowanie istniejących projektów budowlanych i wykonawczych.

5. Odbiór przedmiotu zamówienia.
Odbiór będzie następował poprzez przekazywanie przez Wykonawcę i odbieranie przez Zamawiającego poszczególnych opracowań w miarę ich realizacji i poprzez odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.
Części przedmiotu zamówienia:
- projekt wykonawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Ocenę i zatwierdzenie projektu Zamawiający wykona w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wersji papierowej. W przypadku niespełniania oczekiwań Zamawiającego odnośnie przedstawionych opracowań z powodów merytorycznych lub formalnych opracowania będą zwrócone Wykonawcy bez zatwierdzenia dla poprawy wskazanych elementów. Wstępne propozycje Wykonawcy dla wszystkich elementów zadania Wykonawca może przekazywać w formie elektronicznego pliku w formacie .pdf. Wykonawca będzie zobowiązany podczas trwania procedury przetargowej do udzielania niezwłocznych odpowiedzi, wyjaśnień i korekty rozwiązań w przypadku otrzymania przez Zamawiającego pytań w temacie braków lub niejednoznaczności w projekcie wykonawczym od potencjalnych wykonawców robót budowlanych
- przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie podlegają wstępnej ocenie przez Zamawiającego na podstawie analizy zawartości, bez szczegółowego przeliczania. Wykonawca będzie zobowiązany podczas trwania procedury przetargowej do udzielania niezwłocznych odpowiedzi, wyjaśnień i korekty obliczeń w przypadku otrzymania przez Zamawiającego pytań w temacie przedmiarów i zgodności z projektem wykonawczym od potencjalnych wykonawców robót budowlanych.

Odbiór końcowy odbędzie się poprzez podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu opracowań dotyczących zadania i oświadczenia, że dokumentacja projektowa zadania została wykonana zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu dokumentacja ma służyć.

6. Załączniki w wersji elektronicznej dołączone do przetargu:
Projekt budowlany zamienny z 2015 roku dla Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w wersji .pdf w zakresie:
- Opis techniczny,
- Rysunki branżowe,
Projekt budowlany zamienny dla OAiIT z 2015 roku w wersji .pdf w zakresie:
- Rzut I piętra architektura,
- Rzut piwnic i I piętra wentylacja,
Projekt budowlany zamienny dla Działu Diagnostyki Obrazowej z 2013 roku w wersji .pdf w zakresie:
- Rzut I piętra architektury,
- Rzut piwnic wentylacja.
Wyciąg z projektu zamiennego z 2008 roku:
- fragment rzutu parteru z centralą gazów medycznych i magazynem odpadów medycznych.
Program funkcjonalno – użytkowy zadania.
Decyzja pozwolenia na budowę: nr 185/2004 (podstawowa) oraz 540/2015 (zamienna dla Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni)

Załącznik nr 9

Opis przedmiotu zamówienia – projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy pomieszczenia na zwłoki

1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą: Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych
Część I zadania pod nazwą: Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego pomieszczenia do przechowywania zwłok Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) wykonanie koncepcji na wykonanie projektu budowlanego dobudowy do istniejących obiektów szpitalnych pomieszczenia na zwłoki
Opracowanie wynika z faktu braku właściwego pomieszczenia na zwłoki w tej części Szpitala. Koncepcję architektoniczną opracować w 1 egz papierowym i przesłać również na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wersję nieedytowalną w formacie .pdf.
b) opracowanie projektu budowlanego dobudowy do istniejących obiektów szpitalnych pomieszczenia na zwłoki
Projekt budowlany będzie służył Zamawiającemu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowego obszaru. Po otrzymaniu wersji papierowej projektu i zaakceptowaniu zawartości oraz treści Zamawiający złoży w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli projekt wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu na CD. Wersja elektroniczna powinna być zapisana w formacie .pdf oraz w formacie edytowalnym.
c) wykonanie projektu wykonawczego
Projekt wykonawczy będzie służył Zamawiającemu do opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych powyższego zakresu i będzie zawierał:
- uzupełnienia i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę, realizacji i odbioru robót budowlanych sporządzone odrębnie do każdej z branż,
- przedmiary robót w układzie branżowym,
- kosztorysy inwestorskie,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Dokumentacja powyższa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy medycznej (technologia medyczna) i sztuki technicznej, opracowanymi projektami budowlanymi i uzgodnieniami z Zamawiającym, a w szczególności z wymaganiami określonymi w:
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739);
- Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);
- Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.290);
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);
- Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn zmianami);
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
- Polskich Normach,
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137, z późn. zm.);
Projekt wykonawczy należy wykonać w 4 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu na CD. Wersja elektroniczna powinna być zapisana w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej.
Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz STWIOR należy wykonać w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej w formatach .pdf i formacie edytowalnym.

d) sprawowanie nadzoru autorskiego
W ramach nadzoru autorskiego Projektant będzie wyjaśniał nieścisłości i niejasności w projekcie wykonawczym oraz rozwiązywał problemy projektowe, bez obowiązku uczestnictwa w naradach produkcyjnych.
Przyjazd na budowę max 1 raz w miesiącu w zależności od potrzeb. / 3. Opis zamówienia / Informacje techniczne o obiekcie: / Zamawiający oczekuje zaprojektowania pomieszczenia na zwłoki zlokalizowanego pomiędzy Pierwszym Pawilonem Szpitalnym a Pawilonem Diagnostyczno Zabiegowym na poziomie dostępnym z przewiązki i łączników pomiędzy tymi budynkami. Dotychczasowe pomieszczenie, w którym są przechowywane zwłoki przed przekazaniem do Prosektorium w ramach programu budowy nowego bloku operacyjnego zmieni swoje przeznaczenie. / Tymczasowa przechowalnia zwłok, o ile przepisy nie mówią inaczej, może się składać z jednego pomieszczenia, wyposażonego w instalacje niezbędne do funkcjonowania: elektryczna, wod-kan, wentylacja, klimatyzacja z zapewnieniem utrzymania temperatury max. 18ºC przez cały rok. Powierzchnia jaka zapewni właściwe funkcjonowanie powinna zawierać się w przedziale 15 – 20 m2. / Rejon w którym Zamawiający oczekuje zaprojektowania pomieszczenia jest zabudowany obiektami szpitalnymi: / Pierwszy Pawilon oddany do użytku w 1853 roku, / Przewiązka pomiędzy Pierwszym a Drugim Pawilonem oddana do użytku 1 1989 roku, / Pawilon Diagnostyczno - Zabiegowy oddany do użytku w 2006 roku. / Plan aktualnej sytuacji, rzutu przyziemia oraz przekroju zawiera załącznik graficzny. Zamawiający oczekuje zaprojektowania przestrzennego pomieszczenia w nowym budynku tak, żeby dostosować pomieszczenia do obowiązujących przepisów sanitarnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739) oraz żeby były spełnione wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) dla wskaźników zapisanych na 2021 rok. / W zakres projektu ma też wchodzić skoordynowanie projektu nowego pomieszczenia z istniejącymi i planowanymi rozbudowami obiektów (dotyczy rozbudowy SOR pomiędzy przewiązką i Pierwszym Pawilonem i nadbudowa nad przewiązką). / W budynkach sąsiadujących z planowanym pomieszczeniem na zwłoki znajdują się media niezbędne do funkcjonowania pomieszczenia (energia elektryczna, woda zimna, woda ciepła i kanalizacja). Szpital posiada wystarczającą rezerwę energii elektrycznej dla zaspokojenia potrzeb pomieszczenia. / Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać uporządkowanie dróg i chodników związanych z planowaną rozbudową. / Budynki Szpitala znajdują się na terenie objętym obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Stalowej Woli. Zgodnie z zapisami MPZP teren którym znajdują się budynki Szpitala, jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej (tylko w zakresie elewacji budynków). / Projekt budowlany, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu elewacji budynku przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie, zostanie złożony przez Zamawiającego w Starostwie Powiatu Stalowowolskiego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca projektu w przypadkach wad lub braków stwierdzonych przez osobę zatwierdzającą projekt zobowiązany będzie do uzupełnienia ich w terminach wynikających z wystąpień organu wydającego pozwolenie na budowę bez dodatkowej zapłaty. / Projekty wykonawcze (obejmujące również przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie) należy sporządzić odrębnie dla branż: / - architektura, / - konstrukcja, / - zagospodarowanie terenu, / - instalacje sanitarne (kanalizacja sanitarna, woda zimna i ciepła, CO), / - wentylacja i schładzanie pomieszczenia, / - instalacje elektryczne i niskoprądowe. / Wykonawca projektu będzie występował do instytucji i organów o niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia opinie, uzgodnienia i decyzje oraz będzie ponosił ewentualne koszty z tym związane. / Zadanie należy opracować w następujących etapach: / 1). Koncepcja zadania: / Koncepcja zadania zawierająca rozwiązanie przestrzenne pomieszczenia na zwłoki. Koncepcja ma być uzgodniona z przedstawicielami Szpitala. Projektant może przesłać do Zamawiającego informację graficzną tej koncepcji w wersji nieedytowanej elektronicznej, a po zatwierdzeniu przesłać w wersji papierowej dla celów archiwalnych. / 2). Projekt budowlany: / Po zatwierdzeniu koncepcji zadania przez Zamawiającego należy opracować projekt budowlany spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn zmianami). Projekt podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. / 3) Projekt wykonawczy: / Po sporządzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu budowlanego należy sporządzić projekt wykonawczy o zakresie jak w pkt 2. c) i przesłać do Zamawiającego. / 4.2. Zakres czynności poprzedzający wykonanie projektu: / a) dokonanie inwentaryzacji obiektu w zakresie koniecznym do prawidłowego analizy wyboru miejsca na pomieszczenie na zwłoki, / b) przeanalizowanie istniejącej dokumentacji technicznej / c) sporządzenie mapy dla celów projektowych / 5. Odbiór przedmiotu zamówienia. / Odbiór będzie następował poprzez przekazywanie przez Wykonawcę i odbieranie przez Zamawiającego poszczególnych opracowań w miarę ich realizacji i poprzez odbiór końcowy przedmiotu zamówienia. / Części przedmiotu zamówienia takie jak.: koncepcja i projekt budowlany podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Ocenę i zatwierdzenie koncepcji Zamawiający dokona w ciągu 2 dni roboczych. Ocenę i zatwierdzenie projektu budowlanego w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wersji papierowej. Wstępne propozycje Wykonawcy dla wszystkich elementów zadania Wykonawca może przekazywać w formie elektronicznego pliku w formacie .pdf. W przypadku niespełniania oczekiwań Zamawiającego odnośnie przedstawionych opracowań z powodów merytorycznych lub formalnych opracowania będą zwrócone Wykonawcy bez zatwierdzenia dla poprawy wskazanych elementów. / Projekt budowlany będzie uznany za wykonany poprawnie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego pod względem zaprojektowanych funkcji i zakresu. W przypadku stwierdzenia przez Starostę Stalowowolskiego, podczas procedury wydawania decyzji pozwolenia na budowę, braków w projekcie budowlanym Wykonawca uzupełni braki terminie żądanym. / Projekt wykonawczy uznany zostanie za wykonany poprawnie po pozytywnej ocenie kompletności wydanej przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania wersji papierowych. / Odbiór końcowy odbędzie się poprzez podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu opracowań dotyczących zadania i oświadczenia, że dokumentacja projektowa zadania została wykonana zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, uzgodniona przez rzeczoznawców, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu dokumentacja ma służyć. / 6. Załączniki graficzne dołączone w wersji elektronicznej: / Plan sytuacyjny / Szkic nr 1 Wstępna lokalizacja pomieszczenia / Szkic nr 2 Przekrój przez wstępną lokalizację / Szkic nr 3 Przekrój przez okolicę lokalizacji / Rzut parteru z projektu wykonawczego PDZ / Przekrój E1 – E1 z projektu wykonawczego PDZ

Załącznik nr 10

Opis przedmiotu zamówienia – projekt budowlany zamienny i projekt wykonawczy budowy Centralnej Sterylizatorni

1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą:Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych
Część III zadania pod nazwą: „Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy Centralnej Sterylizatorni na parterze budynku Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) wykonanie koncepcji na wykonanie zamiennego projektu budowlanego Centralnej Sterylizatorni w stosunku do opracowania pt. „Projekt architektoniczno – budowlany w zakresie objętym zmianami wyszczególnionymi w projekcie: Centralnej Sterylizatorni, Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej” z września 2015 roku
 Opracowanie wynika z faktu zmiany koncepcji rozwiązań technologicznych w CS: rezygnacja ze sterylizatora gazowego i związanego z nim abatora a zastosowanie w tym miejscu sterylizatora plazmowego, zmiana technologii mycia wózków na większe urządzenie pozwalające również umyć i zdezynfekować szkielet łóżka szpitalnego, rezygnację z przyłącza sieci pary technicznej na własną stację uzdatniania wody i wytwornicę pary. Koncepcję architektoniczną należy opracować w 1 egz papierowym i przesłać również na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wersję nieedytowalną w formacie .pdf.
b) opracowanie zamiennego projektu budowlanego Centralnej Sterylizatorni w stosunku do opracowania pt. „Projekt architektoniczno – budowlany w zakresie objętym zmianami wyszczególnionymi w projekcie: Centralnej Sterylizatorni, Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej” z września 2015 roku
Projekt budowlany będzie służył Zamawiającemu uzyskania zamiennej decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowego obszaru. Po otrzymaniu wersji papierowej i zaakceptowaniu zawartości i treści Zamawiający złoży w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli projekt wraz z wnioskiem o wydanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowę.
Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu na CD. Wersja elektroniczna powinna być zapisana w formacie .pdf oraz w formacie edytowalnym.
c) wykonanie projektu wykonawczego zadania jw wraz z kosztorysami inwestorskimi i STWiOR
Projekt wykonawczy będzie służył Zamawiającemu do opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych powyższego zakresu i będzie zawierał:
- uzupełnienia i uszczegółowienie projektu budowlanego posiadanego przez Zamawiającego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę, realizacji i odbioru robót budowlanych sporządzone odrębnie do każdej z branż. Będzie również zawierał sugestie i uwagi wprowadzone przez Zamawiającego w ust.3,
- przedmiary robót w układzie branżowym,
- kosztorysy inwestorskie,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Projekt wykonawczy należy wykonać w 4 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu na CD. Wersja elektroniczna powinna być zapisana w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej.
Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz STWIOR należy wykonać w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej w formatach .pdf i formacie edytowalnym .ath.
d) sprawowanie nadzoru autorskiego
W ramach nadzoru autorskiego Projektant będzie wyjaśniał nieścisłości i niejasności w projekcie wykonawczym oraz rozwiązywał problemy projektowe, bez obowiązku uczestnictwa w naradach produkcyjnych.

Dokumentacja powyższa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy medycznej (technologia medyczna) i sztuki technicznej, opracowanymi projektami budowlanymi i uzgodnieniami z Zamawiającym, a w szczególności z wymaganiami określonymi w:
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739);
- Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.290);
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);
- Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn zmianami);
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
- Polskich Normach,
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137, z późn. zm.);

3. Opis zamówienia

Informacje techniczne o obiekcie:
Przyszła Centralna Sterylizatornia przewidziana jest na parterze Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego, w jego południowo-wschodniej części. Obecnie jest w stanie surowym zamkniętym z instalacjami sanitarnymi (piony wody, kanalizacji, CO). Nie jest doprowadzona energia elektryczna z rozdzielni w piwnicach, nie są wykonane centrale klimatyzacyjne wraz z przewodami dla wentylowania oddziału, wylewki, ścianki i stropy podwieszone. Przewidywana powierzchnia działu według projektu budowlanego wynosi 397,96 m2. Powierzchnia pomieszczeń pomocniczych na parterze (wiatrołap, komunikacja) wynosi 124,09 m2.
Centrale klimatyzacyjne będą zamontowane w pomieszczeniach w piwnicy budynku o łącznej powierzchni 311,78 m2. Maszynownia 01.3b) na czas wykonywania robót montażowych będzie w stanie technicznym wykończonym. Należy zaprojektować centrale klimatyzacyjne z niezbędnymi instalacjami.

W budynku wykończone i użytkowane są:
- obydwie klatki schodowe w budynku i elewacja - są całkowicie wykończone, a dostosowanie systemu SAP na klatkach do przepisów Zamawiający wykona według innego opracowania,
- częściowo piwnice (ok 80%),
- częściowo parter (ok. 60%),
- częściowo I piętro (Pracownia Diagnostyki Obrazowej) według opracowania zamiennego z 2014 roku). Zamawiający w ciągu 2017 roku ma zamiar wykonać roboty budowlane na pozostałej części I piętra z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i oddać do użytkowania,
- całe III piętro,
- częściowo IV piętro według opracowania projektowego z 2012 roku (Pracownia Chirurgii Naczyniowej).
Do budynku doprowadzono wszystkie media i wykonano zagospodarowanie terenu.
Zakres projektu
Projekt budowlany i projekt wykonawczy ma obejmować zakres rzeczowy ujęty w projekcie architektoniczno - budowlanym zamiennym dla Centralnej Sterylizatorni, Pracowni Endoskopowej i Bloku Operacyjnego opracowanym we wrześniu 2015 roku przez LSP Ligaszewski Wrocław obejmujący roboty związane z Centralną Sterylizatornią.

Projekty wykonawcze (obejmujące również STWiOR, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie) należy sporządzić odrębnie dla branż:
- architektura,
- konstrukcja,
- technologia medyczna,
- instalacje sanitarne (kanalizacja sanitarna, woda zimna i ciepła),
- instalacje centralnego ogrzewania, instalacje chłodu i ciepła technologicznego,
- wentylacja i klimatyzacja z automatyką i sterowaniem wentylacji oraz klimatyzacji,
- gazy medyczne (sprężone powietrze),
- instalacje elektryczne,
- instalacje niskoprądowe

Zakres oczekiwanych zmian wprowadzonych do projektu podlegającego zmianie:
Numeracja pomieszczeń według projektu z 2015 roku.
Pomieszczenia 0.64 i 0.64.A
W projekcie budowlanym założono automatyczną myjkę do wózków. Należy przewidzieć zainstalowanie myjki – dezynfektora do mycia i dezynfekcji wózków, pojemników sterylizacyjnych i transportowych, stelaży łóżek i innych wyrobów. Myjka ma być automatyczna, z własnym źródłem pary.
Pomieszczenia 0.63 i 0.62
W związku z planowanym myciem w myjce dla wózków również stelaży łóżek pomieszczenia te należy przeprojektować tak, żeby można było wyjeżdżać łóżkiem po dezynfekcji w sposób nieutrudniający wydawaniu – ekspedycji materiałów sterylnych.
Pomieszczenia 0.60 i 0.61
Sterylizator gazowy przewidziany w pomieszczeniach 0.61A i 0.60A nie będzie montowany. W związku z tym należy zlikwidować te pomieszczenia. Po zmianach do zamontowania pomiędzy strefą czystą a sterylną przewiduje się:
- przelotowy sterylizator parowy na 6 jednostek (nowy) z własną wytwornicą pary szt 1,
- przelotowy sterylizator parowy na 2 jednostki (nowy) z własną wytwornicą pary szt 1,
- przelotowy sterylizator parowy na 6 jednostek (do przełożenia z istniejącej sterylizatorni) z podłączeniem sterylizatora do sieci pary technologicznej szt 1,
- sterylizator na nadtlenek wodoru z plazmą na 1,5 jednostki wsadu,
Przegroda pomiędzy tymi pomieszczeniami musi pozostać o warunkach technicznych jak w PB.
Pomieszczenia 0.60 i 0.68
Pomiędzy pomieszczeniami zabudować 2 myjnie -dezynfektory przelotowe na 15 tac lub 7 zestawów anestezjologicznych (pozostałe parametry urządzeń jak w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wyposażenia Technologicznego). Istniejące otwory w ścianie żelbetowej usztywniającej pomiędzy pomieszczeniami dostosować do wymiarów pozwalających zamontować wyroby różnych firm (min 2)
Pomieszczenia 0.72 i 0.71
W związku z rezygnacją sterylizatora gazowego nie będzie również abatora. Całe pomieszczenia przewiduje się na stację uzdatniania wody z wytwornicą pary dla sterylizatora parowego, który Zamawiający posiada.
Stacja uzdatniania wody będzie się składać z filtra wstępnego, filtra węglowego, zmiękczacza wody, filtra świecowego i osmozera. Planowana wydajność 14 m3/dobę. Informacje techniczne o planowanych urządzeniach stacji uzdatniania znajdują się w SSTWT. Woda będzie gromadzona w 2 zbiornikach stalowych o pojemności min. 1,5 m3 każdy. W projekcie będzie rozważona lokalizacja tych zbiorników wraz z ewentualnym wzmocnieniem stropu.
Dla zapewnienia pracy sterylizatora parowego bez własnej wytwornicy pary, zaprojektować należy wytwornicę pary o wydajności pary min 90 kg/godz i ciśnieniu 2 bary.
Pomieszczenie 0.80
W pomieszczeniu przeznaczonym na magazyn odczynników chemicznych przewidzieć system dozowania chemii na 4 środki chemiczne z możliwością rozbudowy do 5 odczynnika .
Sieci zewnętrzne
Rezygnuje się z zewnętrznej pary technologicznej i wykonania przyłącza pary z Pawilonu II
Instalacje wewnętrzne:
Zaprojektować zasilanie elektryczne dla wszystkich urządzeń uzdatniania wody i wytwarzania pary dla celów technologicznych.
Stację uzdatniania wody zasilić z przyłącza wody wykonanego tylko dla Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego (DN100) w sposób umożliwiający również zasilanie z wewnętrznej sieci szpitalnej.
Pozostałe pomieszczenia należy w maksymalnym stopniu pozostawić jak w projekcie budowlanym uwzględniając zapisy wytycznych technologicznych i branżowych.

Zawartość projektów branżowych
Zamawiający żąda żeby projekty branżowe zawierały również następujące elementy dodatkowe, zamienne lub alternatywne w stosunku do projektów budowlanych:
a) Architektura
- na głównych ciągach komunikacyjnych zastosować poręcze lub odbojoporęcze systemowe o wykończeniu i kolorze jak zastosowane osłony przeciwuderzeniowe
- we wszystkich pomieszczeniach, w których będą wykonane sztywne stropy podwieszone z GKB przewidzieć drzwiczki dostępowe do pustych przestrzeni, malowane proszkowo o wymiarach minimum 40x40 cm,
- w łazienkach, w których przewidziano prowadnice dla zasłonek natryskowych przewidzieć również montaż zasłonek natryskowych. W sali pooperacyjnej przewidzieć system prowadnic z zasłonkami umożliwiającymi całkowite oddzielenie poszczególnych łóżek zasłonami,
- do malowania ścian należy stosować farby spełniające wymagania normy PN-EN 13300,
- dostosowanie pożarowe drzwi do szybów windowych wycenić dla 2 dźwigów osobowych i 4 dźwigów towarowych na parterze budynku,
- skrzydła drzwi zabezpieczać taśmą tak jak ściany tylko od strony narażonej na uszkodzenia przy ruchu łóżek i wózków,
- samozamykacze z funkcją blokady w pozycji otwartej zamontować na drzwiach komunikacji ogólnej, przez którą może przejeżdżać wózek lub łóżko,
b) Technologia medyczna
- należy dołączyć karty pomieszczeń z zestawieniem wyposażenia z technologii medycznej,
- koszty wyposażenia elementów wbudowywanych typu okno podawcze, zlewozmywak, zawór czerpalny, miska ustępowa, szafka pod zlewozmywak, zasłonka międzyłóżkowa itp. należy wycenić w branży właściwej dla robót a nie w technologii medycznej,
c) Instalacje sanitarne
- należy przewidzieć w przyborach do podawania wody (słuchawka prysznicowa, bateria umywalkowa, itp.) sitka napowietrzające oszczędzające wodę,
- baterie umywalkowe i zmywakowe tylko ścienne,
- drzwiczki dostępowe do zaworów swoją lokalizacją i wielkością muszą umożliwiać swobodny dostęp do zaworów,
d) Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
zawieszenie grzejników ma zapewnić ich stabilność, tzn w przypadku obciążenia osobą dorosłą nie może się odkształcać,
e) Wentylacja i klimatyzacja
należy skoordynować w piwnicy prowadzenie przewodów wentylacyjnych z zaprojektowanymi przewodami (według założeń I etapu projektu budynku z 2005 roku
f) Instalacje elektryczne
- oświetlenie: załączanie oświetlenia ogólnego i nocnego z jednego punktu dla korytarza,
- zastosować oświetlenie LED,
g) Instalacja telefoniczna
- instalacja nie ujęta w projekcie budowlanym. Instalacja będzie wykonana niezależnie od możliwości korzystania z telefonii VOIP. Należy z istniejącej łączówki w pomieszczeniu 0.3 Serwerownia doprowadzić do pomieszczeń Sterylizatorni przewód 10 parowy YtKSY 2x0,5mm do komunikacji 0.69 i zamontować tam łączówkę dla tego przewodu podtynkową w szafce zamykanej na kluczyk,
- z łączówki jw poprowadzić przewód telefoniczny 2 parowy i zakończyć gniazdkiem RJ15 w rejonie gniazd sieci strukturalnej do następujących pomieszczeń wymienionych w wytycznych elektrycznych
- Zamawiający nie oczekuje wyceny i montażu aparatów telefonicznych,
h) Instalacja sygnalizacji pożaru
do istniejącej pętli obsługującej parter wpiąć czujki z centralnej Sterylizatorni,
i) Kontrola dostępu
- Zamawiający ustala, że system kontroli dostępu oparty będzie na jednostronnej blokadzie drzwi objętych kontrolą. Żadne z drzwi nie będzie objęte dwustronną blokadą. W przejściach kontrolowanych należy zamontować zaczepy jednostronnie kontrolowane i klamkogałki. Zasilanie elektrozaczepów z instalacji napięcia rezerwowanego. Drzwi można będzie odblokować kartą chipową lub kluczem. Zamawiający rezygnuje z prowadzenia rejestracji zdarzeń tzn. że zamków tych nie należy wpinać do sieci niskoprądowej (również nie wykonywać oprzewodowania dla nich oraz nie montować centrali kontroli dostępu,
- do odczytu danych na kartach zastosować tylko czytniki standardowe o zasięgu 5-15 cm. Należy wycenić dostawę minimum 80 szt kart chipowych wraz z kartą systemową i instrukcją obsługi,

4. Inne informacje i wymagania:
4.1. Zamawiający będzie aktywnie uczestniczył w uzgadnianiu projektu wykonawczego zadania.

4.2. Zakres przedmiotu zamówienia poprzedzający wykonanie projektu:
a) dokonanie wizji lokalnej dla oceny stanu istniejącego oraz ewentualnej inwentaryzacji elementów obiektu w zakresie koniecznym do prawidłowego zaprojektowania i wyceny budowy,
b) przeanalizowanie istniejących projektów budowlanych i wykonawczych.

5. Odbiór przedmiotu zamówienia.
Odbiór będzie następował poprzez przekazywanie przez Wykonawcę i odbieranie przez Zamawiającego poszczególnych opracowań w miarę ich realizacji i poprzez odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.
Części przedmiotu zamówienia:
- koncepcja (wersja rysunkowa w pdf) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w ciągu do 5 dni roboczych od otrzymania opracowania. W przypadku niespełniania oczekiwań Zamawiającego odnośnie przedstawionych opracowań z powodów merytorycznych lub formalnych opracowania będą zwrócone Wykonawcy bez zatwierdzenia dla poprawy wskazanych elementów,
- projekt budowlany i projekt wykonawczy opracowany po zatwierdzeniu projektu budowlanego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Ocenę i zatwierdzenie projektu Zamawiający wykona w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wersji papierowej. W przypadku niespełniania oczekiwań Zamawiającego odnośnie przedstawionych opracowań z powodów merytorycznych lub formalnych opracowania będą zwrócone Wykonawcy bez zatwierdzenia dla poprawy wskazanych elementów. Wstępne propozycje Wykonawcy dla wszystkich elementów zadania Wykonawca może przekazywać w formie elektronicznego pliku w formacie .pdf. Projekt budowlany będzie uznany za wykonany poprawnie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego pod względem zaprojektowanych funkcji i zakresu. W przypadku stwierdzenia przez Starostę Stalowowolskiego, podczas procedury wydawania decyzji pozwolenia na budowę, braków w projekcie budowlanym Wykonawca uzupełni braki terminie żądanym.
- przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie podlegają wstępnej ocenie przez Zamawiającego na podstawie analizy zawartości, bez szczegółowego przeliczania. Wykonawca będzie zobowiązany podczas trwania procedury przetargowej do udzielania niezwłocznych odpowiedzi, wyjaśnień i korekty obliczeń w przypadku otrzymania przez Zamawiającego pytań w temacie przedmiarów i zgodności z projektem wykonawczym od potencjalnych wykonawców robót budowlanych.

Odbiór końcowy odbędzie się poprzez podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu opracowań dotyczących zadania i oświadczenia, że dokumentacja projektowa zadania została wykonana zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu dokumentacja ma służyć.

6. Załączniki w wersji elektronicznej dołączone do przetargu:
Projekt budowlany zamienny z 2015 roku dla Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w wersji .pdf w zakresie:
- Opis techniczny,
- Rysunki branżowe,
Projekt budowlany zamienny dla OAiIT z 2015 roku w wersji .pdf w zakresie:
- Rzut I piętra architektura,
- Rzut piwnic i I piętra wentylacja,
Decyzja pozwolenia na budowę: nr 185/2004 (podstawowa) oraz 540/2015 (zamienna dla Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni)
- wytyczne branżowe dla nowej technologii
- szczegółowa specyfikacja technicznego wyposażenia technologii - korekta