Załącznik nr 10

UMOWA NR …....

O PEŁNIENIE FUNKCJI

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w  dniu  ……………… r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym  Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym  w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,   ul Staszica 4

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009325

reprezentowanym przez:

Edwarda Surmacza - Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym,

a

............................................................................................................................................

wpisanym do ........................................................................................................................,

zwanym w dalszej części umowy Inspektorem, reprezentowanym przez:

.......................................................

§ 1

- Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza Inspektorowi, a Inspektor przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia: Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług

- Zakres rzeczowy zadania określają projekt budowlany i projekt wykonawczy:

- budowy Bloku Operacyjnego i Pracowni endoskopowej wraz z łącznikiem pomiędzy Pawilonem Diagnostyczno – Zabiegowym a Pierwszym Pawilonem na poziomie II piętra,

- budowie Centralnej sterylizatorni na poziomie parteru PDZ,

- wykonaniu robót wykończeniowych w maszynowni wentylacyjnej PDZ w piwnicy budynku,

- budowie pomieszczenia na zwłoki jako rozbudowa łącznika szpitalnego,

- wykonaniu robót budowlanych Magazynu odpadów medycznych i Centrali gazów medycznych w istniejącej przewiązce,

dostosowaniu klatek schodowych PDZ do przepisów w zakresie SAP.

- Przedmiot umowy obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski w następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej,wod-kan, c.o. wentylacyjnej i gazowej, elektrycznej i elektroenergetycznej, a czynności wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

- W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Inspektor jest upoważniony do występowania wobec ERBUD Sp. z o.o. w Rzeszowie - zwanej dalej w treści Umowy "Wykonawcą Robót", w charakterze przedstawiciela Zamawiającego w pojęciu określonym w ustawie Prawo budowlane.

- Inspektor oświadcza, że znany jest mu zakres rzeczowy zadań, o których mowa w ust.1 i że dla całego zakresu dysponuje wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na kompetentne pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.

§ 2 Oświadczenia

1. Inspektor oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniających do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, co potwierdzają przedłożone Zamawiającemu kopie dokumentów,  poświadczone za zgodność z oryginałem.

2. Inspektor oświadcza, że on i jego ewentualni współpracownicy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewłaściwego wykonania umowy do kwoty………………..na podstawie.............

3. Inspektor oświadcza, że będzie wykonywał nadzór inwestorski będący przedmiotem niniejszej umowy w branży ………………..osobiście. * Inspektor oświadcza, że w jego imieniu nadzór inwestorski w branży………………… będzie wykonywał ………………………………….. posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr : ……………………… .. * (* - niepotrzebne skreślić)

4. Inspektor może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w ust. 3  wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem że będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące kwalifikacji żądanych w wymaganiach formalnych oraz złożą oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z niniejszej Umowy i ustawy Prawo budowlane.

5. Inspektor oświadcza, że nie został prawomocnie skazany za przestępstwo: przekupstwa, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz oświadcza, że nie pozostaje z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

7. Inspektor oświadcza, że zapoznał się z umową jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą oraz ofertą Wykonawcy dotyczącą realizacji budowy.

8. Inspektor oświadcza, że zapoznał się z dokumentami opisującymi zadania, o których mowa w §1 ust.2.

9. Do kontaktów w zakresie wykonania umowy z Inspektorem, Zamawiający upoważnia Koordynatora zadania z ramienia Zamawiającego …….. oraz Zastępce Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych – Jolantę Mazur.

§ 3 Zakres obowiązków Inspektora

Do obowiązków Inspektora należy zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami). Ponadto do obowiązków Inspektora należy:

1. W zakresie dokumentacji projektowej: przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej w dniu podpisania umowy.

2. W zakresie realizacji projektu: zarządzania, nadzoru, kontroli i rozliczenia zadania inwestycyjnego:

1) przejęcie od zamawiającego obowiązków nadzoru nad budową niezwłocznie po podpisaniu umowy i sprawdzeniu /ew. korekta/ prawidłowości dotychczasowych działań w zakresie nadzoru;

2)kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne;

3) pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych;

4) pobyt na budowie min 2 razy w tygodniu każdorazowo potwierdzony podpisem w księdze obecności, która znajdować się będzie na terenie szpitala (Sekretariat Szpitala lub gabinet Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych pok. Nr 7) oraz stosowania na placu budowy odblaskowej kamizelki ochronnej z napisem „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”;

5) wnoszenie uwag do realizacji harmonogramu robót przedstawionego przez Wykonawcę Robót;

6) kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną,  prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie;

7) kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy;

8) kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu;

9) nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą o finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, obowiązującymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji;

10) ocena materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę Robót, ocena dostarczonych dokumentów odnośnie przydatności ww. materiałów w realizacji przedmiotowej inwestycji i pisemna akceptacja do realizacji przedstawionego materiału,

11) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów;

12) kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;

13) sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;

14) stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu w formie elektronicznej;

15) sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktur częściowych i końcowej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z Wykonawcą Robót, co zostanie potwierdzone podpisem na stosownym dokumencie;

16) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego;

17) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę;

18) kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę  Robót  i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień;

19) w przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez Wykonawcę Robót, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego;

20) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez Wykonawcę Robót,

21) opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień  na roboty nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.

22) informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również o problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach korygujących;

23) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową;

24) ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów;

25) organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą Robót, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział brać będą Wykonawca Robót oraz Zamawiający, jak również zapewnienie wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość wykonywanych robót. W przypadkach koniecznych zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie terminie;

26) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów;

27) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

28) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;

29) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz  weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę Robót dokumentów do odbioru końcowego;

30) skompletowanie dokumentów wymaganych do złożenia do PINB w Stalowej Woli w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji;

31) przyjęcie od Wykonawcy Robót inwentaryzacji powykonawczej oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji;

32) przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem;

33) wyegzekwowanie usunięcia przez projektanta i Wykonawcę Robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego;

34) wnioskowanie o dochodzenie  należnych kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych Wykonawcy Robót;

35) przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających Wykonawcy Robót za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie;

36) kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy Robót z jego Podwykonawcami

37) Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.

3. W zakresie wykonywania czynności w okresie gwarancji i rękojmi:

Udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji

i rękojmi udzielonej przez wykonawcę inwestycji, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów.

4. W zakresie obsługi informacyjnej: Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji zadania.

5. Zakres usług pełnionych przez inspektora nadzoru powinien być realizowany wg wytycznych zawartych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z póżn. zm.) oraz wszystkimi przepisami w tym zakresie.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawować będzie nadzór budowy w wymiarze czasu zapewniającym pełną skuteczność pełnionego nadzoru inwestorskiego we wszystkich koniecznych branżach i zgodnie z zakresem robót jakie będą wykonywane w ramach inwestycji, zgodnie z treścią przedstawionej oferty, tj. w wymiarze…… godzin tygodniowo.

§ 4 SPOSÓB WYKONANIA /PODWYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami, bez udziału podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*

2. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy ............... (nazwa firmy i osoby do

kontaktu) następujący zakres czynności: ………………………………………….( zapisy zostaną

doprecyzowane po wyborze Wykonawcy i przed przystąpieniem do realizacji zamówienia).

3. Dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o których mowa w ust. 2:

Adres……………………………………………………………….;

tel.: …………………………………………; fax:………………………………..;

adres mail: …………………………………………………………………..

4. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć podwykonawcom wykonanie tych części zamówienia, których powierzenie wskazał w ofercie.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może również:

1) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

2) zrezygnować z podwykonawstwa,

3) zmienić podwykonawcę

6. Powierzenie Podwykonawcy części zamówienia innych niż wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

8. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy i przyjmuje odpowiedzialność z tego tytułu.

9. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 5 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług któregokolwiek Podwykonawcy.

10. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 5 TERMIN WYKONANIA

1. Umowa zawarta jest na czas trwania inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi po zakończeniu robót i usunięciu usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z Wykonawcą.  Inspektor nadzoru będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi.

3. Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane.

5. Wykonawca będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w umowie zakresie również w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. Termin gwarancji został określony przez Wykonawcę Robót na 36 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji.

§ 6 UPRAWNIENIA, FUNKCJE

1. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wykona , zgodnie z ofertą przez następującą osobę/osoby:

a) Inspektora nadzoru Pan/Pani …….. posiadający/ca uprawnienia budowlane nr …….. do kierowania robotami w specjalności kontrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równorzędnych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym, będącego jednocześnie Koordynatorem czynności wykonywanych przez inspektorów pozostałych specjalności

b) Inspektora nadzoru Pan/Pani …..posiadający/ca uprawnienia budowlane nr …….. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji wod-kan, c.o,  wentylacyjnych, gazowych bez ograniczeń lub równorzędnych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym

c) Inspektora nadzoru Pan/Pani …..posiadający/ca uprawnienia budowlane nr …….. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równorzędnych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym Wykaz osób stanowi załącznik nr 2 do umowy.

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana

przez Zamawiającego (tj. wystąpienie okoliczności losowych w szczególności śmierci, choroby, utraty uprawnień). Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, zapewniający równoważny poziom jakości, z zastrzeżeniem iż w sytuacji zmiany osób określonych w ust. 1 lit. a-c) osoba ta musi wykazać się doświadczeniem umożliwiającym uzyskanie co najmniej takiej samej liczby punktów odnośnie kryterium oceny oferty „doświadczenie Inspektora nadzoru”, co osoba wykazana w ofercie przetargowej.

3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2,

nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do nadzoru którejkolwiek osoby.

4. Zamawiający wymaga w trakcie trwania robót objętych zamówieniem obecności osób,

o których mowa w ust. 1, min. 2 razy w tygodniu,  w wymiarze ...... godzin w tygodniu

(zostanie wypełnione po wyborze oferty). Ewidencjonowanie obecności inspektorów

nadzoru na placu budowy będzie prowadzone poprzez wpis opatrzony podpisem inspektora nadzoru danej branży w dzienniku obecności, znajdującym się w budynku głównym szpitala i prowadzonym przez Zastępcę Dyrektora ds Adminitracyjno-Eksploatacyjnych.

§ 7  WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1,  strony ustalają zgodnie ze złożoną ofertą przetargową na kwotę brutto ....................... zł (słownie złotych: .....................) zawierającą obowiązujący w dniu wymagalności ................... podatek VAT w wysokości ....................... zł. Cena netto: ............................... zł (słownie złotych:

..............................................................), stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w § 10 ust. 3 umowy.

3. Rozliczenie robót odbędzie się fakturami częściowymi w odstępach kwartalnych.

Płatności będą uzależnione od postępów robót budowlanych i będą odpowiadać procentowemu zaawansowaniu robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę inwestycji, o którym mowa w § 1 umowy.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane usługi nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego inwestycji, zatwierdzony przez   Zamawiającego.

5. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy nastąpią przelewem na wskazany w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu ….. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 8 OBOWIĄZKI STRON

Do obowiązków stron należy:

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) udostępnienie Wykonawcy posiadanych materiałów i informacji, które są niezbędne do realizacji zamówienia, w tym 1 egz. dokumentacji projektowej inwestycji w wersji papierowej;

b)udzielanie Wykonawcy odpowiedzi na formalne wystapienia w terminie do 7 dni

liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia w formie pisemnej,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane w imieniu i na rzecz zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego szczegółowo określone w §3 niniejszej umowy.

§ 9 Kary umowne

1. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Inspektora, Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%

wynagrodzenia brutto Inspektora określonego w § 7 ust. 1.

2. Zamawiający może nałożyć na Inspektora  karę umowną w wysokości 0,3%

wynagrodzenia brutto Inspektora określonego w § 7 ust. 1, za każdy przypadek

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w § 4.

3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10 Zmiany umowy

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

3. W razie zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 3 pkt 1 umowy,

wynagrodzenie umowne netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony

podatek VAT w zmienionej wysokości. Kwota ta może zostać zmieniona wyłącznie na

podstawie aneksu do niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, może wystąpić do

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie

wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do

oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez

Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie.

4. Dopuszcza się również zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznościach określonych

w art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art.144 ust.1

pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:

1) zmian postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla

realizacji przedmiotu umowy;

2) zmian w zakresie osób zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 umowy;

3) sposobu dokonywania płatności i rozliczenia niniejszej umowy;

4) zmian podwykonawcy zgodnie z § 4 ust. 5- 9 umowy.

11. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest pisemne zwrócenie się jednej ze

stron o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w umowie z podaniem uzasadnienia

faktycznego oraz wyrażenie zgody przez drugą ze stron.

§ 11 Rozwiązanie umowy

1. Umowa może ulec rozwiązaniu:

1) W trybie natychmiastowym gdy Inspektor nie wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy – wówczas wynagrodzenie Inspektorowi nie przysługuje.

2) W przypadku rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą robót.

W tym wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Inspektora obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

2. W przypadku niewłaściwego i nieterminowego dokonania oceny zgodności projektu wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i nieterminowego złożenia raportu z tej oceny Zamawiający ma prawo dochodzić od Inspektora poniesionej szkody.

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

§ 13

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

INSPEKTOR                                                                    ZAMAWIAJĄCY