Załącznik nr 10

UMOWA

o zamówienie publiczne nr   1556 ZP/2020

Dnia  ...................... ….. r.  w Stalowej Woli pomiędzy:

Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli

ul. Staszica 4;       37 – 450 Stalowa Wola

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009325,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

Grzegorz Czajka  – p.o Dyrektora

za kontrasygnatą Głównego Księgowego - Elżbiety Głowackiej

oraz

.............................................

wpisanym do .....................................................................................................................................,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....................................

w wyniku wyboru  Wykonawcy w  przetargu nieograniczonym – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujące zadania:

Opracowanie zamiennego projektu budowlanego i projektu technicznego wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania w ramach przebudowy i budowy na IV piętrze Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego pomieszczeń dla Oddziału Kardiologicznego I oraz Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

zwane dalej „przedmiotem umowy”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, jest opisany w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która jest załącznikiem do umowy i stanowi jej integralną część.

3. Wykonanie projektów winno uwzględniać podział na co najmniej następujące branże:

- architektura i konstrukcja,

- instalacje elektryczne,

- instalacje niskoprądowe,

- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje wod-kan.,

- technologia medyczna.

Wykonawca może wprowadzić następne branże podziału projektów według własnego uznania.

4. Wykonawca będzie przekazywał przedmiot umowy Zamawiającemu zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogram realizacji przedmiotu umowy, który jest załącznikiem do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część. Harmonogram ten będzie mógł być, za zgodą Zamawiającego korygowany, lecz zmiany te nie mogą powodować zmiany terminu określonego w § 2, ust. 1 niniejszej umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do  realizacji przedmiotu umowy.

6. W wypadku gdy będą realizowane roboty budowlane, w oparciu o opracowane przez Wykonawcę projekty, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia nadzoru autorskiego zgodnie z Art. 20, ust. 1, pkt 4) ustawy Prawo budowlane, potwierdzenia zmian nie  odstępujących w istotny sposób od zatwierdzonego projektu budowlanego, dokonanych podczas wykonywania robót, jeśli zaistnieje taka konieczność. Wykonawca nie będzie  obowiązany do uczestniczenia we wszystkich cyklicznych naradach koordynacyjnych na budowie. Jeżeli jednak nie będzie możliwe właściwe udzielenie wyjaśnień lub zaproponowanie rozwiązań uczestnikom procesu budowlanego za pomocą poczty elektronicznej lub  telefonicznie, to Wykonawca winien udzielić tych wyjaśnień lub przedstawić rozwiązania w miejscu budowy. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego uczestniczyć w naradzie koordynującej lub stawić się na placu budowy maksymalnie  ….  razy w związku z wykonywanym nadzorem autorskim.

7. Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

§ 2 Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 ustala się na ….............- dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania umowy.

2. Termin wskazany w ust. 1 może ulec przesunięciu za zgodą Zamawiającego o czas opóźnienia w realizacji prac, które były spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą rozpoczęcie bądź kontynuowanie prac objętych niniejszą umową.

3. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

4. W razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania siły wyższej w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej.

5. W razie braku zawiadomienia w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej nie będzie możliwe przesunięcie terminu.

6. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej data ustalona dla zakończenia prac objętych umową będzie przesunięta o czas, w którym siła wyższa uniemożliwiła kontynuację tych prac pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy o czym Strony zdecydują w protokole uzgodnień podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.

7. Ewentualne zmiany terminów następują wyłącznie w drodze aneksu do niniejszej umowy.

8.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących na terenie szpitala zaleceń związanych z zapobieganiem i zwalczaniem pandemii COVID-19 oraz zabezpieczenia pracowników wykonujących przedmiotu zamówienia do Zamawiającego w środki dezynfekcyjne oraz środki ochrony osobistej

9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren szpitala osób u których pomiar temperatury ciała wskaże więcej niż 36,9 °C, osób u których stwierdzone zostaną objawy infekcji, osób u których w przeprowadzonej ankiecie stwierdzone zostaną okoliczności potwierdzające ryzyko zakażenia COVID-19.

§3 Realizacja umowy

1. Wykonawca, dla potrzeb wykonania zamówienia, będzie weryfikował na własny koszt otrzymane od Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem zgodności ze stanem faktycznym.

2. W przypadku nie posiadania lub nie udostępnienia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania projektów, Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je we własnym zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.

3. Projekty zawierać będą wymagane prawem oświadczenie, że są wykonane zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć i winny być zaopatrzone w wykaz opracowań.

4. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia oraz powinna być uzgodniona z Zamawiającym. Zamawiający nie może powoływać się na niezgodność dokumentacji projektowej z jego oczekiwaniami, w przypadku gdy strony uczyniły zadość obowiązkowi uzgodnienia jej treści. Nie dotyczy to błędów w dokumentacji, które nie mogą być stwierdzone przez Zamawiającego, bez udziału osób posiadających uprawnienia do projektowania tego samego rodzaju co autorzy przekazywanej dokumentacji. Zgodnie z zasadą ochrony konkurencji elementy wyposażenia należy opisywać przy użyciu parametrów, bez stosowania nazwy producenta.

5. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

6. Części przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Ocena kompletności i zgodności projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, nastąpi do 7 dni roboczych po pozytywnej ocenie kompletności.

7. W przypadku niezgodności projektu wykonawczego z wykonanym projektem budowlanym, błędów merytorycznych lub braków formalnych przekazanych przez Wykonawcę opracowań, będą one zwrócone Wykonawcy celem poprawy wskazanych elementów bez dodatkowej zapłaty.

8. Jeżeli w czasie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, w oparciu o wykonaną dokumentację projektową, uczestnicy tego postępowania wystąpią do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym niejasności lub braków w projektach lub przedmiarach, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień lub uzupełnień, bez żądania dodatkowej zapłaty.

9. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu dokumentacja ma służyć.

10. Poszczególne opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie przekazywał protokołami zdawczo-odbiorczymi Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych lub Kierownikowi Działu Techniczno-Eksploatacyjnych w siedzibie Zamawiającego.

11. Za dzień wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, uważa się dzień przekazania całości dokumentacji dotyczącej umowy.

12. Osobami wyznaczonymi do merytorycznego reprezentowania stron przy realizacji niniejszej umowy bez prawa zmiany jej postanowień są:

a) w imieniu Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………………

b) w imieniu Wykonawcy – ….............................

tel. …............................. , e-mail: ......................................

§ 4 Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy. W tym zakresie Strony ustalają, iż przejście autorskich lub pokrewnych praw majątkowych nastąpi na wszelkich polach eksploatacji.

2. Wykonawca zapewnia, że podczas wykonywania prac objętych niniejszą Umową nie naruszy żadnych praw autorskich, patentowych, projektowych, znaków chronionych, itp., zastrzeżonych przez osoby trzecie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich 
i pokrewnych i innych praw osób trzecich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, a przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

§ 5 Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie  ryczałtowe, które wynosi: netto ….......................... PLN : brutto …................................ PLN  (słownie brutto : …...........................................................................) w tym:

a) wynagrodzenie za prace projektowe : netto …................ PLN, brutto …...................... PLN:

b) wynagrodzenie za nadzór autorski : netto …................... PLN, brutto …...................... PLN

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite
i kompletne wykonanie prac objętych niniejszą umową z zachowaniem zgodności ze wszystkimi  postanowieniami umowy i obejmuje łączną cenę opracowań projektowych i innych świadczeń (nadzór autorski), niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi.

3. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie  faktur VAT za wykonanie zadań objętych niniejszą umową.

4. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, ust. 1,  wystawione będą:

a) po podpisaniu bezusterkowych protokołów odbioru

b) za nadzór autorski, po odbiorze końcowym inwestycji zrealizowanej w oparciu                   o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację projektową.

- Zamawiający przekaże należne Wykonawcy wynagrodzenie, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie …........... dni od daty podpisania protokołu odbioru i dostarczenia faktury VAT oraz  …............dni od daty odbioru końcowego inwestycji, o którym mowa w ust. 4, lit b i dostarczeniu faktury VAT. Datą przekazania wynagrodzenia jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że figuruje w wykazie podmiotów (tzw. biała lista), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

7. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktury VAT w formie pdf na wskazany adres e-mail zam-publ@szpital-stw. com

§ 6 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1)  0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

2) 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

3) 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie.

4) 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.

3. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia nie rezygnując z kar umownych i odszkodowania.

4. Wykonawca ma prawo do naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia zapłaty.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w szczególności:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

2) gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy

3) gdy nastąpi rozwiązanie Wykonawcy;

4) Wykonawca nie rozpoczął prac objętych niniejszą umową bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. W przypadku określonych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8 Zmiany umowy

1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron 
z zachowaniem formy pisemnej.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy jeżeli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania zamówienia. W takim przypadku może być on przedłużony za zgodą Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy .

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie stronom przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową.

3. Sądem właściwym miejscowo będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności  na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. Ustaw z 2015 roku, poz. 618 z późn. zmianami).

5. Niniejszą umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca

Załączniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia …....................... roku

2. SIWZ

3. Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca:                Kontrasygnata Głównego Księgowego :                Zamawiający:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 , Stalowa Wola, Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@szpital-stw.pcom , telefonicznie nr tel. 15 843 32 05, listownie na adres SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 , 37-450 Stalowa Wola,, kontakt osobisty w siedzibie Szpitala

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.