Spr 726 ZP/2012

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

SIWZ  zawiera:

1.Formularz oferty - wzór

2.Opis przedmiotu zamówienia

3.Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

4.Umowa- wzór

Stalowa Wola ......................                                                               Zatwierdzam:

ROZDZ. I   FORMULARZ OFERTY - wzór

OFERTA

...................................................                                                ADRESAT:

siedziba, nazwa Wykonawcy                                                    Samodzielny Publiczny

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

w Stalowej Woli

ul. Staszica 4

37-450 Stalowa Wola

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr …., poz. …… z  dnia ……………………………:

1.Oferujemy :

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz

z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli

za łączną wartość  netto.................................................., brutto...............................................zł

słownie brutto ..........................................................................................................zł

zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi, uzgodnieniami z Zamawiającym

i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Podana cena nie ulegnie zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia i zawiera

wszystkie składniki cenotwórcze konieczne do jego realizacji, z wyjątkiem odpowiednich

zapisów w umowie.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną, dokonaliśmy wizji lokalnej

przedmiotu zamówienia oraz uzyskaliśmy, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie

informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

5. Zamówienie zamierzamy realizować sami/w częściach dotyczących ( wymienić jakie)

…………………………

…………………………

z  udziałem Podwykonawców        *

W wypadku wyboru naszej oferty i udziału w realizacji przedmiotowego zamówienia

Podwykonawców, jako Generalny Wykonawca, zlecimy wykonanie prac Podwykonawcom, po

poinformowaniu Zamawiającego, spełnieniu uwarunkowań wynikających z  SIWZ oraz innych

uwarunkowań wynikających z przepisów art. 6471  Kodeksu Cywilnego.

6. Oferujemy termin realizacji robót : do 21 tygodni od daty przekazania placu budowy dla robót przygotowawczych

7. Zobowiązujemy się do realizacji robót objętych zamówieniem w sposób nie utrudniający

funkcjonowania pozostałej części szpitala. Wszystkie roboty pylące wykonywane będą przy

maksymalnym zabezpieczeniu pozostałej, czynnej części szpitala. Dla ograniczenia kontaktu terenu

prowadzonych prac z oddziałami szpitalnymi, które będą czynne przez cały czas -  wykonamy

prowizoryczne zabezpieczenie w postaci szczelnej zabudowy z płyt gipsowych na granicy

pomieszczenia 2/1 Hall w osi „4” i niezbędne inne ( np. kotary, folia itp.), które zapobiegać będą

rozprzestrzenianiu się kurzu z miejsca prowadzenia robót.

8.  Oferujemy okres gwarancji  ......... lat, okres rękojmi .................lat, licząc od daty odbioru

końcowego wykonanych robót.

9. Oświadczamy, że akceptujemy fakturowanie robót nie częściej, niż jeden raz w miesiącu, na podstawie protokołów odbioru robót zawierających zrealizowany zakres rzeczowy i podpisanych przez uprawnionego inspektora nadzoru lub przez inne osoby uprawnione ze strony Zamawiającego.

10.Akceptujemy termin płatności za wykonane roboty :  do 45 dni od daty dokonania odbioru robót

i przedłożenia faktury Zamawiającemu.

11.W przypadku zatrudniania Podwykonawców, zobowiązujemy się do dokumentowania

Zamawiającemu zapłaty kwoty należnej Podwykonawcy, przed upływem terminu zapłaty

należnej nam kwoty od Zamawiającego

12. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na

warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

13.Przyjmujemy do wiadomości , że roboty na które składana jest przez nas oferta będą

współfinansowane ze środków NFOŚ i GW w ramach III konkursu Programu Priorytetowego

System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Zarządzanie energią w budynkach

użyteczności publicznej

14.Wadium w wysokości ………….PLN wniesione zostało przez nas wniesione w formie…………….

………………………………

Zwrot wadium winien nastąpić na konto nr………………………………………………………

15.Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia ofert (art. 297 K.k.).

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)  Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

2)  Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców

prowadzonej w formie spółki cywilnej) - wymagana przy podpisaniu umowy

3)  Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 i nie podleganie

wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust.1 i ust.2 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 roku z późniejszymi zmianami ) - wg Załącznika nr 1.

4)  Wykaz robót budowlanych wykonanych, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, z potwierdzeniem realizacji co

najmniej jednego zamówienia o podobnym zakresie i o wartości porównywalnej lub przekraczającej

wartość zamówienia w składanej przez Wykonawcę ofercie - wg  Załącznika nr 2

5)  Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa w Zał. Nr 2 zostały wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

7)   Imienna lista osób nadzoru technicznego z uprawnieniami do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnościach odpowiednich do wykonania zamówienia

- Załącznik nr 3 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

8)  Oświadczenie o zatrudnianiu osób, o których mowa w pkt 7 lub pisemne zobowiązanie innych

podmiotów do udostępnienia osób do wykonania zamówienia w całym okresie jego realizacji

9)  Oświadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawcę pracowników zdolnych do wykonania zamówienia

lub dołączenie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do

wykonania przedmiotu zamówienia w całym okresie jego realizacji

9)   Kosztorysy ofertowe

10) Oświadczenie, że oferowane materiały posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania,

certyfikaty wg Załącznika nr 4.

11)Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,

a  jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres

umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

12)  Kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności gospodarczej z potwierdzeniem opłaty składki ubezpieczeniowej, jeśli z treści polisy

to nie wynika

13) Zestawienie kosztorysów ofertowych

14) Dowód wpłaty wadium w wymaganej wysokości i formie

15)  Inne - wg uznania Wykonawcy

……………………………….

podpis osoby uprawnionej

- - niepotrzebne skreślić

ROZDZ. II    OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

1.Informacja techniczna i organizacyjna – Wytyczne wykonania i odbioru robót

2.Dokumentacja wykonawcza:

Zadanie A „Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku    Porodowego”

1. Architektura

2. Konstrukcja

3. Gazy medyczne

4. Instalacje sanitarne wewnętrzne (wod-kan i CO)

5. Wentylacja mechaniczna

6. Instalacje elektryczne

7. Instalacje teletechniczne

8. Wybrane elementy z wyposażenia technologicznego ujęte w kosztorysie SZ-POR-TM1

Zadanie  B „Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie”

1. Architektura

2. Wentylacja mechaniczna na poziomie parteru budynku B1

3. Wewnętrzne instalacje sanitarne – wymiana przewodów i armatury w węzłach rozdzielaczowych z izolacją cieplną

4.  Wewnętrzne instalacje sanitarne – przebudowa instalacji wodociągowej

Zadanie C „Dostosowanie Drugiego Pawilonu Szpitalnego tj. budynków „A”, „B” i „B1” do obowiązującychprzepisów pożarowych”

1. Architektura – w zakresie ujętym w kosztorysie SZP-PAW-BUD9

2. Konstrukcja - w zakresie ujętym w kosztorysie SZP-PAW-BUD9

3. Wewnętrzne instalacje sanitarne – przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej i CO w zakresie ujętym kosztorysach SZ-POR-HYD oraz SZ-POR-CO1

4. Wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne  w zakresie ujętym w kosztorysie SZ-POR-ETE1

3.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4.Przedmiary robót

5.Wytyczne wykonania i odbioru robót

W/w opracowania (pkt 1-5) są załącznikami do SIWZ

# ROZDZ. III. INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

# Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

# ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

# Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

# tel 0-15 843 32 01, 843 33 97  fax 0-15 843 33 97

# organizuje przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz

z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli

Zapraszamy do składania ofert.

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.spełniają warunki określone w art. 22, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP, tj.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

lub

będą polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia należących do innych podmiotów. W tym wypadku Wykonawca przedstawia

w ofercie pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania, przez cały okres realizacji zamówienia, wiedzy, potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, podpisane przez uprawnione osoby tych podmiotów.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ustawy Prawo zamówień    publicznych o udzielenie zamówienia.

2. złożą ofertę spełniającą wymogi SIWZ

I A Sposób oceny spełniania warunków jest następujący:

Warunek 1a) jest spełniony jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie wg Załącznika nr 1 do SIWZ

Warunek 1b) będzie spełniony jeżeli Wykonawca:

-  złoży oświadczenie wg Załącznika nr 1 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust 1 ustawy Prawo

zam. publicznych

- dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia i przedstawi wykaz pracowników z informacją dotyczącą uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnościach odpowiednich do wykonania zamówienia wg Załącznika nr 3 do SIWZ

oraz przedstawi oświadczenie o zatrudnianiu tych osób przez Wykonawcę

lub dołączy pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia na czas realizacji zamówienia objętego prowadzoną procedurą przetargową podpisane przez  uprawnione osoby tych podmiotów

Wykonawca przedstawi też oświadczenie o zatrudnianiu pracowników zdolnych do wykonania zamówienia lub dołączy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia na czas realizacji zamówienia objętego prowadzoną procedurą przetargową  podpisane przez uprawnione osoby tych podmiotów

- na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi przedstawić „Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie”, sporządzony wg wzoru jak w Załączniku nr 2 oraz musi dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wykaz ten ma świadczyć o wykonaniu przez Wykonawcę co najmniej jednego zamówienia o podobnym zakresie i o wartości porównywalnej lub przekraczającej wartość zamówienia w składanej przez Wykonawcę ofercie.

Jeżeli z oferty Wykonawcy wynikać będzie, że Wykonawca przy realizacji zamówienia, będzie korzystał z wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego oraz osób innych podmiotów mających wykonywać roboty budowlane, to należy dołączyć odpowiadający tym robotom budowlanym „Wykaz robót budowlanych ….”, wykonanych przez te podmioty wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty wymienione w Wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Pod wyżej wymienionym pojęciem, „zamówienie o podobnym zakresie”, w tym postępowaniu, rozumie się zamówienie polegające na wykonaniu następujących rodzajów robót: robót ogólnobudowlanych, robót instalacyjnych wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, gazów medycznych, elektrycznej, teletechnicznej. Wartość porównywalna, w tym postępowaniu, to wartość wykonanych poszczególnych rodzajów robót, która nie może być mniejsza o więcej, niż 30% wartości tych samych rodzajów robót zawartych w ofercie Wykonawcy.

Warunek  1d) będzie spełniony jeżeli Wykonawca złoży:

-oświadczenie wg wzoru określonego w Załączniku nr 1

-aktualny odpis z właściwego rejestru , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Warunek 1 c) będzie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i na potwierdzenie tego warunku złoży:

- oświadczenie wg wzoru Zał. Nr 1

- kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

gospodarczej z potwierdzeniem opłaty składki ubezpieczeniowej, jeśli z treści polisy to nie wynika

Polisa winna obejmować okres trwania i odbioru robót objętych zamówieniem.

Warunek 2 będzie spełniony jeżeli oferta złożona przez Wykonawcę będzie spełniać wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. Zakresy robót do wykonania:

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarami  robót oraz specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlanych.

III. Materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy-Prawo

budowlane

IV. Oferta, którą składa zainteresowany przetargiem Wykonawca  musi zawierać:

1 a) Wypełniony lub przedłożony wg wzoru formularz oferty.

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

W/w dokument winien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem

terminu składania ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, w przypadku

wyboru jego oferty, należy przy podpisaniu umowy przedstawić umowę spółki cywilnej.

Dokument wymieniony w pkt  b) winien być przedstawiony w formie oryginału lub kserokopii

potwierdzonej "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.

c) Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art.22 ust.1 i nie podleganiu      wykluczeniom na podstawie art. 24 ust. 1 , ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010 roku Nr 113  poz .759 z późniejszymi zmianami/

w/g załączonego wzoru - Załącznik nr 1.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku spółki cywilnej każdy z wykonawców lub

przedsiębiorców złożył odrębnie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty (zaświadczenia )

i oświadczenia.

d)  Wykaz zamówień wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - wg Załącznika nr 2.

e)  Dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa w pkt. d) wykonane zostały zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

f) Kosztorysy ofertowe sporządzone na bazie przedmiarów robót w formie uproszczonej wraz

zestawieniem tych kosztorysów

Wycena musi być sporządzona przy założeniu, że zabezpiecza, wymaganą przez Zamawiającego

i opisaną w przedmiarach robót i technicznych specyfikacjach wykonania i odbioru robót, technologię oraz zapewni realizację robót w wymaganych przez Zamawiającego: standardzie i ilości.

Obliczona przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową za wykonywany przedmiot       zamówienia.

Nie uwzględnienie jakichkolwiek robót na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może rodzić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji przedmiotu  zamówienia, jak też po jego wykonaniu.

g)  Imienna lista pracowników nadzoru technicznego z uprawnieniami budowlanymi

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach odpowiednich do wykonania zamówienia

- Załącznik nr 3

Kadra techniczna musi mieć uprawnienia zapewniające właściwy nadzór bezpośredni

realizowanych robót w branżach objętych ofertą przetargową.

h)   Oświadczenie o zatrudnianiu osób, o których mowa w pkt g) lub zobowiązanie innych podmiotów

do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia w całym okresie jego realizacji z wzgl.

wymogów pkt I A – Warunek 1b)

i)   Oświadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawcę pracowników mających kwalifikacje niezbędne do

realizacji zamówienia lub dołączenie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do

udostępnienia osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia na czas realizacji

zamówienia objętego prowadzoną procedurą przetargową  z wzgl.wymogów pkt I A- Warunek 1b)

j)    Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,

a   jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres

umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

k)   Oświadczenie, że oferowane materiały posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania,

certyfikaty wg Załącznika nr 4

Wykonawca przedstawia oświadczenie, że wszystkie oferowane do realizacji przedmiotu

zamówienia i przewidziane technologią  wykonania robót materiały posiadają świadectwa

dopuszczenia, aprobaty techniczne wymagane przepisami  Art. 10 Prawa Budowlanego i na  każde

żądanie przedstawi je Zamawiającemu

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt IV b) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani  nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się takiego dokumentu, Wykonawca winien je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

V. Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).

Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą poczty elektronicznej, faxu lub telefaksu są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została potwierdzona przez przekazującego pismem wysłanym w tym samym dniu, co fax.

VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 21 tygodni od daty przekazania placu budowy dla robót przygotowawczych

VII. Termin zapłaty: do 45 dni, licząc od daty odbioru wykonanych robót i otrzymania przez   Zamawiającego faktury VAT.

Fakturowanie robót następowało będzie nie częściej, niż jeden raz w miesiącu, na podstawie

protokołów odbioru robót zawierających zrealizowany zakres rzeczowy i podpisanych przez

uprawnionego inspektora nadzoru lub przez inne osoby uprawnione ze strony Zamawiającego

Zapłata za w/w wykonane roboty nastąpi po udokumentowaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcy tj po przedstawieniu Zamawiającemu, wraz z fakturą za wykonane roboty, kopii przelewu należnej Podwykonawcy, z tytułu wykonania części realizowanego zamówienia,  kwoty

VIII. Dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych tj. takich, które zabezpieczą

jakość realizowanych robót w standardzie co najmniej takim, jak przedstawiono w Rozdz. II

niniejszej SIWZ

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

IX.  W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,

których zakres nie przekracza 50% wartości przedmiotu umowy  a wykonanie

zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego,

Wykonawca zobowiązany jest je wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone przez

Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów jak również

podstaw wyceny robót.

X. Kryteria oceny ofert:

Cena  - 100 %

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu   zamówienia  (koszty robót podstawowych, przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, zaplecza budowy wraz z kosztami utrzymania tego zaplecza tj. projektu organizacji robót, usuwania ewentualnych szkód  powstałych w czasie prowadzenia robót i innych) wyliczone  zgodnie z obowiązującymi zasadami  sporządzania  kosztorysów ofertowych i winna obejmować wszystkie składniki cenotwórcze oraz  należny podatek VAT.

Oferty oceniane będą punktowo w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w przetargu przez, powołaną Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, Komisję Przetargową.

Kryterium: CENA

C = ( Cmin : Cb) x 100

gdzie:

Cmin - najniższa oferowana cena ofertowa

Cb     - cena badanej oferty

OCENA  OSTATECZNA : C x Wc

gdzie:

Wc - ranga kryterium "Cena"

XI.    Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego Firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić  z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający     potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Firmy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

XII.   Wadium

1.  Wykonawca w terminie do dnia złożenia oferty przetargowej  tj. do 10.07.2012 r  godz. 11:00

winien wnieść wadium w wysokości 100 000, 00 PLN

2.   Warunki wpłaty i zwrotu wadium

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z poniższych form :

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
( Dz.U. Nr. 109 ,poz. 1158 z póz. zm. )

3. Wadium w formie pieniądza wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy nr :

BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI  51 9430 0006 0024 0002 2000 0003

W przypadku pieniężnej formy wadium za datę wpływu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego .

Wadium w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty przetargowej.

4.   Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami ,jeżeli :

-    Wykonawca w  odpowiedzi  na wezwanie , o którym mowa w art.26 ust.3 , ustawy Prawo   zamówień publicznych , nie złoży dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw , chyba że udowodni ,że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

-    odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w   ofercie,

-    zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

XIII. Okres związania ofertą:  30 dni od upływu terminu złożenia ofert.

XIV. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę, w zamkniętej kopercie, oznaczonej:

###### "Przetarg „Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego

###### z elementami termomodernizacji”

złożyć należy na n/w adres:

Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 4,  37-450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. Nr 8

w nieprzekraczalnym terminie do: 10.07. 2012 r. godz. 11.00

XIV. Otwarcie ofert: 10. 07. 2012 r. godz. 11.30  Dział Zamówień Publicznych pok. Nr 7

Otwarcie ofert jest jawne.

###### XV. Inne informacje

1. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca

niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93 ust.4 ustawy

Prawo zamówień publicznych

2. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:

Merytoryka:

Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych - mgr inż. Antoni Bochnak

tel 0-15 843 32 10 w godz. 9.00 - 12.00

Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego- mgr inż. Stanisław Szymański

tel. 0-15   843 32 84   w godz. 9.00 – 12.00

Sprawy formalne:

Kierownik Działu Zam. Publ. i Zaopatrzenia.- mgr inż. Elżbieta Pamuła

tel. 0-15   843  32  01 w godz. 9.00 - 12.00

3. Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej

na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Staszica 4

37 - 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Treść pytania przekazanego fax, e-mail, musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym

na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail. Zamawiający niezwłocznie

udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie

później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

4. Przed złożeniem oferty Wykonawca dokładnie zapozna się z treścią wszystkich dokumentów

przetargowych, w tym z treścią wzoru umowy - Rozdz. 4 SIWZ.

Przyjęcie warunków zamówienia równoznaczne jest z przyjęciem treści wzoru  umowy.

Oferta, której treść nie odpowiada  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  będzie

odrzucona.

5.  Zamawiający w toku dokonywania oceny i wyboru oferty może żądać od Wykonawców

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6.  Zamawiający zakłada, że Wykonawca dokona wizji lokalnej przedmiotu zamówienia

w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

7.  Z Wykonawcą, który sporządzi ofertę zgodnie ze SIWZ oraz ustawą Prawo zamówień

publicznych  i którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte

kryterium oceny ofert określone w punkcie X niniejszej specyfikacji zostanie zawarta

umowa o wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia wg załączonego wzoru.

9.  Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Zamawiającego, na jego stronie internetowej, wysłane zostanie również do Wykonawców, którzy

złożyli oferty.

Do Wykonawcy, którego oferta została wybrana w oparciu o przyjęte kryterium oceny

ofert Zamawiający prześle zawiadomienie określające termin i miejsce zawarcia umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do BZP po podpisaniu umowy

z wybranym Wykonawcą robót.

XVI. Środki ochrony prawnej

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku

zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo

zamówień publicznych.

Zapraszamy do udziału w przetargu

Załącznik   nr 1

pieczęć  wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

złożone zgodnie z Art. 22 ust.1 i Art.24 ust.1, ust.2 ustawy  z 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010r z późn. zmianami/

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ...............................................................

...................................................................................................................................................................................

Ja / imię i nazwisko /

....................................................................................................................................................................................

reprezentując firmę / nazwa firmy /

.....................................................................................................................................................................................

jako /stanowisko służbowe /

.....................................................................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że

- posiadamy uprawnienia do wykonania zamówienia /Art. 22 ust. 1 pkt.1/

- posiadamy wiedzę i doświadczenie  oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem  technicznym

i osobami zdolnymi  do wykonania  zamówienia /Art. 22 ust. 1 pkt 2, pkt 3/

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia /Art. 22 ust.1 pkt. 4/

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  /Art. 22 ust.1 pkt. 4/, co oznacza, że

a/    nie wyrządziliśmy szkody stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie wykonując zamówienia  lub wykonując je  nienależycie /Art. 24 ust. 1Pkt. 1 /

b)  zamawiający nie rozwiązał z nami ani nie wypowiedział nam umowy w sprawie zamówienia publicznego ani  nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;” /Art.24 ust.1 pkt.1 a/

c/    w stosunku do nas nie otwarto  likwidacji ani też nie ogłoszono naszej upadłości *zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu ,  nie przewidujący zaspokojenia wierzycieli  poprzez likwidację majątku upadłego*  /Art.24 ust.1 pkt.2 /

d/    nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy  uzyskaliśmy przewidzianą prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  / Art. 24 ust.1 pkt.3 /

e/    żadna z osób fizycznych nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących  pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa ,przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych  , a także za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko środowisku lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego   /Art.24 ust.1 pkt.4 / *

f/    w spółce jawnej, żaden  wspólnik nie został  prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę  zarobkową , przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia  korzyści  majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo  udziału w zorganizowanej  grupie albo związku mających  na celu popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa skarbowego   /Art.24 ust.1 pkt.5 / *

g/   w spółce partnerskiej żaden  partner lub członek zarządu nie został  prawomocnie skazany za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących  pracę  zarobkową , przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa ,przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa skarbowego  /Art.24 ust.1 pkt.6 / *

h/   w spółce komandytowej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących  pracę zarobkową ,przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa , przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub inne  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także  za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku  mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego/Art.24 ust.1 pkt.7 / *

i/   żadna osoba prawna , których  urzędującego członka organu zarządzającego  nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko  prawom osób wykonujących  pracę zarobkową ,przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych , a także  za  przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo  udziału w zorganizowanej grupie  albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub  przestępstwa skarbowego /Art.24 ust.1 pkt.8 / *

j/   jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary /Art.24 ust.1 pkt.9 / *

ponadto

k/   nie wykonywaliśmy  bezpośrednio  czynności  związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, nie posługiwaliśmy się  w celu sporządzenia oferty osobami  uczestniczącymi w  dokonywaniu tych czynności , chyba że udział  nasz  nie utrudni  uczciwej konkurencji, z wyłączeniem naszego udziału w postępowaniu  na podstawie  Art. 62 ust.1 pkt.2 , Art. 67 ust.1 pkt.1 i 2 /Art.24 ust.2 pkt.1 /

Na każde żądanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty potwierdzające prawdziwość w/w

PONADTO:

zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptujemy je

nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania ofertą określony przez zamawiającego / Art. 85/

w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez zamawiającego na warunkach , o których mowa w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Miejscowość.......................................dnia..............2012r.

.............................................

Podpis osoby uprawnionej

* niepotrzebne należy skreślić

Załącznik nr 2

………………………………

/pieczątka Wykonawcy/ Wykonawca

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz zamówień wykonanych, z należytą starannością ,w okresie ostatnich pięciu lat przed  upływem terminu składania ofert lub za okres prowadzenia działalności,

jeśli jest on krótszy niż pięć lat

| L.p. | Zamawiający Nazwa, adres, telefon | Przedmiot Rodzaj robót | Data realizacji od-do | Wartość wykonanych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 271 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późń. zm.) oświadczam, że wszystkie informacje są prawdziwe

Dnia...................................			          ...................................................................

pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy-

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa

w Zał. Nr 2 zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Załącznik nr 3

.........................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ  ZAMÓWIENIA WRAZ Z ICH KWALIFIKACJAMI

| Nazwisko i imię | Wykształcenie | Przewidziana funkcja | Doświadczenie zawodowe | Nr i rodzaj uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- |

................................................							...............................................................

miejscowość i data							            podpisy osób uprawnionych

…....................................               Załącznik nr 4

.........................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani, oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji rzeczowej robót dotyczących realizacji zadania:

Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz

z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli

zastosujemy materiały odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie określonym w Art. 10 Prawo Budowlane tj.:

-     posiadające wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa

-     posiadające certyfikat zgodności z obowiązującymi normami (Polską Normą  lub

europejską normą zharmonizowaną)

-     posiadające dokument w postaci oświadczenia wskazującego, że zapewniono zgodność wyrobu

z dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami (dla wyrobów wykonywanych

wg indywidualnej dokumentacji technicznej)

Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się okazać w/w dokumenty

dla żądanych, wbudowywanych materiałów.

................................................                                                                                                             .........................................................

Data                                                                                                                                                  Podpisy osób uprawnionych

UMOWA

o zamówienie publiczne nr  726 ZP/2012

W  dniu ................................. 2012 roku w Stalowej Woli pomiędzy:

# Samodzielnym Publicznym  Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

# Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym  w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,   ul Staszica 4

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009325

reprezentowanym przez:

Edwarda Surmacza	 - Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

............................................................................................................................................

wpisanym do ........................................................................................................................,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.......................................................

w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w trybie Art. 39 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego n/w robót budowlanych:

Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz

z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli

§ 2

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy jest zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektami budowlanymi, kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wizją lokalną przedmiotu zamówienia i uzgodnieniami z Zamawiającym.

- Oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy ofertowe Wykonawcy, są załącznikiem do niniejszej umowy

i stanowią integralną jej część.

3.   Przedmiot umowy winien być realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 2 lutego 2011 r w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym

i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Ustaw z 2011 poz. 158),

Polskimi Normami przywołanymi w dokumentacji projektowej i przetargowej oraz Technicznymi

Warunkami Wykonania i odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. I. i II.

4.  Wykonawca, na dzień przekazania placu budowy sporządzi:

1)wstępny harmonogram obejmujący terminy rozpoczęcia i czas trwania robót instalacyjnych   (energia, woda, gazy medyczne, sieć informatyczna)

2)wstępny harmonogram obejmujący terminy rozpoczęcia i czas trwania robót w odniesieniu do poszczególnych pionów i poziomu w piwnicy

3)harmonogram wykonania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach administracji

4) harmonogram realizacji robót podstawowych, z terminami realizacji poszczególnych etapów lub

elementów robót. Harmonogram ten, po uzgodnieniu z Zamawiającym, będzie podstawą do oceny

poprawności realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Prowadzenie przez Wykonawcę robót związanych z wymianą pionów wody ciepłej, zimnej,

hydrantowej i kanalizacji Wykonawca może rozpocząć po uzyskaniu pisemnej zgody kierowników

jednostek , na powierzchniach  których będą prowadzone roboty związane z wymianą instalacji.

6.Prowadzenie przez Wykonawcę robót związanych z okresowym wyłączeniem energii, wody, gazów

medycznych, sieci informatycznej itp. dla robót związanych z przebudową I piętra może się odbyć

po wcześniejszym uzgodnieniu z DTE szpitala i nie może trwać dłużej, niż uzgodniony czas przerwy.

7.Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania pracy na zadaniach głównych w godzinach:

od 7.00 do 19.00.

§ 3

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów  własnych.

Materiały, o których mowa w ust.1 winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 27 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. Ustaw z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623, z późn. zmianami).

2.  Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, europejską normą zharmonizowaną lub aprobatę techniczną oraz atest higieniczny PZH

3.   Dla zminimalizowania rozprzestrzeniania się kurzu po budynku Wykonawca wykona tymczasową

szczelną zabudowę z płyt gipsowych na granicy pomieszczenia 2/1 Hall w osi ‘4” oraz uszczelni ,

na całym obwodzie, drzwi do Centralnej Sterylizatorni i wykona niezbędne inne zabezpieczenia

( np. kotary, folia itp.), które zapobiegać będą rozprzestrzenianiu się kurzu z miejsca prowadzenia

Robót.

3.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia frontu robót.

Wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie realizacji robót objętych umowa Wykonawca usuwa na swój koszt.

4. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających.

5. W przypadku nie poinformowania o w/w Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć 	roboty lub umożliwić w inny sposób ich zbadanie, a następnie przywrócić roboty do stanu 	poprzedniego.

§ 4

1.   Termin realizacji robót: do 21 tygodni od daty przekazania placu budowy dla robót

przygotowawczych.

Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę

o gotowości do odbioru, po skutecznym złożeniu przez Wykonawcę wniosku o jego dokonanie.

- Koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy zawiera się w kwocie określonej w ust.1, § 5 niniejszej umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie  do 10 dni od daty podpisania umowy.

§ 5

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy w wysokości:

................................. zł netto;    ............................... zł brutto

słownie: ..................................................................................................................... brutto.

- Strony niniejszej umowy zgodnie uznają, że obliczone przez Wykonawcę wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonywany

przedmiot umowy i strony umowy nie mogą go zmienić.

3.   Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót na etapie przygotowania oferty

przetargowej nie może stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno

w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 6

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem „podstawowym”, których zakres nie przekracza 50% wartości przedmiotu umowy a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone przez Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów jak również podstaw wyceny robót, co przy zamówieniu podstawowym.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i ilościowych i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne korekty ilościowe przedmiotu umowy zostały usankcjonowane niniejszą umową i zawierają się w wartości umowy, zgodnie z ust.1 § 5 niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikającymi

z przyjętych rozwiązań technicznych, warunkami organizacji miejsca wykonania robót i z tego

tytułu nie będzie występował o wzrost wynagrodzenia określonego w ust.1 § 5 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia książki obmiaru dla Zadania B „Prace

termomodernizacyjne w II pawilonie”.

§ 8

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie:

mgr inż. Stanisław Szymański , tel. 0-15 843 32 84

Zakres podstawowych uprawnień i obowiązków inspektora nadzoru  wynika z zapisów Art. 25, Art.26 ustawy Prawo budowlane.

2.  Nadzór z ramienia Wykonawcy nad robotami będącymi przedmiotem umowy prowadził będzie

………………………………………..…… tel. …………………….. pełniący obowiązki

kierownika budowy.

Zakres jego podstawowych obowiązków i uprawnień wynika z zapisów Art. 22, Art. 23

ustawy Prawo budowlane.

- Strony zgodnie uznają, że pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy ponosi Wykonawca, jako strona niniejszej umowy, niezależnie od faktu zatrudniania Podwykonawców.

- Wykonawca zapewni nadzór nad robotami w poszczególnych branżach przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

§ 9

1.   Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych robót.

2.   Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia

o osiągnięciu gotowości do odbioru, informując o tym Wykonawcę.

- Strony zgodnie uznają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie w pełni wykonany przedmiot umowy.

- Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu:

1)  1 egz dokumentacji wykonawczej z naniesionymi zmianami - dla wszystkich branż

2)  protokoły odbioru technicznego dla każdej z branż podpisane przez Kierownika Budowy

i Inspektorów Nadzoru

3)  atesty materiałowe, inne dokumenty, o których mowa w § 3 ust.1, ust.2;

4)  protokoły z przeprowadzonych przez Wykonawcę pomiarów i prób;

5)  oświadczenie o zgodności wykonania robót objętych umową z przepisami i obowiązującymi

normami.

§ 10

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru wykonanych robót sporządzane będą protokoły zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych, stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Wobec przesłanek zaistniałych w ust.1, ust.2  rozliczenia stron podlegały będą nowemu terminowi, liczonemu od daty odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad.

§ 11

1.   Fakturowanie wykonanych robót następowało będzie nie częściej, niż jeden raz w miesiącu, na

podstawie protokołów odbioru robót zawierających zrealizowany zakres rzeczowy i podpisanych

przez uprawnionego inspektora nadzoru lub przez inne osoby uprawnione ze strony

Zamawiającego.

- Płatności za wykonane roboty następować będą  w terminie do 45 dni, licząc od daty odbioru

wykonanych robót, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru  i dostarczeniu przez

Wykonawcę faktury VAT.

- Należność za wykonane roboty płacona będzie Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego uregulowania należności Podwykonawcom wynikających z  wykonanych przez Podwykonawców

i odebranych przez Zamawiającego robót jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziałem

Podwykonawców.

- Strony zgodnie uznają, że wraz z fakturą za wykonane roboty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie przelewów należnych Podwykonawcom, z tytułu wykonania części realizowanego zamówienia, kwot.

- Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 12

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

- Okres gwarancji wynosi: .......... lat, licząc od daty odbioru.

- Okres rękojmi wynosi:    ........... lat, licząc od daty odbioru.

§ 13

1.Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kar umownych:

a) za zwłokę w zapłacie faktury za wykonane roboty, w wysokości wyliczonej jak ustawowe

odsetki za każdy dzień opóźnienia w zapłacie faktury.

2)         Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego realizacji, zgodnie

z § 4 ust.1

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10  % wynagrodzenia umownego

za tę część przedmiotu zamówienia, od której wykonania Wykonawca odstąpił

d) za nieuzyskanie zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy w trakcie obowiązywania

umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1

niniejszej umowy

2.   Strony  zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

1.   W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę, na część robót objętych niniejszą umową,

z Podwykonawcą lub przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, wymagana jest zgoda

Zamawiającego.

2.   W wypadku robót realizowanych przez Podwykonawców Generalny Wykonawca poinformuje

o tym Zamawiającego oraz zobowiązuje się spełnić wymogi, o których mowa w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Wymagane jest również okazanie Zamawiającemu faktur wystawionych przez Podwykonawców wystawionych przez nich dla Wykonawcy za roboty wykonane w związku

z niniejszą umową.

3.  W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca lub Podwykonawca winien okazać Zamawiającemu kopię stosownej umowy lub jej projekt wraz z zakresem robót, które wykonywał będzie osobiście lub z pomocą Podwykonawców.

§ 15

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem ust. 2.

2.Zmiany w istotnych postanowieniach umowy mogą nastąpić w wyniku zmiany okoliczności , których

nie można było przewidzieć w chwili przygotowywania SIWZ i oferty tj. polegających na

wystąpieniu, w czasie realizacji robót, nieprzewidywalnych awarii instalacji wewnętrznych szpitala

i sieci zasilających szpital mających wpływ na działalność szpitala i realizację przedmiotu

zamówienia.

Warunkiem zastosowania zmiany jest sporządzenie protokołu konieczności przez Wykonawcę

określającego wpływ na wykonanie robót i zawierającego przewidywane ilości robót i materiałów

koniecznych do wykonania wskutek zaistniałej awarii i uzyskanie zatwierdzenia przez

Zamawiającego.

Rozliczenie robót nastąpi według wskaźników i podstaw wyceny określonych w ofercie.

§ 16

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy

w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust.1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

- W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na okoliczności  tego odstąpienia, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego winien sporządzić protokół inwentaryzacji wykonanego zakresu robót według stanu w dniu odstąpienia od umowy oraz zabezpieczyć przerwane roboty na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

- Bez względu na przyczyny i okoliczności odstąpienia od umowy Wykonawca, w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, winien zgłosić do odbioru przerwane roboty usuwając jednocześnie z terenu budowy urządzenia zaplecza będące własnością Wykonawcy.

- Zamawiający, po odbiorze robót przerwanych, ma obowiązek przejęcia terenu budowy pod swój dozór.

§ 18

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Gospodarczy właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 113,  poz. 759, z późn. zm.).

§ 20

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia ................................. 2012 roku

- Kosztorysy ofertowe Wykonawcy

- Zestawienie kosztorysów ofertowych

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA: