Spr. 235 ZP/2017

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Przebudowa Oddziału Pediatrycznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli część I: przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinet zabiegowy

Stalowa  Wola,  dnia ............................                                               Z A T W I E R D Z A M:

WSTĘP

Podstawa prawna niniejszego postępowania przetargowego to: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2016 roku, poz. 1020) zwana dalej „ustawą” lub „ ustawą PZP” oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ” zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na:

Przebudowa Oddziału Pediatrycznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli część I : przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinet zabiegowy

Niniejsza SIWZ została opracowano na podstawie wyżej cytowanej ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy ustawy.

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

strona: www.szpital-stw.com

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych wyżej wymienionej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

2. Postępowanie oznaczone jest jako znak sprawy: 235 ZP/2017

3. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na

powyższe oznaczenie.

Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania :

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy, tzn. Zamawiający ma prawo najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego roboty budowlane określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:

główny przedmiot zamówienia:

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów szpitalnych

przedmiot pomocniczy zamówienia

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Układanie stropów podwieszonych

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

45432130-4 Pokrywanie podłóg

45431000-7 Kładzenie płytek

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji oraz opraw elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Hydraulika i roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zakres I etapu przebudowy, II  kwartał 2017

Roboty należy prowadzić na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektowe Art-faktory z Dębicy w 2017 roku i na warunkach pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Stalowowolskiego nr 44/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku.

W I etapie należy wykonać (numeracja pomieszczeń według projektu budowlanego):

Pomieszczenia do przebudowy w całości

4.26.b Węzeł sanitarny przy izolatce

4.26 Śluza

4.26.a Izolatka

4.27 Gabinet zabiegowy

4.28.a Pomieszczenie porządkowe

4.28 Przedsionek

4.29 Gabinet lekarski

4.28.b Węzeł sanitarny

4.30 Kuchenka oddziałowa

4.39 Komunikacja

W szczególności należy wykonać:

Roboty budowlane w pomieszczeniach po kuchni głównej i kuchence mlecznej:

- rozbiórka ścianek, skucie płytek, nowe tynki po skutych tynkach i płytkach,

- montaż drzwi o szerokości skrzydeł jak w projekcie

- w pomieszczeniach mokrych wymienić warstwy na nowe jak w projekcie, w pozostałych tylko zdjęcie istniejącej posadzki, warstwa wyrównująca, samopoziomująca i posadzka zgodna z projektem,

- w łazience przy izolatce: w podłodze osadzić wpust liniowy a nie kratkę, strop podwieszony jak w projekcie na +2,70 od posadzki,

- obudowa stelaży narażonych na zawilgocenie: typu Kanuf aquapanel indoor,

- przewody poziome wentylacji zabudować pod sufitem

- nadproża jak w projekcie konstrukcji,

Roboty instalacyjne:

- w kuchence oddziałowej będzie wyparzacz do naczyń dotychczasowy. Dostosować instalację wody i kanalizacji do niego, odpływ będzie poprowadzony przez kuchenkę na ginekologii na II piętrze i trzeba tam zabudować rurę i odmalować pomieszczenie. Przyłącz od wyparzacza do pionu wykonać z PCV odpornego na wrzątek,

- w pozostałych pomieszczeniach instalacja wody zimnej i ciepłej jak w projekcie,

- biały montaż: wszystkie baterie ścienne jednouchwytowe, w izolatce i łazience izolatki z termostatycznym mieszaczem, w gabinecie zabiegowym bateria typu lekarskiego, umywalki bez postumentu, miski ustępowe wiszące na konstrukcji typu Geberit, w pomieszczeniu porządkowym zlewik do mycia mopa, w łazience izolatki kotara prysznicowa systemowa i 2 uchwyty ścienne stałe przy prysznicu, bateria natryskowa z mieszaczem termostatycznym,

- łazienka: odpływ z wpustu liniowego piętro niżej obudować. Nie montować brodzika tylko obniżenie posadzki,

- śluza: bateria umywalkowa z baterią typu lekarskiego a nie z wyłącznikem kolanowym,

- CO i wentylacja jak w projekcie.

Instalacja gazów medycznych:

- na obecnym etapie nie wykonywać skrzynki zaworowo – kontrolnej SZSI4,

- do istniejącego poziomu tlenu i próżni włączyć przyłącza gazów medycznych w izolatce poprzez wlutowanie dodatkowych trójników, a następnie poprowadzić od  nich przewody gazów do izolatki,

- punkty poboru zgodne z wyrobami AGA (Instal Rzeszów),

- przewidzieć próby sprawdzania gazów po wykonaniu jak w normie.

Instalacje elektryczne:

- WLZ z Rozdzielni piwnicy do tablic piętrowych na III piętrze wykonać według informacji: z Rozdzielni na III piętro poprowadzić wszystkie 4 WLZ po trasie od rozdzielni przez korytarz piwnic do pomieszczenia do starej wymiennikowni (oś 7C), wykorzystując nieużywany przewód wentylacyjny poprowadzić w miejsce docelowe. WLZ zasilające tablice RO 3.1 i RR 3.1 podłączyć zarówno w piwnicy do pola zasilającego jak i na III piętrze do projektowanych tablic. WLZ zasilające tablice RO 3.2 i RR 3.2 pozostawić w zapasie pod sufitem pomieszczenia i obudować. Rozkute miejsca  po trasie prowadzonych WLZ od parteru do II piętra zabudować i przywrócić do stanu poprzedniego,

- istniejące Tablice na III piętrze muszą pozostać (w obecnym etapie będzie przebudowana tylko część pomieszczeń). Dla lokalizacji nowych tablic RO 3.1 i RR 3.1 należy w bezpośredniej bliskości projektu wykuć nowe wnęki i tam zabudować nowe tablice. Należy je wykonać w całości zgodnie z projektem,

- oprawy oświetleniowe jak w projekcie (uwaga na energooszczędne świetlówki),

- w izolatce oświetlenie nocne (F1) docelowo będzie wpięte w układ załączany z dyżurki pielęgniarek. Ponieważ będzie wykonywany tylko fragment instalacji przewód na końcu którego będzie dodatkowy wyłącznik obsługujący tę lampę umieścić przed śluzą. Umożliwić podłączenie następnych sal chorych przez puszkę natynkową tymczasową zamontowaną powyżej przyszłego stropu podwieszonego,

- oświetlenie komunikacji nr 4.40 i 4.41 pozostawić istniejące. Oświetlenie komunikacji 4.39 wykonać według projektu stosując odpowiednie dodatkowe łączniki,

- lampa bakteriobójcza będzie montowana jako ścienna przepływowa umiejscowiona w izolatce,

- gabinet zabiegowy: w środkowej części będzie zawieszona lampa typu zabiegowego zakupiona i zamontowana przez  Zamawiającego. Dla zasilania tej lampy zamontować dodatkowy przewód zakończony zapasem kabla na suficie i łącznikiem przy drzwiach,

- gabinet lekarski: wykonać zasilanie z RO3.1 przewodem YDY 3x2,5 mm2 dla podłączenia klimatyzatora pod oknem i zakończyć puszką podtynkową z zapasem kabla,

- do potrzebnych urządzeń  teletechnicznych przewidzieć napięcie 24VDC,

- w kuchni podłączyć przewodem YDY 5x2,5 wyparzacz 400V, o mocy 6kW a nie klasyczną zmywarkę,

- w przebudowywanych pomieszczeniach wszystkie przewody prowadzić pod tynkiem lub w tynku, w komunikacji 3.39 przewody ponad stropem podwieszonym układać na korytkach metalowych odrębnych dla sieci prądowych i teletechnicznych, w komunikacji  nr 4.40 i 4.41 przewody prowadzić w istniejących lub nowych korytkach PCV,

Instalacje teletechniczne:

- Sygnalizacja Alarmu Pożaru: zasadę ideowego wykonania SAP należy wykorzystać z projektu „Dostosowanie pożarowe II Pawilonu”. Dla potrzeb przebudowywanej części  należy wykonać nową pętlę z istniejącej centrali Aritech zlokalizowanej na parterze w okolicy wejścia do budynku dokładając w centrali dodatkową kartę do obsługi pętli. Pętlę na III piętro należy prowadzić w nowym korytku naściennym PCV po trasie jak w projekcie dostosowania pożarowego. Do pętli tej należy dołączyć wszystkie elementy sieci alarmowania ujęte w projekcie Pediatrii oraz dodatkowo zasilacz buforowy dla sterowania drzwiami i sygnalizatorem akustycznym (zasilacz podłączyć z tablicy RR 3.1). Instalacja musi sterować kontrolą dostępu (otwarciem zamka rewersyjnego drzwi na korytarzu) w przypadku alarmu pożaru.  Rozmieszczenie elementów pętli według obecnego projektu. Ponieważ robimy tylko fragment należy podłączyć pomieszczenia i zapewnić możliwość wykonania dalszej części. System bezwzględnie Aritech 2000. Wizja lokalna i kontakt z konserwatorem SAP Zamawiającego konieczna,

- Instalacja telefoniczna: do gniazd telefonicznych w gabinecie lekarskim poprowadzić przewód 2 parowy z istniejącej łączówki w korytarzu,

- Instalacja strukturalna: na kondygnacji znajduje się szafa RACK podłączona światłowodem z serwerem Szpitala. Linie komputerowe do przebudowywanych pomieszczeń poprowadzić szafy RACK w nowych lub istniejących korytkach przyściennych PCV na komunikacji i pod tynkiem w rurkach w pomieszczeniach. Dołączyć kable krosowe do szafy. Uwaga na materiał – odpowiednik AMP. Przewidzieć badania linii zgodnie z projektem i przedstawić wyniki na wydrukach (wersja elektroniczna jako uzupełnienie),

- Instalacja  przyzywowa: w izolatce wykonać instalację wykorzystując elementy współpracujące z systemem cyfrowym. Obecnie z uwagi na wykonywanie tylko fragmentu skonfigurować tak, żeby można było zamontować sygnalizator świetlny i akustyczny przed drzwiami śluzy, a żeby można było kiedyś wykorzystać przyciski do podłączenia całej kondygnacji. Dla zasilania w energię wykonać montaż odpowiedniego zasilacza napięcia DC,

- Instalacja telewizji Szpitalnej: dla podłączenia sygnału telewizyjnego wykonać montaż pod tynkiem rury PCV śr 18 mm z pilotem od korytarza pod okno pomieszczenia. Zasilanie w energię elektryczną ujęte w części elektrycznej,

System domofonowy:

- istniejący system domofonowy zdemontować,

- przy drzwiach pomiędzy pom. 4.39 i 4.40 od strony wejścia zamontować domofon (panel wywołań z mikrofonem i głośnikiem, natomiast na posterunku pielęgniarskim zamontować panel odbiorczy domofonu wyposażony w mikrofon, głośnik i przycisk zdalnego otwierania drzwi ALU1,

- drzwi ALU1 będą mogły być pozostawione w pozycji otwartej za pomocą trzymaczy elektromagnetycznych. Panel odbiorczy domofonu ma mieć przycisk trwałego wyłączenia blokady drzwi.

System Wideodomofonu:

- przed drzwiami do oddziału zamontować wideodomofon z kamerą wysokiej czułości, mikrofonem i głośnikiem,

- na posterunku pielęgniarskim zamontować panel odbiorczy wideodomofonu wyposażonyw monitor min 7”, mikrofon i głośnik oraz przycisk do otwierania drzwi. Przycisk musi mieć możliwość trwałego odblokowania zamka rewersyjnego drzwi.

Inne informacje:

Komunikacja 4.39

Wykonać cały zakres objęty projektem łącznie z wymianą drzwi do pomieszczeń 4.1 i 4.2 oraz stropem podwieszonym kasetonowym z wypełnieniem z wełny mineralnej, korytkami elektrycznymi i oświetleniem.

Drzwi ALU1 zgodnie z projektem architektury i kontrolą dostępu jak opis w teletechnice. Zdalne zwalnianie zaczepu z posterunku pielęgniarskiego poprzez przycisk.  Samozamykacze z funkcją blokady w pozycji otwartej za pomocą elektrotrzymaczy. Obok tych drzwi domofon z doprowadzeniem do posterunku pielęgniarskiego zapewniający również łączność głosową.

Drzwi od strony 4.37 Hall

Drzwi w dobrym stanie pozostają. Wymienić zamek elektromagnetyczny na nowy z systemu wideodomofonu współpracujący z systemem SAP. Drzwi te mają mieć kontrolę dostępu jak w opisie teletechniki i jak informacja dla ALU1. Obok należy zainstalować wideodomofon

Ustalenia organizacyjne

Roboty będą prowadzone przyczynnym oddziale. Dla zapewnienia pracy oddziału przewiduje się tymczasowe ścianki z płyt oddzielające komunikację (możliwość wejścia na Oddział z wjechaniem łóżkiem) od przebudowywanych pomieszczeń. Roboty w korytarzu 4.39 będą prowadzone po zamontowaniu ALU1 w terminach i sposobie prowadzenia uzgodnionym z Użytkownikiem. Transport gruzu i materiałów tylko z zewnątrz budynku. Pracownicy sporadycznie mogą poruszać się po klatce schodowej, natomiast głównie to z zewnątrz.

Roboty na innych kondygnacjach (prowadzenie WLZ, odprowadzenie kanalizacyjne) możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem danej kondygnacji.

Prowadzenie robót związanych z układanie korytek i montażu przewodów w pomieszczeniach 4.40 i 4.41 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem i przedstawieniu sposobu ograniczenia utrudnień dla personelu i pacjentów w zakresie hałasu i rozprzestrzeniania się kurzu.

UWAGA:

Z uwagi na prowadzenie robót przy czynnym oddziale szpitala bez możliwości wyłączenia go z działalności medycznej dla prawidłowej wyceny robót przygotowawczych zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej do uzgodnienia z P. Stanisławem Szymańskim tel kontaktowy: 15 843-32-84.

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. OBOWIĄZEK OSOBISTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający informuje, że nie zastrzega w niniejszym postępowaniu obowiązku osobistego

wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

VI. OBOWIĄZEK ZATRUDNIANIA PRZEZ  WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCEYCH CZYNNOŚCI W ZAKLRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

6.1. Zamawiający informuje, że wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia:

A). Roboty budowlane:

- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe

- wykonywanie ścianek działowych i stolarki drzwiowej,

- prace wykończeniowe (malowanie, okładziny płytkami ścian i podłóg, tynki, sufity podwieszone)

B). Roboty instalacji sanitarnych

- prace przy instalacji wod-kan,

- prace przy montażu instalacji centralnego ogrzewania

C). Roboty instalacji elektrycznych

- prace w czynnych rozdzielniach

- prace przy układaniu przewodów i kabli normalnoprądowych, ich podłączaniu i badaniu

- prace przy montażu oświetlenia

6.2. Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące roboty budowlane i instalacyjne zgodnie z opisem , o których mowa powyżej w punkcie 6.1 niniejszej SIWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U.z 2014 roku, poz. 1502 ze zm - Załącznik nr 11

6.3 Wykonawca składa w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku kierownikowi budowy, na każde żądanie Zamawiającego, imienny wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę oraz Podwykonawców, a także kopie umów o pracę osób zatrudnionych przez Wykonawcę oraz Podwykonawców (nie będących dostawcami) w formie częściowo zanonimizowanej, tj. umowy pozbawione danych osobowych za wyjątkiem imion i nazwisk pracowników. Zamawiający może występować do Wykonawcy z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

6.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę do wglądu kopii umów zawartych przez Wykonawcę/ Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników wykonującymi roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.

6.5 W razie niewypełnienia wymogu zatrudniania Pracowników wykonującymi roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości ustalonej w umowie.

VII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu przetargowym udzielać

zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy, ale dopuszcza zmianę zakresu robót zgodnie z brzmieniem § 14 wzoru umowy.

VIII. OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu przetargowym do składania ofert wariantowych.

IX.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający informuje, że roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem przetargowym mają zostać zrealizowane w następującym wymaganym terminie:

Deklarowany termin wykonania zamówienia od  90 dni do 110 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

UWAGA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu jest jednym z kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej.

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

10.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1) wobec których nie zachodzi podstawa do wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (szczegółowo określonych w punkcie 11.1 i 11.2 niniejszej SIWZ) oraz,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy PZP dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ten warunek na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS lub rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –

Potwierdzenie że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Opłacona polisa , a w przypadku jej braku dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (jeżeli dowód opłacenia składki nie wynika z w/w dokumentu należy go dołączyć do oferty)

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał prace budowlane remontowe obejmujące swym zakresem roboty budowlane wykończeniowe, roboty instalacyjne i roboty elektryczne na funkcjonujących oddziałach szpitalnych o wartości min 150 000.zł netto o czasie realizacji nie dłuższym niż 12 miesięcy w obiektach służby zdrowia użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą na podstawie ustawy o działalności leczniczej wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

UWAGA

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony:

- samodzielnie przez Wykonawcę, lub

- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który jednocześnie zrealizuje te roboty budowlane ,lub

- w przypadku wykonawców wspólnych ubiegających się o zamówienie samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie oraz

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj.:

a) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – Kierownik budowy,

b) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Kierownik robót,

c) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Kierownik robót,

Osoby wymienione wyżej posiadają uprawnienia budowlane lub odpowiadające im stwierdzenia przygotowania zawodowego wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wykazują się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt. X, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. XII

10.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

10.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 10.1.2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

10.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w punkcie 10.3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając dołączone do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceni, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda aby ze złożonego pisemnego zobowiązania (o którym mowa wyżej) lub innych dokumentów potwierdzających zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, w sposób jednoznaczny wynikało w szczególności:

a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę,

przy wykonywaniu zamówienia,

c) jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w punktach 11.1.2) – 11.1.11) i punkcie 11.2.1) niniejszej SIWZ.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 10.4.1) niniejszej SIWZ powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawca.

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie 10.3 niniejszej SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 10.1 niniejszej SIWZ.

XI.. PODSTAWY WKLUCZENIA:

11.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolite Polskiej (Dz. U. poz. 769),

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2,

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544),

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11.2. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 poz. 978, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.);

11.3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11.4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

12.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 i Załączniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

12.3. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ.

12.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ.

12.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało, że Wykonawca wykonał prace budowlane remontowe obejmujące swym zakresem roboty budowlane wykończeniowe, roboty instalacyjne i roboty elektryczne na funkcjonujących oddziałach szpitalnych o wartości min 150 000.zł netto o czasie realizacji nie dłuższym niż 12 miesięcy w obiektach służby zdrowia użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą na podstawie ustawy o działalności leczniczej wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

UWAGA

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony:

- samodzielnie przez Wykonawcę, lub

- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który jednocześnie zrealizuje te roboty budowlane ,lub

- w przypadku wykonawców wspólnych ubiegających się o zamówienie samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie

2) Dokumentów potwierdzających , że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. tj.:

a) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – Kierownik budowy,

b) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Kierownik robót,

c) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Kierownik robót,

Osoby wymienione wyżej posiadają uprawnienia budowlane lub odpowiadające im stwierdzenia przygotowania zawodowego wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wykazują się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

4) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł (jeżeli dowód opłacenia składki nie wynika z w/w dokumentu należy go dołączyć do oferty)

12.6. Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w punkcie 12.5.3) niniejszej SIWZ.

12.7. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podwykonawcy dokument wymieniony w punkcie 12.5.3) niniejszej SIWZ.

12.8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w niniejszym punkcie składa każdy z wykonawców z osobna.

12.9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 27 lipca 2016 roku, poz. 1126).

12.10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

12.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 12.5.3) niniejszej SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

12.12. Dokumenty, o których mowa w punkcie 12.11.1) niniejszej SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12.13. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 12.11 niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia punktu 12.12 niniejszej SIWZ stosuje się.

12.14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

XIII. FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW:

13.1. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

13.2. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w punkcie 13.1 niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

13.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126), innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

14.1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 raz z 2016 r. poz. 147 i 615), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 12 i 17 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których pod rygorem nieważności wymaga się formy pisemnej.

14.2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

14.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w punkcie 2.2 niniejszej SIWZ.

14.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 
37 – 450 Stalowa Wola, Dział Zamówień Publicznych. pokój nr 7

14.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej winny być kierowane na adres: 
zam-publ@szpital-stw.com

a faksem na nr (+48 15)843-33-97

Zamawiający zaleca przesyłanie zapytań dotyczących treści Specyfikacji drogą e-mail w formacie .doc, .odt .

14.6. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

14.7. Domniemywa się, iż korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w punkcie 14.6 niniejszej SIWZ oświadczy, że wyżej wymienionej wiadomości nie otrzymał.

14.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

14.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy PZP ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

14.10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 14.9 niniejszej SIWZ.

14.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

14.12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

14.13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) W zakresie formalnym: Magdalena Stasiak 15 843 33 97

2) W zakresie merytorycznym:

Antoni Bochnak: tel. 15 843 32 10

Stanisław Szymański tel. 15 843 32 84

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym punkcie SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

15.1. Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 3 000 zł (słownie:trzy tysiące złotych 00/100).

15.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

15.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) Pieniądzu,

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) Gwarancjach bankowych,

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z ze zm.).

15.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI Nr konta  51 9430 0006 0024 0002 2000 0003  z dopiskiem „wadium przetargowe –  235 ZP / 2017”.

15.5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w punkcie 15.4 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

15.6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty przetargowej. W przypadku gdy Wykonawca po upływie ważności odpowiednio poręczenia lub gwarancji będzie oczekiwał od Zamawiającego zwrotu oryginału tego dokumentu, Zamawiający wymaga aby do treści składanej oferty dołączono uwierzytelnioną kserokopię odpowiednio poręczenia lub gwarancji (w celu braku konieczności późniejszego rozszywania złożonej oferty) natomiast oryginał tego dokumentu umieścić w koszulce i umieścić w kopercie łącznie z ofertą przetargową.

15.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy PZP.

15.8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

15.9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

16.1. Zamawiający informuje, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania złożoną ofertą przetargową rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

16.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

16.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

17.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy,

2) oświadczenia wymienione w punktach 12.1 – 12.4 niniejszej SIWZ sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ,

3) Kosztorys ofertowy opracowany w skróconej formie a sporządzony wg informacji określonych w punkcie XIX niniejszej SIWZ,

4) Oryginał lub poświadczona kopia potwierdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę (odpowiadający wymaganiom określonym w punkcie XV niniejszej SIWZ),

5) Ewentualnie, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa niżej Wykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia następujących dokumentów:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć pisemne zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów odpowiadające wymaganiom określonym w punktach 10.3 i 10.4 niniejszej SIWZ,

b) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 2 ustawy PZP pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do składanej oferty.

6) Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące roboty budowlane i instalacyjne zgodnie z opisem , o których mowa powyżej w punkcie 6.1 niniejszej SIWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U.z 2014 roku, poz. 1502 ze zm - Załącznik nr 11.

17.2. Oferta musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań uznaje się osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, osoby wykazane w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej.

17.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

17.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

17.5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

17.6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

17.7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

17.8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

17.9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

1) Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy składającego ofertę oraz napis:

„Oferta przetargowa na: „Przebudowa Oddziału Pediatrycznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli część I : przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinet zabiegowy ”.

oraz napis: „ nie otwierać przed  11 maja 2017 roku”.

2) Koperta (opakowanie) oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

17.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

17.11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

17.12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

17.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

17.14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

17.15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w punkcie 14 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

18.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli 
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7 do dnia  11 maja 2017 roku,  do godziny 09:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 17.9 niniejszej SIWZ.

18.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

18.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w punkcie 18.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

18.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola , Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7, w dniu 11 maja 2017 roku o godzinie 09:30.

18.5. Otwarcie ofert jest jawne.

18.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

18.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem  www.szpital-stw.com informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatność zawartych

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

19.1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ofertowej brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę

19.2. Zamawiający informuje, że ceną za wykonanie zamówienia jest cena ryczałtowa ustalona na podstawie zestawienia wypełnionych kosztorysów ofertowych wymienionych w Załączniku nr 8 Zestawienie kosztorysów ofertowych. Kosztorys ofertowy dołączony do oferty należy opracować w formie skróconej podając zagregowaną cenę za pozycje przedmiarowe.  Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny wraz z należnym podatkiem VAT na dzień składania oferty przetargowej za wykonanie robót objętych niniejszym zamówieniem.

19.3 Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, cyt. „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.

19.4. Zamawiający nie określa sposobu obliczania cen jednostkowych dla wypełniania pozycji przedmiarowych. Ceny te mają zawierać wszystkie nakłady robocizny, materiałów i sprzętu, kosztów zakupu, kosztów ogólnych Wykonawcy, zysku oraz wszystkich innych elementów, które mają wpływ na cenę takie jak opłaty, uzgodnienia, odbiory i inne. Wartość kosztorysowa określona będzie sumą iloczynów jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych. Jeżeli w przedmiarze występuje podział na elementy robót to należy w kosztorysie ofertowym podać również wartość tych elementów.  Zakres wyceny ma obejmować wszystkie elementy ujęte w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 9) w zakresie ujętym w Wykazie robót oraz wymaganiach technicznych i organizacyjnych dla I etapu przebudowy Oddziału Pediatrycznego (Załącznik nr 12), posiłkując się przedmiarami robót (Załącznik nr 13) oraz uwzględniający zapisy w SIWZ oraz w Wytycznych wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 10). Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z przedmiaru robót, specyfikacji technicznych oraz niniejszej SIWZ jak również następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, itp.), dozorowania budowy, wywozu nadmiaru gruzu i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty wynikające z umowy, która stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ.,

19.5. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w dokumentacji technicznej (Załącznik Nr 9 do SIWZ i Załącznik nr 12), opisanymi w Wytycznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10), posiłkując się przedmiarami robót (Załącznik Nr 13 do SIWZ).

19.6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca opracuje kosztorys ofertowy posiłkując się dołączonymi przedmiarami (załącznik nr 13). W przypadku stwierdzenia w załączonej do niniejszej SIWZ dokumentacji technicznej jak i w przedmiarze robót, nieprawidłowości, niezgodności bądź błędów fakt ten Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu zgodnie z zapisem Art. art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Zamawiający w wyniku otrzymanych informacji może dokonać modyfikacji, zamiany zapisów SIWZ.

19.7. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów dokumentacji obciążają wyłącznie Wykonawcę niniejszego zamówienia. W związku, z czym Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę, o której mowa w powyżej.

19.8. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie dokumentacji jak i przedmiarów robót oraz sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

19.9. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w niej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty najkorzystniejszej.

19.10. Cena określona według wymogów określonych powyżej przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy.

XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

20.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C

2) „Gwarancja Robót Budowlanych” – Gr

3)„Termin wykonania” - Tw

20.2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba pkt | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Łączna cena ofertowa brutto | 60% | 60 | Cena najkorzystniejszej oferty C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt Cena badanej oferty |
| Gwarancja Robót Budowlanych | 15% | 15 | Gwarancja robót budowlanych oferty badanej Gr = ----------------------------------------------------------------------------------- x 15 pkt Najdłuższa gwarancja robót bud. spośród złożonych ofert |
| Termin wykonania | 25% | 25 | Najkrótszy termin wykonania spośród złożonych ofert Tw = --------------------------------------------------------------------------------- x 25 pkt Termin wykonania oferty badanej |
| RAZEM | 100% | 100 |  |

20.3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + Gr  + Tw

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

Gr - punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja Robót Budowlanych”

Tw – punkty uzyskane w kryterium „Termin wykonania”

20.4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Wykonawca zobowiązany jest podać łączną cenę ofertową brutto oraz jej elementy składowe w PLN.

20.5. Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja Robót Budowlanych” dokonana zostanie na podstawie terminu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany określić termin udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres nie krótszy niż 24 miesięcy oraz nie dłuższy niż 48 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy otrzyma ilość punktów jak dla okresu 48 miesięcznego.

Oferta wykonawcy który nie zaproponuje żadnego okresu gwarancji lub okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące będzie odrzucona jako niezgodna z treścią niniejszej SIWZ.

20.6. Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania” dokonana zostanie na podstawie terminu wykonania wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany określić termin wykonania nie krótszy niż 90dni oraz nie dłuższy niż 110 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania krótszy niż 90 dni otrzyma ilość punktów jak dla okresu 90 dni.

Oferta wykonawcy który nie zaproponuje żadnego terminu wykonania lub termin wykonania dłuższy niż 110 dni będzie odrzucona jako niezgodna z treścią niniejszej SIWZ.

20.7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

20.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

20.9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.

20.10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

21.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

21.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

21.3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem uprawnień zawodowych osób, o których mowa w wykazie określonym w punkcie 12.5.2) niniejszej SIWZ, które zostały skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego.

21.4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia „Wykazu pracowników wykonujących roboty budowlane”, tj. osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 6.1 niniejszej SIWZ zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

21.5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21.6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

21.7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

21.8. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XXIII. WYMAGANIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO:

23.1. Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę (w formularzu ofertowym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

23.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

23.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

23.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

23.5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

23.6. Postanowienia punktów 23.4 i 23.5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

23.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

23.8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, a naruszanie tego przepisu poczytywane będzie za nienależyte wykonywanie umowy.

23.9 . Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo szczegółowo określa § 7 Wzoru umowy.

23.10 Warunki dokonywania rozliczenia wynagrodzenia podwykonawców szczegółowo określa § 8 Wzoru umowy.

XXIV. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

24.1. Zamawiający informuje, że wymaga od Wykonawcy aby zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego pod rygorem nieważności w formie pisemnej na warunkach szczegółowo określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ.

24.2. Zamawiający informuje, że w projekcie umowy (stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ) zawarł istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

24.3. Złożenie oferty przetargowej a tym samym przyjęcie warunków przetargu przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją, przyjęciem postanowień projektu umowy proponowanych przez Zamawiającego.

24.4. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich (PLN).

XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

25.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. 2016 roku, poz. 1020 ), przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

25.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

25.3. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego,

4) opisu przedmiotu zamówienia,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

25.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

25.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

25.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

25.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie punktu 25.3 SIWZ..

25.8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w punkcie 25.6 zdanie drugie niniejszej SIWZ, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

25.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

25.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 25.8 i 25.9 niniejszej SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

25.11. Przepisy dotyczące odwołania i skargi zostały szczegółowo uregulowane w dziale VI postanowieniami art. 179 – 198g ustawy PZP.

XXVI. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW:

26.1. Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik Nr 1 – wzór formularza oferty przetargowej,

Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 – wzór wykazu wykonanych robót budowlanych,

Załącznik Nr 5 – wzór wykazu osób przewidzianych do wykonywania zamówienia,

Załącznik Nr 6 – wzór oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik Nr 7 – projekt umowy,

Załącznik Nr 8 – Zestawienie kosztorysów ofertowych

Załącznik Nr 9 – Zestawienie opracowań projektowych zadania

Załącznik Nr 10 – Wytyczne wykonania i odbioru robót

Załącznik Nr 11 – Oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu osób na umowę o pracę

Załącznik nr 12 –  Wykaz robót oraz wymagania techniczne i organizacyjne dla I etapu przebudowy Oddziału Pediatrycznego

Załącznik nr 13 - Przedmiary robót

Załącznik Nr 1 do SIWZ

              - FORMULARZ  OFERTY -  WZÓR

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

tel. 15/843 32 01

tel/fax 15/ 843 33 97

e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

strona: www.szpital-stw.com

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

„Przebudowa Oddziału Pediatrycznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli część I : przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinet zabiegowy ”

1. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ……….………......…..

Wykonawca/Wykonawcy: ………………………………………………...........................................

………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………………………………………………………....................

REGON: …………………………………………………………………….......…………………..

KRS/CEiDG: ……………………………………………………………………………………....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

telefon: …………………………………………………...................................................................

faks: ………………………………………………………………………………….......................

e-mail: ………………………………………………………………………………………………

www: ………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Oferuję wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa Oddziału Pediatrycznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli część I : przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinet zabiegowy ” zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w punkcie III opisu przedmiotu zamówienia przedmiotowej SIWZ

3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego, którego wartość nie przekroczy kwoty:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

netto wynosi ………………………… zł, brutto  ….............................................. zł

( słownie………………………………………………)

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami

podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

4. GWARANCJA ROBÓT BUDOWLANYCH:

Określam termin gwarancji wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego

postępowania przetargowego na okres: GWARANCJA ROBÓT BUDOWLANYCH …………… miesięcy od momentu dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

5. TERMIN WYKONANIA:

Określam termin wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu

przetargowym na okres: TERMIN WYKONANIA …………… tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

6. OBOWIĄZEK PODATKOWY:

Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.3 przedmiotowej SIWZ wybór niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT).

* Niepotrzebne skreślić

Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

Wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu.

Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca składając ofertę cenową (o której mowa na wstępie niniejszego punktu, tj. łączną cenę ofertową brutto rozumianą jako wynagrodzenie kosztorysów wykonanych robót budowlanych), wskazuje jej wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

7. OŚWIADCZENIA:

1. Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w SIWZ,

2. Oświadczam(y), że wykonam zamówienie w terminie …..…. dni licząc od dnia podpisania umowy,

3. Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

4. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,

5. Oświadczam(y), że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert,

6. Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na zasadach opisanych w projekcie umowy) w terminie do 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,

7. Wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: ……………złotych), zostało wniesione w dniu ................................ 2017 roku, w formie: …..……........................................,

8. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek bankowy: …....................................................................................,

10. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest …................................................................................................................................................,

e-mail: ………….………....…........................tel./fax: ............................................................……

11. PODWYKONAWCY:

Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego będę* / nie będę* korzystać z usług podwykonawców.

* Niepotrzebne skreślić

W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców:

1. …………………………………………………………………………………………………….,

2. …………………………………………………………………………………………………….,

3. …………………………………………………………………………………………………….,

4. ……………………………………………………………………………………………………..

12. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:

1. …………………………………………………………………………………………………….,

2. …………………………………………………………………………………………………….,

3. …………………………………………………………………………………………………….,

W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa do oferty załączam:

1. …………………………………………………………………………………………………….,

2. …………………………………………………………………………………………………….,

3. ……………………………………………………………………………………………………..

13. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1. …………………………………………………………………………………………………….,

2. …………………………………………………………………………………………………….,

3. …………………………………………………………………………………………………….,

4. …………………………………………………………………………………………………….,

5. …………………………………………………………………………………………………….,

6. …………………………………………………………………………………………………….,

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

.....................................................................................................

Pieczęć Wykonawcy                                                                       Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn Przebudowa Oddziału Pediatrycznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli część I : przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinet zabiegowy prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ pkt X warunki udziału w postępowaniu (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn Przebudowa Oddziału Pediatrycznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli część I : przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinet zabiegowy prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.	…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………………..………………….......................………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. …………………………………………

(podpis

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ

WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Przystępując do postępowania pn.: „Przebudowa Oddziału Pediatrycznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli część I : przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinet zabiegowy ”.

Działając w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Składam wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

| 1 | Rodzaj wykonanych robót budowlanych |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość wykonanych robót w zł brutto |  |
|  | Data wykonania robót od dnia do dnia |  |
|  | Miejsce wykonania robót |  |
|  | Podmiot, na rzecz którego roboty te zostały wykonane |  |
| 2* | Rodzaj wykonanych robót budowlanych |  |
|  | Wartość wykonanych robót w zł brutto |  |
|  | Data wykonania robót od dnia do dnia |  |
|  | Miejsce wykonania robót |  |
|  | Podmiot, na rzecz którego roboty te zostały wykonane |  |

* Wykonawca może wykazać więcej niż jedną robotę.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………...........................................................................................................

Pieczęć Wykonawcy                               Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania pn.: „Przebudowa Oddziału Pediatrycznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli część I : przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinet zabiegowy ”.

Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………

…………………………………………...……………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Składam wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| 1 | Imię i Nazwisko |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kwalifikacje zawodowe / Uprawnienia |  |
|  | Doświadczenie i wykształcenie niezbędnych do wykonania zamówienia |  |
|  | Zakres wykonywanych czynności |  |
|  | Informacja o podstawie dysponowania osobą |  |
|  | Oświadczam, że dysponuje*o / będę dysponował* w/w osobą * niepotrzebne skreślić |
| 2 | Imię i Nazwisko |  |
|  | Kwalifikacje zawodowe / Uprawnienia |  |
|  | Doświadczenie i wykształcenie niezbędnych do wykonania zamówienia |  |
|  | Zakres wykonywanych czynności |  |
|  | Informacja o podstawie dysponowania osobą |  |
|  | Oświadczam, że dysponuje*o / będę dysponował* w/w osobą * niepotrzebne skreślić |
| 3 | Imię i Nazwisko |  |
|  | Kwalifikacje zawodowe / Uprawnienia |  |
|  | Doświadczenie i wykształcenie niezbędnych do wykonania zamówienia |  |
|  | Zakres wykonywanych czynności |  |
|  | Informacja o podstawie dysponowania osobą |  |
|  | Oświadczam, że dysponuje*o / będę dysponował* w/w osobą * niepotrzebne skreślić |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………........................................................................................................

Pieczęć Wykonawcy                                                              Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Będąc uczestnikiem postępowania pn.: „Przebudowa Oddziału Pediatrycznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli część I : przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinet zabiegowy ”.

Działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuję zamawiającemu niniejsze oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP .w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229),

Po zapoznaniu się z udostępnionymi przez Zamawiającego na stronie internetowej informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP składam oświadczenie, że przynależę* / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

* niepotrzebne skreślić

Przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami będącymi uczestnikami

niniejszego postępowania przetargowego:

1. ……………………………………………….…………………………………………………......

………………………………………………….………………………………………………..……

2. ……………………………………………..…………………………………………………….…

….........………………………………………………………………………………………………..

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………….......................................................................................................

Pieczęć Wykonawcy                                                                           Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WZÓR UMOWY

o zamówienie publiczne nr 235 ZP /2017

W  dniu ................................. 2017 roku w Stalowej Woli pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym  Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym  w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,   ul Staszica 4

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009325

reprezentowanym przez:

Edwarda Surmacza - Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

............................................................................................................................................

wpisanym do ........................................................................................................................,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.......................................................

.......................................................

w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w trybie Art. 39 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn Przebudowa Oddziału Pediatrycznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli część I : przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinet zabiegowy zwanego dalej „przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy realizowany będzie w zakresie określonym w projekcie budowlanym zadania  posiadanym przez Zamawiającego w zakresie określonym w dokumencie „Wykaz robót oraz wymagania techniczne i organizacyjne dla I etapu przebudowy Oddziału Pediatrycznego” oraz zgodnie z pozostałymi wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej w dalszej części umowy SIWZ.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje także wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacyjną wszystkich wbudowanych instalacji.

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera opis przedmiotu zamówienia w SIWZ  i dokumentacja załączona do SIWZ (załącznik nr 9 i 12 do SIWZ).

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią SIWZ, uzyskał od Zamawiającego niezbędne informacje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją zamówienia, w tym z sytuacją,  że prace będą prowadzone przy czynnej pozostałej części oddziału oraz, że w sąsiedztwie prowadzonych robót znajdują się inne działające komórki organizacyjne Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do należytej realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, zgodnie z SIWZ, złożoną ofertą i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, uwzględniając wytyczne Zamawiającego.

9. W razie różnic w treści dokumentów, o których mowa w ust. 2, przyjmuje się że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia i w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty, najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania do treści SIWZ i poczynione zmiany w treści wskazanych dokumentów w trakcie procedury przetargowej.

10. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.

§ 2 Termin wykonania umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na …………..  dni od dnia podpisania umowy, z tym że protokolarne przekazanie przez Zamawiającego placu budowy i przyjęcie go przez Wykonawcę, musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2.Termin wykonania określony w ust. 1 oznacza zakończenie prowadzenia   robót budowlanych w umownym zakresie, sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów odbiorowych  w stopniu pozwalającym Zamawiającemu na wystąpienie w ramach art. 56 Prawa budowlanego do PSP i PIS o opinię w sprawie zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zakresu objętego przebudową oraz uzyskanie pozytywnej opinii wyżej wskazanych organów.

3. Termin wskazany w ust. 1 może ulec przesunięciu, za zgodą Zamawiającego, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w §14 ust.3.

4. Termin wskazany w ust. 1 może ulec przesunięciu, za zgodą Zamawiającego, o czas opóźnienia w realizacji robót wynikły wskutek siły wyższej uniemożliwiającej rozpoczęcie bądź kontynuowanie robót, lub przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn i okoliczności wymienionych w ust. 9.

5. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

6. W razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania siły wyższej w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej, a jeżeli nie będzie to możliwe to zawiadomi w pierwszym dniu, w którym siła wyższa ustąpi.

7. W razie braku zawiadomienia w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej nie będzie możliwe przesunięcie terminu.

8. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej data ustalona dla zakończenia robót będzie mogła być przesunięta o czas, w którym siła wyższa uniemożliwiła kontynuację robót pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy o czym Strony zdecydują w protokole uzgodnień podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.

9. Termin realizacji przedmiotu umowy może też ulec zmianie wskutek:

1) następstw działań administracyjnych, spowodowanych np. koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy;

2) nieterminowego przekazania, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, terenu budowy;

3) konieczności przerwania robót, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z uwagi  na wystąpienie obiektywnych problemów technicznych i organizacyjnych, związanych m. in. z faktu, że w sąsiedztwie terenu budowy działają, w tzw. ruchu ciągłym, komórki organizacyjne Zamawiającego, a Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności, nie mógł przewidzieć wystąpienia problemu technicznego i organizacyjnego;

4) wstrzymania prac budowlanych, przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

10. Wszystkie okoliczności wymienione w ust. 8, nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zgody na zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1. W sprawie przesunięcia terminu, na skutek okoliczności wymienionych w ust.8, Wykonawca przedkłada umotywowany wniosek do Zamawiającego i po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy stronami, Zamawiający podejmuje decyzję w tej sprawie.

11. Ewentualne zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, następują wyłącznie w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§3 Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy w szczególności:

a) opracowanie projektu organizacji robót,

b) wykonanie kompleksowe i kompletne robót w oparciu o zatwierdzony pozwoleniem na budowę projekt budowlany, udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego,

c) wykonanie zagospodarowania terenu zaplecza budowy oraz jego zabezpieczenia i uporządkowanie terenu po likwidacji zaplecza oraz wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

d) zapewnienie kompletnego i kompetentnego kierownictwa budowy wykwalifikowanej siły roboczej, odpowiedniej jakości materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcia ewentualnych wad i zabezpieczenia placu budowy,

e) ponoszenie odpowiedzialności za wykonywanie robót, tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy, osób poruszających się w obrębie placu budowy, umożliwienie dostępu  do części oddziału nieobjętego przebudową dla umożliwienia prawidłowego funkcjonowania oddziału, za bezpieczeństwo mienia oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy,

f) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa i specjalistów-montażystów dla dostarczonych przez siebie urządzeń,

g) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo instalacji i urządzeń, służących komórkom organizacyjnym Zamawiającego, sąsiadujących z placem budowy, a  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pomieszczeń, instalacji lub urządzeń Zamawiającego, w toku realizacji przedmiotu umowy – natychmiastowe naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

h) utrzymywanie terenu robót i terenu zaplecza w należytym stanie, w tym uporządkowane składowanie wszelkich materiałów, urządzeń pomocniczych oraz usuwanie na bieżąco, na swój koszt, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

i) zawarcie umowy z podmiotem, który usunie odpady w sposób przyjazny środowisku i przedstawianie jej Zamawiającemu na każde jego żądanie,

j) utrzymywanie porządku, stosowanie metod i środków zapobiegających zapyleniu czynnej części Oddziału, zapewnienie ochrony mienia znajdującego na terenie budowy,

k) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego, a w szczególności przepisów p.poż.,

l) prowadzenie robót w maksymalnym okresie od godz. 7ºº do godz. 18ºº, przez 6 dni w tygodniu tj., od poniedziałku do soboty, a prowadzenie robót w niedzielę i święta po uzgodnieniu z Zamawiającym, jeżeli będzie to niezbędne dla dotrzymania terminu wykonania robót, z tym zastrzeżeniem, że w godz. od 9.00 do 10.30 tj. w trakcie wizyty lekarskiej nie będą prowadzone prace emitujące hałas; stosowanie tymczasowych elementów, przegród i metod prowadzenia robót, które zminimalizują uciążliwości (kurz, hałas, wyłączanie instalacji, itp.) dla sąsiadujących z placem budowy komórek organizacyjnych Zamawiającego, stosowanie metod pracy, rozwiązań technologicznych, zabezpieczeń robót budowlanych na istniejących ciągach komunikacyjnych oraz w ich pobliżu, które umożliwiają korzystanie z ciągów komunikacyjnych,

ł) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną oraz jakość wykonywanego przedmiotu umowy; wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego,

m) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do bezpiecznego i zgodnego z umową wykonywania przedmiotu umowy;

n) ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka związanego z realizacją przedmiotu umowy w okresie od przejęcia placu budowy do dnia ukończenia robót, na warunkach określonych w § 11 niniejszej umowy

o) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń,

p) uczestniczenie w radach budowy, organizowanych w celu oceny realizacji i zaawansowania robót (pod względem rzeczowo-finansowym), zwoływanych przez Zamawiającego,

r) umożliwianie wstępu na teren budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz pracownikom organów kontrolnym państwowych instytucji kontrolnych oraz udostępnienia im niezbędnych danych i informacji,

s) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonywania robót dodatkowych, zamiennych, koniecznych, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, z tym że te informacje nie mogą stanowić podstaw do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, chyba że te roboty wystąpiły z przyczyn, które dotyczą elementów nie mieszczących się w obszarze przedmiotu zamówienia,  a których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ i dokumentacji projektowej oraz sporządzania oferty, w oparciu o którą dokonano wyboru Wykonawcy

t) złożenie oświadczenia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę oraz Podwykonawców (nie będących dostawcami), na podstawie umowy o pracę osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca składa to oświadczenie Zamawiającemu najpóźniej w chwili podpisywania umowy.

u) złożenie w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku kierownikowi budowy, na każde żądanie Zamawiającego, imiennego wykazu osób zatrudnionych przez Wykonawcę oraz Podwykonawców, a także kopii umów o pracę osób zatrudnionych przez Wykonawcę oraz Podwykonawców (nie będących dostawcami) w formie częściowo zanonimizowanej, tj. umów pozbawionych danych osobowych za wyjątkiem imion i nazwisk pracowników. Zamawiający może występować do Wykonawcy z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

§  4 Plac budowy

1. Zamawiający oświadcza, iż nieruchomość położona w  Stalowej Woli przy ul. Staszica 4 znajduje się w jego posiadaniu.

2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy placu budowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym projektu organizacji robót.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§ 5 Nadzór inwestorski

1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego będzie pełnić: …........................................

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego ustawą Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub rozszerzenia zakresu robót określonych w umowie.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy – …..................:

5. W toku realizacji niniejszej umowy możliwa jest zmiana osoby wskazanej w ust. 4, na inną, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez tę osobę co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji zawodowych oraz co najmniej takiego samego doświadczenia jak osoby wskazanej w ust. 4.

6. Niezależnie od nadzoru inwestorskiego, Zamawiający ma prawo do sprawowania kontroli realizacji przedmiotu umowy za pośrednictwem upoważnionych przez Zamawiającego osób.

§ 6 Umowy z podwykonawcami

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy:

1)   ……………….…….

2)   …………………

3)   ……………………

4) …………………

a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy:

1)………………………

2)………………………

3)………………….……

4) …………………

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: lub roboty budowlanej  i musi być dokonany przed terminem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych, musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie  podzlecanej części Umowy w zakresie robót budowlanych, proporcjonalnie,  kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będą stanowiły załącznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty, od Wykonawcy lub Podwykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, od   zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez  Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, a naruszanie tego przepisu poczytywane będzie za nienależyte wykonywanie umowy.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 7.

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. f.

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

e)gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,- zł. W przypadku gdy w umowie o podwykonawstwo, w której przedmiotem są dostawy lub usługi, ustalony jest termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 13.

19. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

21. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

22. Podwykonawcy, z którymi Wykonawca zawiera umowy o podwykonawstwo, winni zapoznać się z zapisami niniejszej umowy o zamówienie publiczne i ta umowa winna stanowić załącznik do umów o podwykonawstwo.

23. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich wnioskowanych informacji dotyczących podwykonawców. Zamawiający może wnioskować tylko o informacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 7 Rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawców

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

2. Jeżeli część lub całość robót, objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą, realizowana była z udziałem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą, zestawienia wartości wykonanych robót, z wyszczególnieniem wartości robót wykonanych przez Podwykonawców i im należnych wynagrodzeń, z podziałem na poszczególnych Podwykonawców, z terminami zapłaty na rzecz Podwykonawców, zgodnymi z terminami określonymi w umowach o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, na co najmniej 5 dni przed upływem 35 –dniowego terminu na dokonanie przez Zamawiającego płatności faktury na rzecz Wykonawcy, przedkłada Zamawiającemu oświadczenie lub oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub przedstawia dokumenty świadczące o dokonaniu zapłaty Podwykonawcom za wykonane roboty objęte fakturą.

4. W przypadku nie dostarczenia pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzyma, w całości lub części, płatności należne Wykonawcy do czasu spełnienia tego obowiązku.

5. W przypadku określonym w ust. 4, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty.

6. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, dotyczącą usług lub dostaw.

7. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury częściowej, wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę lub Podwykonawcę, do której dołączony będzie protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Protokół odbioru faktury końcowej może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne z zawarta umową.

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 i 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6 i 7. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, pkt 3, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 7.

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3 -krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sprawie zamówienia publicznego z winy Wykonawcy.

15. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.

16. Ogólna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia należnej Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy.

§  8 Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie  ryczałtowe

brutto, które wynosi: ……………...... (słownie złotych: ……......................……...............…  …. …. ……… …………….. ……………… ………………… ………. …………….….), w tym wartość netto …………….. zł oraz kwota podatku VAT …………. zł. Wynagrodzenie to jest tożsame z Ceną ofertową brutto.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite 
i kompletne wykonanie prac objętych niniejszą umową z zachowaniem zgodności z wszystkimi  postanowieniami i warunkami umowy i obejmuje łączną cenę robót i innych świadczeń, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi.

3. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie faktur VAT.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. będzie płatne w fakturach częściowych. Faktury wystawiane będą w okresach miesięcznych tj. na koniec miesiąca kalendarzowego, na podstawie zaawansowania prawidłowo wykonanego zakresu rzeczowego realizacji inwestycji do wysokości nie przekraczającej 90% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 po zatwierdzeniu wykonanego zakresu przez inspektora nadzoru. Ostatnia faktura końcowa, wystawiona zostanie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

5. Zamawiający przekazywał będzie należne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 35 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy, nastąpi w oparciu o fakturę końcową po zakończeniu wszystkich robót, przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych testów, prób i opinii, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i przedstawieniu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 3 umowy. Faktura końcowa zostanie zapłacona przez Zamawiającego wyłącznie po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo naliczenia odsetek ustawowych od nie uiszczonej w terminie zapłaty należności.

§ 9 Odbiór końcowy

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

2. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Wykonawca zgłosi zakończenie robót, kompletność i prawidłowość dokumentacji odbiorowej oraz gotowość do odbioru, wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie o tym fakcie – dzień zawiadomienia Zamawiającego jest dniem dostarczenia tej informacji.

4. Odbiór końcowy robót: Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej do dnia zgłoszenia do odbioru, o którym mowa w ust. 3, kompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru końcowego poświadczonej przez Inspektora nadzoru o kompletności złożonego opracowania, w tym protokoły odbiorów technicznych,  atesty, certyfikaty, oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, zgodne z art. 57 ustawy Prawo budowlane, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy wraz z akceptacją autora projektu, oraz z instrukcją eksploatacyjną wszystkich wbudowanych instalacji i urządzeń.

5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, negatywnej opinii PIS lub PSP o zgodności wykonanych robót z projektem,  wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad i usterek lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

6. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron, z tym zastrzeżeniem zapisów §2 ust.2 niniejszej umowy.

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru usterek i nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia usterek i wad lub rozliczenia z tego tytułu. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek i wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru , Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia usterek i wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego robót.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może: odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo do domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z nieterminowego odbioru, albo będzie uprawniony do obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej , technicznej lub estetycznej robót i pomieszczeń.

10. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

§ 10 Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że prace wykonane zostaną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz  będą wolne od usterek i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną . Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym.

2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …... miesięcy, której bieg rozpocznie się dnia następnego po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC.

3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta urządzenia jednak na okres nie krótszy  niż 12 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania objętego niniejszą umową.

4. W okresie gwarancji udzielonej na wbudowane lub zamontowane urządzenia oraz      wyposażenie, Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z terminowego serwisowania i konserwacji zabudowanych lub zamontowanych urządzeń oraz wyposażenia, mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. Koszt wykonania tych przeglądów i konserwacji, łącznie z wymianą materiałów i części, leży po stronie Wykonawcy.

5. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek i awarii w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Powiadomienie o usterce i awarii może zostać przekazane telefonicznie, faksem lub e-mailem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o usterce lub awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od godziny jego przekazania  (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia Wykonawca określa termin rozpoczęcia usuwania awarii lub usterki, z tym jednak zastrzeżeniem, że rozpoczęcie usuwania awarii rozpocznie od następnego dnia roboczego (tj. od poniedziałku do piątku) i tylko wtedy, gdy Zamawiający udostępni Wykonawcy przedmiot zamówienia, za wyjątkiem  awarii stwarzających zagrożenie  wystąpienia katastrofy  budowlanej  lub awarii  stwarzających   bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia  pacjentów i pracowników szpitala. Jeżeli usunięcie usterki lub awarii nie może być dokonane w terminie 7 dni roboczych, ze względu na czas oczekiwania na części zamienne lub inne ważne przyczyny techniczne i organizacyjne, Wykonawca uzgodni termin usunięcia usterki lub awarii z Zamawiającym. W przypadku niedotrzymania  terminu  usunięcia usterki lub awarii Zamawiający stosuje karę umowną przewidzianą w § 12 ust. 1 pkt b niniejszej umowy.

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek i awarii, Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych.

7. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym wobec Zamawiającego za wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonane przez podwykonawców.

8. Zamawiający z tytułu gwarancji jakości może żądać usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji.

9. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać niezależnie od uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, usunięcia wady przez Wykonawcę lub może usunąć wady na koszt Wykonawcy.

10. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

11. Strony ustalają, że przeglądy gwarancyjne odbywać się będą przynajmniej raz do roku, liczone od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy do dnia upływu okresu gwarancji. Ostatni przegląd odbędzie się na miesiąc przed upływem okresu gwarancji. W razie stwierdzenia podczas odbioru gwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych usterek i wad.

12. Zamawiający może według swego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.

13. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia szkody poniesionej z powodu istnienia wady lub usterki, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

14. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 11 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (np. CAR/EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto. Zakres ubezpieczenia mają rozszerzać dodatkowo następujące klauzule: (1) klauzula 003 - usuwanie usterek w okresie gwarancji / rękojmi, (2) klauzula 004 - rozszerzone pokrycie okresu gwarancji / rękojmi, (4) klauzula 119 - ubezpieczenia mienia istniejącego Zamawiajacego, (5) klauzula 120 - wibracja, usunięcie lub osłabienie elementów nośnych, (6) klauzula 201 - pokrycie okresu gwarancji / rękojmi;

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000 zł, ( pięćset tysięcy złotych)

c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia oraz dokumenty świadczące o zapłacie składki, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1- 4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, dokumenty świadczące o zapłacie składki, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w ust. 1-4, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

7. W związku z ryzykiem zalania znajdujących się pod przebudowywanymi pomieszczeniami działających oddziałów szpitalnych Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia budynku przed zalaniem. W przypadku powstania szkody w postaci zalania Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu ograniczenie rozmiaru powstałej szkody oraz usunięcia powstałych wskutek zalania szkód w terminie do 5 dni od daty powstania szkody. Ponadto Zamawiający uprawniony jest do żądania  naprawienia szkody obejmującej straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

§ 12 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia  realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,15 % Ceny ofertowej brutto, określonej w § 8, ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy terminem umownym zakończenia realizacji przedmiotu umowy a faktycznym dniem zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

b) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% Ceny ofertowej brutto, określonej w §  8, ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

c) 0,05% ceny ofertowej brutto, określonej w §  8, ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w zawinionym zaprzestaniu realizacji robót przez wykonawcę,

d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10 % Ceny ofertowej brutto, określonej w §  8, ust.1 umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 100,- zł (sto zł) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 50,- zł (pięćdziesiąt zł) za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania, w wymaganym terminie, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 100,- zł (sto zł) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedłożenie, w wymaganym terminie, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100,- zł (sto zł) za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 100,- zł (sto zł).

j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 300,- zł (trzysta zł ),

k) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z § 11 Umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 100 zł, (sto zł) za każde naruszenie,

l) w przypadku naruszenia zobowiązania do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, pomimo zaistnienia przesłanek wskazanych w art.22 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666 póź. zmianami) 50,-zł (pięćdziesiąt zł) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

ł) za nieprzedłożenie w wymaganym terminie, dokumentów o których mowa w § 3, pkt u 300,- zł (trzysta zł ),

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust.1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia nie rezygnując z kar umownych i odszkodowania.

4. Ze względu na to, że przedmiot umowy jest przedsięwzięciem dofinansowanym ze środków zewnętrznych tj. ze środków Powiatu Stalowowolskiego to w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraty dofinansowania.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości  5 % Ceny ofertowej brutto, określonej w §  8, ust.1 umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 100,- zł (sto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

6. Naliczenie kary umownej następuje poprzez wystawienie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. W przypadku naliczenia kary umownej przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do potrącenia kary z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia, termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. W przypadku naliczenia kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający ma obowiązek zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej strona uprawniona do jej otrzymania może żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

7. Wykonawca ma prawo do naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia zapłaty faktur za wykonane zgodnie z umową roboty.

§  13 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w szczególności:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach);

2) gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy

3) gdy nastąpi rozwiązanie Wykonawcy;

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

5) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

6) gdy Wykonawca z przyczyn przez niego zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego.

2. W przypadku określonych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 100 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych, a także gdy na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, działającego w imieniu Zamawiającego, dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 10 dni roboczych, bez należytego uzasadnienia. Prawo to przysługuje też w wypadku gdy zwłoka Zamawiającego w przekazaniu placu budowy przekroczy 5 dni roboczych.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;

3) Na koszt tej strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy, zostanie sporządzona wycena wykonanych robót przez niezależnego eksperta. Podstawą wyliczenia będzie inwentaryzacja robót w toku i zaawansowanie w stosunku do wartości całego danego elementu ustalonego w ZZK.

6. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14dni od daty odbioru końcowego usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót,  Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, które przekaże do wiadomości Wykonawcy robót i które są wiążące dla Stron.

§  14 Zmiany w umowie

1. Termin wykonania przedmiotu umowy może zostać zmieniony na skutek okoliczności i na warunkach określonych w § 2, ust. 3 i 9 umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zaistnieje możliwość wprowadzenia innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż przewidziane w dokumentacji projektowej, usprawniających wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą miały istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Niniejsza zmiana musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu przedmiotu umowy jeżeli dla jego prawidłowego wykonania, konieczne jest wykonanie robót dodatkowych, a konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a także wartość robót dodatkowych nie przekroczy 15% wartości określonej w § 8 ust. 1 umowy. Zakres niniejszych zmian ustalony będzie na podstawie protokołu konieczności, zaakceptowanego przez Zamawiającego. Wycena robót dodatkowych będzie sporządzona na podstawie wskaźników cenotwórczych, przyjętych w ofercie Wykonawcy, będącej załącznikiem do niniejszej umowy. Wykonanie robót dodatkowych  może stanowić podstawę do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu przedmiotu umowy poprzez rezygnację z wybranych elementów robót, jeżeli na etapie realizacji okaże się, że wykonanie pełnego zakresu robót nie jest konieczne dla uzyskania zamierzonego przez Zamawiającego rezultatu, a Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł tego przewidzieć.  Pomniejszenie zakresu realizacji umowy nie może przekraczać kwoty odpowiadającej 5% wartości określonej w §8 ust.1 umowy. Zakres niniejszych zmian ustalony będzie na podstawie protokołu konieczności, zaakceptowanego przez Zamawiającego, a wartość robót zostanie oszacowana przy wykorzystaniu wskaźników cenotwórczych ujętych w ofercie Wykonawcy, będącej załącznikiem do niniejszej umowy.

5. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

§ 15 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie stronom przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową.

3. Sądem właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Zamawiającego.

4. Przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca może dokonać po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności  na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. Ustaw z 2016 r., poz. 1638 póź. zmianami).

5. Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia .................................

2. SIWZ

3. Projekt organizacji robót

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA:

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Zestawienie kosztorysów ofertowych zadania

„Przebudowa Oddziału Pediatrycznego I etap: przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinety”

| Lp | Branża robót | Wartość netto | Wartość brutto | Oznaczenie przedmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty budowlane |  |  |  |
| 2 | Instalacje sanitarne |  |  |  |
| 3 | Gazy medyczne |  |  |  |
| 4 | Instalacje elektryczne |  |  |  |
| 5 | Instalacje teletechniczne |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Zestawienie opracowań projektowych zadania

„Przebudowa Oddziału Pediatrycznego I etap: przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinety”

| Lp | Opracowanie | Branża | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt budowlany wszystkie branże | Wszystkie |  |
| 2. | Decyzja pozwolenia na budowę nr 44/2017 |  |  |
| 3 | Projekt wykonawczy zadania Dostosowanie pożarowe II Pawilonu | Elektryczna | Opis techniczny |
| 4 | Projekt wykonawczy zadania Dostosowanie pożarowe II Pawilonu | Elektryczna | Rzut parteru instalacji SAP |
| 5 | Projekt wykonawczy zadania Dostosowanie pożarowe II Pawilonu | Elektryczna | Rzut III piętra instalacji SAP |
| 6 | Projekt wykonawczy zadania Dostosowanie pożarowe II Pawilonu | Elektryczna | Rozwinięcie VII pętli instalacji SAP |

Opracowania powyższe należy rozpatrywać łącznie z dokumentem „Wykaz robót oraz wymagania techniczne i organizacyjne dla I etapu przebudowy Oddziału Pediatrycznego”

Załącznik Nr 10 do SIWZ

WYTYCZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Przebudowa Oddziału Pediatrycznego I etap: przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinety”

# I. Zakres robot

Zakres  robót  obejmuje  część  prac  związanych  z  przebudową pomieszczeń  Oddziału Pediatrycznego według opracowania projektowego: „Przebudowa pomieszczeń trzeciego piętra Drugiego pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na Oddział pediatryczny” wymieniony szczegółowo w „Wykazie robót  oraz wymagania techniczne i organizacyjne dla I etapu przebudowy Oddziału Pediatrycznego” oraz opisany w dołączonych przedmiarach robót. W dokumentach tych Zamawiający wskazał zakres robót do wykonania. W związku z wyborem zakresu przez Zamawiającego należy wykonać:

a) Roboty budowlane:

1. Roboty przygotowawcze polegające na oddzieleniu tymczasową ścianką z płyt gipsowo-kartonowych części oddziału na której prowadzone będą roboty z czynną częścią, przegrodę zewnętrzną tymczasową w miejscu okna służącego do transportu gruzu, materiałów oraz dostępu pracowników. Należy także zamontować zewnętrzny dźwig lub podnośnik do transportu pionowego gruzu, materiałów i ludzi.

2. Wykonanie rozbiórek, wykuć i skuć (w tym płytki i tynki ze ścian) i demontażu na III piętrze elementów jak w projekcie z usunięciem materiału z rozbiórki za pomocą przyściennej windy służącej do transportu ludzi i gruzu oraz materiałów i złożeniem na wysypisku.

3. Wykonanie na III piętrze nowych ścianek i nadproży jak w projekcie.

4. Wykonanie  w pomieszczeniach objętych przebudową na III piętrze nowych tynków na pełną wysokość pomieszczeń, wykonanie nowych okładzin, zamontować nową stolarkę drzwiową i parapety wewnętrzne, stropy podwieszone oraz malowanie.

5. Wymienić na nowe warstwy posadzek, w tym izolacje akustyczne i wilgociowe jak w „Wykazie robót”.

b) Roboty instalacji sanitarnych

- Należy zdemontować wszystkie przybory sanitarne oraz rurociągi w przebudowywanych pomieszczeniach. Nowe odcinki instalacji wody ciepłej i zimnej należy podpiąć do istniejących zaworów na pionach. Dla umożliwienia dostępu do zaworów należy zamontować drzwiczki rewizyjne ze stali malowanej proszkowo zamykane na typowy kluczyk (wszystkie drzwiczki zamykane jednym kluczykiem). Rurociągi prowadzone w bruzdach w ścianach izolowane termicznie.

- Wszystkie baterie ścienne. Armatura czerpalna zgodnie z „Wykazem robót”.

- Wyposażenie sanitarne zgodnie z projektem. Nie jest objęty zakresem robót dostawa i montaż myjki-dezynfektora w łazience izolatki.

- Dla potrzeb robót wykończeniowych należy zdemontować grzejniki CO w przebudowywanych pomieszczeniach. Do pomieszczeń wskazanych w projekcie wykonać nowe gałązki lub przebudować istniejące. Na nowych uchwytach zamontować  nowe grzejniki płytowe dopuszczone do stosowania w Szpitalach. Do pomieszczeń do których nie ma możliwości doprowadzenia grzejników wodnych należy doprowadzić energię elektryczną i zamontować łazienkowy grzejnik elektryczny z termostatem.

- W zakresie mechanicznego wspomagania wentylacji grawitacyjnej należy zamontować wentylatory kanałowe, wlot powietrza poprzez kratkę czerpną w stropie podwieszonym.

- Do pomieszczenia izolatki doprowadzić tlen medyczny i instalację próżni.

- Instalację gazów medycznych wpiąć w istniejące poziomy bez wykonywania punktu kontrolnego gazów medycznych zgodnie z informacjami zawartymi w „Wykazie robót”.

c) Instalacje elektryczne

- Należy zdemontować wszystkie przybory i instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach.

- Dla potrzeb zasilania elektrycznego przebudowywanych pomieszczeń należy wykonać nowe WLZ z rozdzielni w piwnicach budynku, nowe tablice piętrowe z zastrzeżeniem pozostawienia istniejących do czasu zakończenia robót całego zakresu.

- Nową instalację prowadzić na korytkach, w kanałach PCV lub w tynku w rurkach lub w bruzdach zgodnie z informacjami w „Wykazie robót”. Nowe przybory i oprawy jak w projekcie.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania należy wykonać połączenia wyrównawcze.

- Dla umożliwienia komunikacji pomiędzy pacjentami w izolatce a dyżurką pielęgniarek należy wykonać instalację przyzywową jako pierwszy element nowego systemu opisanego w „Wykazie robót” i przedmiarze.

- Wykonane instalacje poddać badaniom i pomiarom.

d) instalacje teletechniczne

- Instalację SAP należy wykonać na podstawie projektu tylko dla przebudowywanych pomieszczeń posiłkując się szczegółowym opisem zawartym w projekcie wykonawczym części elektrycznej opracowania „Dostosowanie drugiego pawilonu szpitalnego do obowiązujących przepisów pożarowych” i informacjami zawartymi w „Wykazie robót”.

- Dla nowej lokalizacji gabinetów i izolatki wykonać nową instalację okablowania strukturalnego i instalacji  telefonicznej jak w „Wykazie robót”.

- Instalację kontroli dostępu wykonać według informacji zawartych w „Wykazie robót”.

II. Sposób wykonania robót

1. Roboty modernizacyjne należy wykonać przy czynnym obiekcie (Oddział Pediatryczny i pozostałe oddziały szpitalne, apteka szpitalna). Zakres szczegółowych wyłączeń sieci i instalacji przy robotach wyłączeniowych i modernizacyjnych należy uzgadniać z Użytkownikiem . Należy dążyć do minimalnych, niezbędnych przerw w pracy instalacji. Do robót przekuciowych i rozbiórkowych używać sprzętu  profesjonalnego, powodującego jak najmniejszy hałas i drgania w sąsiednich oddziałach (przejścia przez ściany i stropy przy użyciu wiertnic diamentowych bezudarowych).

2. Zmodernizowane instalacje można oddać do  eksploatacji po pozytywnie wykonanych próbach odbiorowych.

3. Roboty remontowe i modernizacyjne należy wykonać zachowując warunki bhp pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami.

4. Całość robót budowlano – montażowych objętych niniejszą specyfikacją należy wykonać zgodnie z Projektami Wykonawczymi, przepisami Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), Polskimi Normami oraz Technicznymi Warunkami Wykonania i odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. I. II. oraz III.

III . Uwagi i zalecenia

1. Wykonawca uwzględni we własnych kosztorysach ofertowych wydrukowanych w sposób uproszczony koszt wykonania wszystkich robót objętych specyfikacją oraz dokumentacją techniczną opracowaną dla zadania „Przebudowa pomieszczeń trzeciego piętra Drugiego pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na Oddział pediatryczny” będącego załącznikiem do SIWZ oraz innymi załącznikami wyjaśnieniami posiłkując się dołączonymi w załączniku nr …. przedmiarami robót.

2. Dla potrzeb prowadzenia robót remontowych i adaptacyjnych Zamawiający wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsce wykonania zaplecza wykonawcy.

3. Uszkodzenia w jednostkach i oddziałach Szpitala powstałe w czasie robót z winy Wykonawcy oraz inne straty Szpitala spowodowane przez Wykonawcę zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie.

4. Wszystkie roboty Wykonawca winien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania pozostałej części zarówno Oddziału pediatrycznego jak i reszty Szpitala. Nie można dokonywać wyłączeń odcinków sieci bez wcześniejszych uzgodnień z Użytkownikiem.

5. Wykonawca winien wykonać zabezpieczenie powierzchni Szpitala sąsiadującej z terenem robót oraz na terenie zewnętrznym Szpitala, zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz usuwać wszelkie urządzenia, odpady i śmieci z dróg komunikacyjnych szpitala i z terenów sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót. Zabezpieczenie winno między innymi polegać na stosowaniu prowizorycznych ścianek z ewentualnymi drzwiami a w uzasadnionych przypadkach szczelnych kotar oddzielających teren prowadzenia robót od pozostałych części Szpitala, stosowaniu i utrzymywaniu w czystości mat do absorpcji pyłu i brudu z obuwia pracowników budowlanych, przy wszystkich wyjściach z obszaru, na którym prowadzone będą roboty.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, obiekty i tereny sąsiadujące z terenem robót z chwilą przejęcia frontu robót oraz dbać o czystość w miejscu prowadzenia robót.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia /ubezpieczenia, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia szpitala oraz obiektów sąsiednich /.

8. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót jest niezależnie od wykonania zadania uporządkowanie terenu robót remontowych i modernizacyjnych oraz dostarczenie protokołów  z badań instalacji oraz niezbędnych certyfikatów i atestów  całego zadania.

9. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia realizacji robót Wykonawca dostarczy 1 egz dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach w wersji papierowej i elektronicznej (pdf) oraz protokoły odbioru technicznego każdej branży podpisane przez Inspektora Nadzoru lub innego reprezentanta Zamawiającego.

IV. Ustalenia organizacyjne

- Przed rozpoczęciem robót na Oddziale Pediatrycznym Wykonawca wykona przy czynnym oddziale roboty przygotowawcze: oddzielenia części czynnej od remontowanej ścianką z drzwiami oraz zamontowaniem kotar z folii zapobiegających rozprzestrzenianiu się kurzu. Tymczasowa ścianka musi umożliwić przejazd łóżkiem szpitalnym po pozostałej części korytarza.

- Dostęp do przebudowywanych pomieszczeń na III piętrze Wykonawca będzie miał poprzez windę przyścienną towarowo – osobową i okno, które powinno być chronione przed uszkodzeniem. Wokół windy zewnętrznej będzie wykonana strefa ochronna w obszarze oddziaływania. Na czas dostaw do apteki palet z płynami Wykonawca, uprzedzony przez Zamawiającego wykona takie działania organizacyjne, żeby te płyny mogły być przyjęte tym wejściem. Taka dostawa może być realizowana nie częściej niż 2 razy w tygodniu.

- Prowadzenie robót związanych z okresowym wyłączeniem energii, wody, gazów medycznych, sieci informatycznej itp. dla robót związanych z przebudową części III piętra może się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniem z użytkownikiem i z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym Szpitala i nie może trwać dłużej niż uzgodniony czas przerwy.

- Dla zapewnienia sprawnego wykonania robót Wykonawca na dzień przekazania placu budowy sporządzi wstępny harmonogram obejmujący termin rozpoczęcia i czas trwania robót na III piętrze. Harmonogram ten po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie podstawą oceny poprawności realizacji robót.

- Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania związane z wyłączeniem części instalacji i spuszczeniem wody ze zładu nie mogą być przeszkodą w użytkowaniu tej instalacji w pozostałej części budynku.

- Zaplecze techniczno- socjalne zlokalizowane będzie w południowo- wschodniej części działki Szpitala wygrodzonej aktualnie od 3 stron. Wodę i energię elektryczną Wykonawca podłączy we własnym zakresie z Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego. Dojazd do zaplecza sprzętem ciężkim od strony ul. Wyszyńskiego przez bramę towarową. Dojazd samochodów o ciężarze całkowitym do 3,5 Tony możliwy od strony ul. Staszica po wcześniejszym zgłoszeniu godziny wjazu i wyjazdu Ochronie Szpitala.

7. Energię elektryczną Wykonawca będzie pobierał z sieci Szpitala poprzez własną tymczasową rozdzielnię budowlaną.

Załącznik Nr 11 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O ZATRUDNIENIU OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ

Przystępując do postępowania pn.: „Przebudowa Oddziału Pediatrycznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli część I : przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinet zabiegowy”.

Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty budowlane, o których mowa niniejszej SIWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U.z 2014 roku, poz. 1502 ze zm.)

…………………                                                 ................................................................................

Pieczęć Wykonawcy                                                                          Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………                                                .................................................................................

Pieczęć Wykonawcy                                                                          Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 12 do SIWZ

Wykaz robót  oraz wymagania techniczne i organizacyjne dla I etapu przebudowy Oddziału Pediatrycznego

Zakres I etapu przebudowy, II  kwartał 2017

Roboty należy prowadzić na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektowe Artfaktory z Dębicy w 2017 roku i pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Stalowowolskiego nr 44/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku.

W I etapie należy wykonać (numeracja pomieszczeń według projektu budowlanego:

Pomieszczenia do przebudowy w całości

- 4.26.b Węzeł sanitarny przy izolatce

- 4.26 Śluza

- 4.26.a Izolatka

- 4.27 Gabinet zabiegowy

- 4.28.a Pomieszczenie porządkowe

- 4.28 Przedsionek

- 4.29 Gabinet lekarski

- 4.28.b Węzeł sanitarny

- 4.30 Kuchenka oddziałowa

- 4.39 Komunikacja

W szczególności należy uwzględnić  w wycenie następujące roboty:

Roboty budowlane w pomieszczeniach po kuchni głównej i kuchence mlecznej:

- rozbiórka ścianek, skucie płytek, nowe tynki po skutych tynkach i płytkach,

- montaż drzwi o szerokości skrzydeł jak w projekcie

- w pomieszczeniach mokrych wymienić warstwy na nowe jak w projekcie, w pozostałych tylko zdjęcie istniejącej posadzki, warstwa wyrównująca, samopoziomująca i posadzka zgodna z projektem,

- w łazience przy izolatce: w podłodze osadzić wpust liniowy a nie kratkę, strop podwieszony jak w projekcie na +2,70 od posadzki,

- obudowa stelaży narażonych na zawilgocenie: typu Kanuf aquapanel indoor,

- przewody poziome wentylacji zabudować pod sufitem

- nadproża jak w projekcie konstrukcji,

Roboty instalacyjne:

- w kuchence oddziałowej będzie wyparzacz do naczyń dotychczasowy. Dostosować instalację wody i kanalizacji do niego, odpływ będzie poprowadzony przez kuchenkę na ginekologii na II piętrze i trzeba tam zabudować rurę i odmalować pomieszczenie. Przyłącz od wyparzacza do pionu wykonać z PCV odpornego na wrzątek,

- w pozostałych pomieszczeniach instalacja wody zimnej i ciepłej jak w projekcie,

- biały montaż: wszystkie baterie ścienne jednouchwytowe, w izolatce i łazience izolatki z termostatycznym mieszaczem, w gabinecie zabiegowym bateria typu lekarskiego, umywalki bez postumentu, miski ustępowe wiszące na konstrukcji typu Geberit, w pomieszczeniu porządkowym zlewik do mycia mopa, w łazience izolatki kotara prysznicowa systemowa i 2 uchwyty ścienne stałe przy prysznicu, bateria natryskowa z mieszaczem termostatycznym,

- łazienka: odpływ z wpustu liniowego piętro niżej obudować. Nie montować brodzika tylko obniżenie posadzki,

- śluza: bateria umywalkowa z baterią typu lekarskiego a nie z wyłącznikem kolanowym,

- CO i wentylacja jak w projekcie.

Instalacja gazów medycznych:

- na obecnym etapie nie wykonywać skrzynki zaworowo – kontrolnej SZSI4,

- do istniejącego poziomu tlenu i próżni włączyć przyłącza gazów medycznych w izolatce poprzez wlutowanie dodatkowych trójników, a następnie poprowadzić od  nich przewody gazów do izolatki,

- punkty poboru zgodne z wyrobami AGA (Instal Rzeszów),

- przewidzieć próby sprawdzania gazów po wykonaniu jak w normie.

Instalacje elektryczne:

- WLZ z Rozdzielni piwnicy do tablic piętrowych na III piętrze wykonać według informacji: z Rozdzielni na III piętro poprowadzić wszystkie 4 WLZ po trasie od rozdzielni przez korytarz piwnic do pomieszczenia do starej wymiennikowni (oś 7C), wykorzystując nieużywany przewód wentylacyjny poprowadzić w miejsce docelowe. WLZ zasilające tablice RO 3.1 i RR 3.1 podłączyć zarówno w piwnicy do pola zasilającego jak i na III piętrze do projektowanych tablic. WLZ zasilające tablice RO 3.2 i RR 3.2 pozostawić w zapasie pod sufitem pomieszczenia i obudować. Rozkute miejsca  po trasie prowadzonych WLZ od parteru do II piętra zabudować i przywrócić do stanu poprzedniego,

- istniejące Tablice na III piętrze muszą pozostać (w obecnym etapie będzie przebudowana tylko część pomieszczeń. Dla lokalizacji nowych tablic RO 3.1 i RR 3.1 należy w bezpośredniej bliskości projektu wykuć nowe wnęki i tam zabudować nowe tablice. Należy je wykonać w całości zgodnie z projektem,

- oprawy oświetleniowe jak w projekcie (uwaga na energooszczędne świetlówki),

- w izolatce oświetlenie nocne (F1) docelowo będzie wpięte w układ załączany z dyżurki pielęgniarek. Ponieważ robimy fragment przewód na końcu którego będzie dodatkowy wyłącznik obsługujący tę lampę umieścić przed śluzą. Umożliwić podłączenie następnych sal chorych przez puszkę natynkową tymczasową zamontowaną powyżej przyszłego stropu podwieszonego,

- oświetlenie komunikacji nr 4.40 i 4.41 pozostawić istniejące. Oświetlenie komunikacji 4.39 wykonać według projektu stosując odpowiednie dodatkowe łączniki,

- lampa bakteriobójcza będzie montowana jako ścienna przepływowa umiejscowiona w izolatce,

- gabinet zabiegowy: w środkowej części będzie zawieszona lampa typu zabiegowego zakupiona i zamontowana przez  Zamawiającego. Dla zasilania tej lampy zamontować dodatkowy przewód zakończony zapasem kabla na suficie i łącznikiem przy drzwiach,

- gabinet lekarski: wykonać zasilanie z RO3.1 przewodem YDY 3x2,5 mm2 dla podłączenia klimatyzatora pod oknem i zakończyć puszką podtynkową z zapasem kabla,

- do potrzebnych urządzeń  teletechnicznych przewidzieć napięcie 24VDC,

- w kuchni podłączyć przewodem YDY 5x2,5 wyparzacz 400V, o mocy 6kW a nie klasyczną zmywarkę,

- w przebudowywanych pomieszczeniach wszystkie przewody prowadzić pod tynkiem lub w tynku, w komunikacji 3.39 przewody ponad stropem podwieszonym układać na korytkach metalowych odrębnych dla sieci prądowych i teletechnicznych, w komunikacji  nr 4.40 i 4.41 przewody prowadzić w istniejących lub nowych korytkach PCV,

Instalacje teletechniczne:

- Sygnalizacja Alarmu Pożaru: zasadę ideowego wykonania SAP należy wykorzystać z projektu „Dostosowanie pożarowe II Pawilonu”. Dla potrzeb przebudowywanej części  należy wykonać nową pętlę z istniejącej centrali Aritech zlokalizowanej na parterze w okolicy wejścia do budynku dokładając w centrali dodatkową kartę do obsługi pętli. Pętlę na III piętro należy prowadzić w nowym korytku naściennym PCV po trasie jak w projekcie dostosowania pożarowego. Do pętli tej należy dołączyć wszystkie elementy sieci alarmowania ujęte w projekcie Pediatrii oraz dodatkowo zasilacz buforowy dla sterowania drzwiami i sygnalizatorem akustycznym (zasilacz podłączyć z tablicy RR 3.1). Instalacja musi sterować kontrolą dostępu (otwarciem zamka rewersyjnego drzwi na korytarzu) w przypadku alarmu pożaru.  Rozmieszczenie elementów pętli według obecnego projektu. Ponieważ robimy tylko fragment należy podłączyć pomieszczenia i zapewnić możliwość wykonania dalszej części. System bezwzględnie Aritech 2000. Wizja lokalna i kontakt z konserwatorem SAP Zamawiającego konieczna,

- Instalacja telefoniczna: do gniazd telefonicznych w gabinecie lekarskim poprowadzić przewód 2 parowy z istniejącej łączówki w korytarzu,

- Instalacja strukturalna: na kondygnacji znajduje się szafa RACK podłączona światłowodem z serwerem Szpitala. Linie komputerowe do przebudowywanych pomieszczeń poprowadzić szafy RACK w nowych lub istniejących korytkach przyściennych PCV na komunikacji i pod tynkiem w rurkach w pomieszczeniach. Dołączyć kable krosowe do szafy. Uwaga na materiał – odpowiednik AMP. Przewidzieć badania linii zgodnie z projektem i przedstawić wyniki na wydrukach (wersja elektroniczna jako uzupełnienie),

- Instalacja  przyzywowa: w izolatce wykonać instalację wykorzystując elementy współpracujące z systemem cyfrowym. Obecnie z uwagi na wykonywanie tylko fragmentu skonfigurować tak, żeby można było zamontować sygnalizator świetlny i akustyczny przed drzwiami śluzy, a żeby można było kiedyś wykorzystać przyciski do podłączenia całej kondygnacji. Dla zasilania w energię wykonać montaż odpowiedniego zasilacza napięcia DC,

- Instalacja telewizji Szpitalnej: dla podłączenia sygnału telewizyjnego wykonać montaż pod tynkiem rury PCV śr 18 mm z pilotem od korytarza pod okno pomieszczenia. Zasilanie w energię elektryczną ujęte w części elektrycznej,

System domofonowy:

- istniejący system domofonowy zdemontować,

- przy drzwiach pomiędzy pom. 4.39 i 4.40 od strony wejścia zamontować domofon (panel wywołań z mikrofonem i głośnikiem, natomiast na posterunku pielęgniarskim zamontować panel odbiorczy domofonu wyposażony w mikrofon, głośnik i przycisk zdalnego otwierania drzwi ALU1,

- drzwi ALU1 będą mogły być pozostawione w pozycji otwartej za pomocą trzymaczy elektromagnetycznych. Panel odbiorczy domofonu ma mieć przycisk trwałego wyłączenia blokady drzwi.

System Wideodomofonu:

- przed drzwiami do oddziału zamontować wideodomofon z kamerą wysokiej czułości, mikrofonem i głośnikiem,

- na posterunku pielęgniarskim zamontować panel odbiorczy wideodomofonu wyposażonyw monitor min 7”, mikrofon i głośnik oraz przycisk do otwierania drzwi. Przycisk musi mieć możliwość trwałego odblokowania zamka rewersyjnego drzwi.

Inne informacje:

Komunikacja 4.39

Wykonać cały zakres objęty projektem łącznie z wymianą drzwi do pomieszczeń 4.1 i 4.2 oraz stropem podwieszonym kasetonowym z wypełnieniem z wełny mineralnej, korytkami elektrycznymi i oświetleniem.

Drzwi ALU1 zgodnie z projektem architektury i kontrolą dostępu jak opis w teletechnice. Zdalne zwalnianie zaczepu z posterunku pielęgniarskiego poprzez przycisk.  Samozamykacze z funkcją blokady w pozycji otwartej za pomocą elektrotrzymaczy. Obok tych drzwi domofon z doprowadzeniem do posterunku pielęgniarskiego zapewniający również łączność głosową.

Drzwi od strony 4.37 Hall

Drzwi w dobrym stanie pozostają. Wymienić zamek elektromagnetyczny na nowy z systemu wideodomofonu współpracujący z systemem SAP. Drzwi te mają mieć kontrolę dostępu jak w opisie teletechniki i jak informacja dla ALU1. Obok należy zainstalować wideodomofon

Ustalenia organizacyjne

Roboty będą prowadzone przyczynnym oddziale. Dla zapewnienia pracy oddziału przewiduje się tymczasowe ścianki z płyt oddzielające komunikację (możliwość wejścia na Oddział z wjechaniem łóżkiem) od przebudowywanych pomieszczeń. Roboty w korytarzu 4.39 będą prowadzone po zamontowaniu ALU1 w terminach i sposobie prowadzenia uzgodnionym z Użytkownikiem. Transport gruzu i materiałów tylko z zewnątrz budynku. Pracownicy sporadycznie mogą poruszać się po klatce schodowej, natomiast głównie to z zewnątrz.

Roboty na innych kondygnacjach (prowadzenie WLZ, odprowadzenie kanalizacyjne) możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem danej kondygnacji.

Prowadzenie robót związanych z układanie korytek i montażu przewodów w pomieszczeniach 4.40 i 4.41 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem i przedstawieniu sposobu ograniczenia utrudnień dla personelu i pacjentów w zakresie hałasu i rozprzestrzeniania się kurzu.

Załącznik Nr 13 do SIWZ

Zestawienie przedmiarów zadania

„Przebudowa Oddziału Pediatrycznego I etap: przebudowa pomieszczeń po kuchni mlecznej z przeznaczeniem na izolatkę i gabinety”

| Lp | Branża robót | Wartość netto | Wartość brutto | Oznaczenie przedmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty budowlane |  |  | Bez numeru |
| 2 | Instalacje sanitarne |  |  | Bez numeru |
| 3 | Gazy medyczne |  |  | SZ-DZI-GM1 |
| 4 | Instalacje elektryczne |  |  | SZP-PE1-1EL1 |
| 5 | Instalacje teletechniczne |  |  | SZP-PE1-1TE1 |
|  | Razem |  |  |  |

Treść przedmiarów znajduje się w załączniku do SIWZ pt. „ Załącznik nr 13 przedmiary robót”