Załącznik nr 5

UMOWA 954 I ZP/2020

O PEŁNIENIE FUNKCJI

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w  dniu  ………………………… r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym  Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym  w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,   ul Staszica 4

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009325

reprezentowanym przez:

Grzegorz Czajka – p. o. Dyrektora

Elżbietę Głowacką – Główną Księgową

zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym,

a

……………………………………………………………

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………..

zwanym w dalszej części umowy Inspektorem, reprezentowanym przez:                                                           …………………………………………………….

§ 1

- Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza Inspektorowi, a Inspektor przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia: Wybór Inspektorów nadzoru inwestorskiego dla Budowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych oraz Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych  w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

- Zakres rzeczowy zadania określają projekt budowlany i projekt wykonawczy:

A. Roboty budowlane OAiIT wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających  znajdujących się na części I pietra w PDZ

– projekt budowlany LSP LIGASZEWSKI sierpień 2015r,

–  projekt wykonawczy KKAD styczeń 2017r,

– Projekt wykonawczy zadania jw dla branż:

- architektura,

- konstrukcja,

- technologia medyczna,

- instalacje elektryczne,

- instalacje niskoprądowe,

- gazy medyczne,

- instalacja wentylacji i klimatyzacji,

- instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologiczne,

- instalacje wod-kan

B. Roboty budowlane, przebudowy węzłów sanitarnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych znajdujące się na III piętrze oraz na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym znajdujące się na I piętrze

– projekt budowlano-wykonawczy ZPT HSW kwiecień 2020r,

– Projekt budowlano-wykonawczy zadania jw dla branż:

budowlana,

sanitarna,

elektryczna

3. Przedmiot umowy obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski w następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, wod-kan, c.o. wentylacyjnej i gazowej, elektrycznej i elektroenergetycznej, a czynności wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

4. W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Inspektor jest upoważniony do występowania wobec ………………………………….. - zwanej dalej w treści Umowy "Wykonawcą Robót", w charakterze przedstawiciela Zamawiającego w pojęciu określonym w ustawie Prawo budowlane.

5. Inspektor oświadcza, że znany jest mu zakres rzeczowy zadań, o których mowa w ust.1 i że dla całego zakresu dysponuje wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na kompetentne pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.

6. Termin realizacji obowiązków Inspektora: od dnia przekazania placu budowy Wykonawcom robót oraz podpisania niniejszej umowy do ……………………………………………

§ 2 Oświadczenia

1. Inspektor oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniających do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, co potwierdzają przedłożone Zamawiającemu kopie dokumentów,  poświadczone za zgodność z oryginałem.

2. Inspektor oświadcza, że on i jego ewentualni współpracownicy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewłaściwego wykonania umowy do kwoty ……………. PLN .na podstawie polisy Nr ……………………….

3. Inspektor oświadcza, że będzie wykonywał nadzór inwestorski będący przedmiotem niniejszej umowy w branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej osobiście. * Inspektor oświadcza, że w jego imieniu nadzór inwestorski w branży………………… będzie wykonywał ………………………………….. posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr : ……………………… .. * (* - niepotrzebne skreślić)

4. Inspektor może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w § 6 ust. 1  wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem że będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące kwalifikacji żądanych w wymaganiach formalnych oraz złożą oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z niniejszej Umowy i ustawy Prawo budowlane.

5. Inspektor oświadcza, że nie został prawomocnie skazany za przestępstwo: przekupstwa, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz oświadcza, że nie pozostaje z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

7. Inspektor oświadcza, że zapoznał się z umową jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą oraz ofertą Wykonawcy dotyczącą realizacji budowy.

8. Inspektor oświadcza, że zapoznał się z dokumentami opisującymi zadania, o których mowa w §1 ust.2.

9. Do kontaktów w zakresie wykonania umowy z Inspektorem, Zamawiający upoważnia Koordynatora zadania z ramienia Zamawiającego Stanisława Szymańskiego oraz Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych – Jolantę Mazur.

§ 3 Zakres obowiązków Inspektora

Do obowiązków Inspektora należy zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami). Ponadto do obowiązków Inspektora należy:

1. W zakresie dokumentacji projektowej: przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej w dniu podpisania umowy.

2. W zakresie realizacji projektu: zarządzania, nadzoru, kontroli i rozliczenia zadania inwestycyjnego:

1) przejęcie od zamawiającego obowiązków nadzoru nad budową niezwłocznie po podpisaniu umowy. Inspektor nie ponosi odpowiedzialności za działania dotychczas pełnionego nadzoru inwestorskiego,  ani za skutki tych działań;                                                                                                                                                                                     2)kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne;

3) pełna  współpraca z  Zamawiającym, Wykonawcą robót i projektantami w przypadku rozwiązywania problemów, wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych;

4) pobyt na budowie min. 1 raz w tygodniu oraz stosowanie na placu budowy odblaskowej kamizelki ochronnej z napisem „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”;

5) wnoszenie uwag do realizacji harmonogramu robót przedstawionego przez Wykonawcę Robót;

6) kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną,  prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie;

7) kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy;

8) kontrola jakości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu;

9) nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą o finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, obowiązującymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji;

10) ocena materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę Robót, ocena dostarczonych dokumentów odnośnie przydatności ww. materiałów w realizacji przedmiotowej inwestycji i pisemna akceptacja do realizacji przedstawionego materiału, w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy robót,,

11) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów (nie dotyczy wyposażenia i sprzętu medycznego);

12) kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;

13) sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;

14) stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu w formie elektronicznej;

15) sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktur częściowych i końcowej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z Wykonawcą Robót, co zostanie potwierdzone podpisem na stosownym dokumencie;

16 przygotowanie (we współpracy z Wykonawcą Robót ) materiałów dla Zamawiającego dotyczących wykonania stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego;

17) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę;

18) w przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez Wykonawcę Robót, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego;

19) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez Wykonawcę Robót,

20) współpraca z Wykonawcą robót przy opracowaniu protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień  na roboty nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.

21) informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również o problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach korygujących;

22) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową;

23) współpraca z Zamawiającym w polubownym rozstrzyganiu ewentualnych sporów z wykonawcą robót

24) organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą Robót, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział brać będą Wykonawca Robót oraz Zamawiający, jak również zapewnienie wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość wykonywanych robót. W przypadkach koniecznych zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie terminie;

25) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów;

26) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

27) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;

28) weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę Robót dokumentów do odbioru końcowego;

29) skompletowanie dokumentów wymaganych do złożenia do PINB w Stalowej Woli w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji;

30) przyjęcie od Wykonawcy Robót inwentaryzacji powykonawczej oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji;

31)  uczestniczenie w odbiorze końcowym i współpraca z Zamawiającym w jego ostatecznym rozliczeniu;

32) wyegzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę Robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego;

33) współpraca z Zamawiającym w przygotowaniu materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających Wykonawcy Robót za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie;

34) Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inspektor jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.

3. W zakresie wykonywania czynności w okresie gwarancji i rękojmi:

Udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji

i rękojmi udzielonej przez wykonawcę inwestycji, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów.

4. W zakresie obsługi informacyjnej: Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji zadania.

5. Zakres usług pełnionych przez inspektora nadzoru powinien być realizowany wg wytycznych zawartych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z póżn. zm.) oraz wszystkimi przepisami w tym zakresie.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawować będzie nadzór budowy w wymiarze czasu zapewniającym pełną skuteczność pełnionego nadzoru inwestorskiego we wszystkich koniecznych branżach i zgodnie z zakresem robót jakie będą wykonywane w ramach inwestycji.

§ 4 SPOSÓB WYKONANIA /PODWYKONAWCY

1. Inspektor zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami, bez udziału podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*

2. Inspektor zamierza zlecić podwykonawcy ............... (nazwa firmy i osoby do

kontaktu) następujący zakres czynności: ………………………………………….( zapisy zostaną

doprecyzowane po wyborze Inspektora i przed przystąpieniem do realizacji zamówienia).

3. Dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o których mowa w ust. 2: „nie dotyczy”

Adres……………………………………………………………….;

tel.: …………………………………………; fax:………………………………..;

adres mail: …………………………………………………………………..

4. Inspektor w trakcie wykonywania umowy może powierzyć podwykonawcom wykonanie tych części zamówienia, których powierzenie wskazał w ofercie.

5. Inspektor w trakcie wykonywania umowy może również:

1) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

2) zrezygnować z podwykonawstwa,

3) zmienić podwykonawcę

6. Powierzenie Podwykonawcy części zamówienia innych niż wskazane przez Inspektora w złożonej ofercie musi być uzasadnione przez Inspektora na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Inspektora z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

8. Inspektor zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy i przyjmuje odpowiedzialność z tego tytułu.

9. Inspektor musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 5 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług któregokolwiek Podwykonawcy.

10. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy  Inspektora

§ 5 TERMIN WYKONANIA

1. Umowa zawarta jest na czas trwania inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi po zakończeniu robót i usunięciu usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z Wykonawcą.  Inspektor nadzoru będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi.

3. Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych o 30 dni Inspektor będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia. Za wykonywanie obowiązków powyżej 30 dni,  Inspektor otrzyma wynagrodzenie w wysokości (80 266,34 zł : 6) = 13.337,70 zł  netto + 23% podatek VAT za każdy rozpoczęty miesiąc.

5. Inspektor będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w umowie zakresie również w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. Termin gwarancji został określony przez Wykonawcę Robót na 36 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji.

§ 6 UPRAWNIENIA, FUNKCJE

1. Inspektor oświadcza, iż zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wykona , zgodnie z ofertą przez następującą osobę/osoby:

a) Inspektora nadzoru Pan …................................... posiadający  uprawnienia budowlane nr …......................................... do kierowania robotami w specjalności kontrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równorzędnych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym, będącego jednocześnie Koordynatorem czynności wykonywanych przez inspektorów pozostałych specjalności

b) Inspektora nadzoru Pani ….............................................. posiadająca uprawnienia budowlane nr …........................................................ do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji wod-kan, c.o,  wentylacyjnych, gazowych bez ograniczeń lub równorzędnych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym

c) Inspektora nadzoru Pan ….............................................. posiadający uprawnienia budowlane nr                                              …........................................................ do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równorzędnych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym Wykaz osób stanowi załącznik nr 2 do umowy.

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Inspektora na piśmie i zaakceptowana

przez Zamawiającego (tj. wystąpienie okoliczności losowych w szczególności śmierci, choroby, utraty uprawnień). Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie  Inspektora, zapewniający równoważny poziom jakości, z zastrzeżeniem iż w sytuacji zmiany osób określonych w ust. 1 lit. a-c) osoba ta musi wykazać się doświadczeniem umożliwiającym uzyskanie co najmniej takiej samej liczby punktów odnośnie kryterium oceny oferty „doświadczenie Inspektora nadzoru”, co osoba wykazana w ofercie przetargowej.

3. Inspektor przedkłada Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2,

nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do nadzoru którejkolwiek osoby.

4. Zamawiający wymaga w trakcie trwania robót objętych zamówieniem obecności osób, o których mowa w ust. 1, min. 1 raz w tygodniu,  w wymiarze  6 godzin, co zostanie potwierdzone wpisem w prowadzonym przez Zamawiającego do tego celu rejestrze.

§ 7  WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1,  strony ustalają zgodnie ze złożoną ofertą przetargową na kwotę brutto  ……………….. (słownie złotych:  ……………………………………………zawierającą obowiązujący w dniu wymagalności  23% podatek VAT w wysokości  …………………... Cena netto:  ………………………………… zł (słownie złotych:  ………………………………………………………………………………..), stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w  § 10 ust. 3 i § 5 ust. 4  niniejszej umowy.

3. Rozliczenie robót odbędzie się fakturami częściowymi w odstępach miesięcznych .

Płatności będą uzależnione od postępów robót budowlanych i będą odpowiadać procentowemu zaawansowaniu robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę inwestycji, o którym mowa w § 1 umowy.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane usługi nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego inwestycji sporządzony zgodnie z § 9 ust.8 umowy z Wykonawcą robót.

5. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy nastąpią przelewem na wskazany w treści faktury numer rachunku bankowego Inspektora w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 8 OBOWIĄZKI STRON

Do obowiązków stron należy:

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) udostępnienie Inspektorowi posiadanych materiałów i informacji, które są niezbędne do realizacji zamówienia, w tym 1 egz. dokumentacji projektowej inwestycji w wersji papierowej;

b)udzielanie Inspektorowi odpowiedzi na formalne wystąpienia w terminie do 7 dni

liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia w formie pisemnej,

2. Do obowiązków Inspektora należy pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane w imieniu i na rzecz zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego szczegółowo określone w §3 niniejszej umowy.

§ 9 Kary umowne

1. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Inspektora, Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%

wynagrodzenia brutto Inspektora określonego w § 7 ust. 1.

2. Zamawiający może nałożyć na Inspektora  karę umowną w wysokości 0,3%

wynagrodzenia brutto Inspektora określonego w § 7 ust. 1, za każdy przypadek

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w § 4.

3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10 Zmiany umowy

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

3. W razie zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 3 pkt 1 umowy, wynagrodzenie umowne netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony podatek VAT w zmienionej wysokości. Kwota ta może zostać zmieniona wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy na wniosek Inspektora.  Inspektor najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Inspektora oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Inspektora określonego w umowie.

4. Dopuszcza się również zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora, w okolicznościach określonych w art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:

1) zmian postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla

realizacji przedmiotu umowy;

2) zmian w zakresie osób zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 umowy;

3) sposobu dokonywania płatności i rozliczenia niniejszej umowy;

4) zmian podwykonawcy zgodnie z § 4 ust. 5- 9 umowy.

11. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest pisemne zwrócenie się jednej ze stron o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w umowie z podaniem uzasadnienia faktycznego oraz wyrażenie zgody przez drugą ze stron.

§ 11 Rozwiązanie umowy

1. Umowa może ulec rozwiązaniu:

1) W trybie natychmiastowym gdy Inspektor nie wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy – wówczas wynagrodzenie Inspektorowi nie przysługuje.

2) W przypadku rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą robót.

W tym wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Inspektora obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

2. W przypadku niewłaściwego i nieterminowego dokonania oceny zgodności projektu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę robót i nieterminowego złożenia raportu z tej oceny Zamawiający ma prawo dochodzić od Inspektora poniesionej szkody.

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

§ 13

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

INSPEKTOR                                 GŁÓWNY KSIĘGOWY                                ZAMAWIAJĄCY

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO

w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 , Stalowa Wola, Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@szpital-stw.pcom , telefonicznie nr tel. 15 843 32 05, listownie na adres SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4 , 37-450 Stalowa Wola,, kontakt osobisty w siedzibie Szpitala

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.